О подготовке Еврейской автономной области к безаварийному пропуску паводковых вод в 2024 году

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций
в период весеннего половодья и обеспечения готовности сил и средств областной подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций к осуществлению мероприятий
по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Еврейской автономной области в 2024 году:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод на территории Еврейской автономной области в 2024 году.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области Р.Э. Гольдштейн

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением губернатора

Еврейской автономной области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

План мероприятий для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод на территории Еврейской автономной области в 2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  | Ответственный исполнитель | Срок выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка прогноза возникновения гидрометеорологических явленийна территории Еврейской автономной области | Гидрометеобюро г. Биробиджана(по согласованию) | До 30.03.2024 |
| 2 | Обеспечение готовности сотрудников Гидрометеобюро г. Биробиджана, техники, средств связи для развертывания временных гидропостов | Гидрометеобюро г. Биробиджана(по согласованию) | В период прохождения паводка |
| 3 | Организация своевременного и достоверного информирования населенияо принимаемых мерах по обеспечению безопасности людей и защите территорий при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением паводковых вод, в том числе информирования населения, проживающего в сельской местности, а также на территориях, не охваченных автоматизированными системами оповещения | Управление по информационной политике аппарата губернатора и правительства Еврейской автономной области | В период прохождения паводка |
| 4 | Актуализация информации о трансформаторных подстанциях, попадающихв зону возможного затопления (подтопления) | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства Еврейскойавтономной области | До 30.03.2024 |
| 5 | Обеспечение выполнения мероприятий по повышению надежности электроснабжения населенных пунктов и жизненно важных объектов, попадающих в зону затопления (подтопления) | До 01.04.2024 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Проведение мероприятий по подготовке аварийно-восстановительных (ремонтных) бригад в территориальных сетевых, ресурсоснабжающих организациях и управляющих компаниях к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, проведению инженерных работ и других защитных мероприятий на объектах жилищно-коммунального хозяйства в населенных пунктах в условиях возможного затопления (подтопления) | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства Еврейскойавтономной области | До 01.04.2024 |
| 7 | Определение мест временного размещения сельскохозяйственных животных, кормов, семенного фонда, перемещаемых из зон возможного затопления (подтопления) | Департамент сельского хозяйства правительства Еврейской автономной области | До 30.03.2024 |
| 8 | Проведение проверок состояния и готовности искусственных дорожных сооружений (мостовых переходов, путепроводов и водопропускных труб)на автомобильных дорогах общего пользования регионального значенияк пропуску паводковых вод и случае необходимости приведение их в надлежащее состояние | Департамент автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области | До 01.04.2024 |
| 9 | Обеспечение готовности областных государственных учреждений здравоохранения к оказанию медицинской помощи населению, пострадавшему в результате прохождения паводка, организация предоставления медицинских услуг в населенных пунктах, подвергшихся затоплению (подтоплению) | Департамент здравоохранения правительства Еврейской автономной области | До 01.04.2024 |
| 10 | Создание запасов лекарственных препаратов | Департамент здравоохранения правительства Еврейской автономной области | Постоянно |
| 11 | Сбор и обработка информации, а также обмен такой информацией с органами управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) об источниках возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением половодья и паводков на территории Еврейской автономной области | Департаментрегиональной безопасностиЕврейской автономной области | Постоянно |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | Обеспечение готовности РСЧС, систем оповещения населения, сил и средств областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к решению вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  | Департаментрегиональной безопасностиЕврейской автономной области | Постоянно |
| 13 | Уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом прогнозируемой паводковой обстановки на территории Еврейской автономной области | До 01.04.2024 |
| 14 | Уточнение порядка взаимодействия органов управления РСЧС с органами военного управления, предприятиями, учреждениями, общественными организациями и средствами массовой информации |
| 15 | Обеспечение наличия необходимых резервов материальных, продовольственных, медицинских и иных средств для первоочередного жизнеобеспечения населения, попадающего в зоны затопления (подтопления) в период прохождения весеннего половодья и летне-осенних паводков |
| 16 | Организация работы по уточнению перечня паводкоопасных участков реки объектов, попадающих в зону затопления (подтопления) | Департамент природных ресурсов правительства Еврейской автономной области,отдел водных ресурсов Амурского бассейнового водного управления по Еврейской автономной области,Дальневосточное управление Ростехнадзора (по согласованию), Главное управление МЧС России по ЕАО (по согласованию) | До 01.04.2024 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | Проведение заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных районов и городского округа Еврейской автономной области по вопросам подготовки к защите населения и подведомственных территорий от затопления в период прохождения паводка и снижения ущерба от последствий опасного природного явления | Органы местного самоуправленияЕврейской автономнойобласти(по согласованию) | До 18.03.2024 |
| 18 | Уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом прогнозируемой паводковой обстановки на территории соответствующего муниципального образования Еврейской автономной области, планов эвакуации населенияи планов первоочередного жизнеобеспечения населения | Органы местного самоуправленияЕврейской автономнойобласти(по согласованию) | До 30.03.2024 |
| 19 | Проверка готовности аварийно-диспетчерских служб и аварийно-ремонтных бригад к реагированию на чрезвычайные ситуации, вызванные подтоплением жилых домов и социально значимых объектов |
| 20 | Проведение инструктажей и тренировок с личным составом органов управления и аварийно-спасательных формирований, привлекаемых к выполнению мероприятий по ликвидации возможных паводков |
| 21 | Обеспечение готовности к реагированию соответствующих сил и средств муниципальных звеньев областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий и проведению спасательных работ |
| 22 | Мониторинг гидрологической обстановки в населенных пунктах, подверженных угрозе затопления (подтопления) | В период прохождения паводка |
| 23 | Проверка работоспособности муниципальных систем оповещения населения | До 30.03.2024 |
| 24 | Подготовка и проведение мероприятий по защите жилых и хозяйственных объектов, мест временного размещения сельскохозяйственных животных, семенного фонда, материально-технических средств и территорий от затопления, обеспечению устойчивой работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса  | До 01.04.2024 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25 | Подготовка источников и систем водоснабжения к безаварийной работе в период прохождения паводков, создание необходимого запаса реагентовдля эффективной очистки и обеззараживания питьевой воды |  | До 01.04.2024 |
| 26 | Выполнение мероприятий по обеспечению защиты мостов, находящихсяв муниципальной собственности, от разрушения в период паводков, расчистке подмостовых пространств  |
| 27 | Организация проведения работ по ремонту и обслуживанию ливневой канализации, водопропускных и водоотводных систем, расчистке открытыхи закрытых коллекторов  | Органы местного самоуправленияЕврейской автономнойобласти(по согласованию) | До 01.04.2024 |
| 28 | Организация работы по приведению гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в состояние, обеспечивающее безаварийный пропуск паводковых вод |
| 29 | Обеспечение своевременного информирования населения о складывающейся гидрологической обстановке, возможном затоплении населенных пунктови объектов экономики, проводимых мероприятиях по защите населенияи территорий от возможного затопления (подтопления) |
| 30 | Обеспечение достаточности резервов финансовых и материальных средств, предназначенных для проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ, а также для первоочередного жизнеобеспечения населения, попадающего в зоны затопления (подтопления) в период прохождения весеннего половодья и летне-осенних паводков |
| 31 | Проведение проверок готовности пунктов временного размещения и питания эвакуируемого населения, а также организация первоочередного жизнеобеспечения населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с прохождением паводковых вод |
| 32 | Обеспечение обустройства всех сибиреязвенных скотомогильников, биотермических ям и мест захоронения трупов животных, попадающих в зоны возможного затопления, в соответствии с требованиями ветеринарно-санитарных правил |
| 33 | Обеспечение выполнения работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с прохождением паводкоопасных вод, с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки | В период прохождения паводка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 34 | Представление своевременной и достоверной информации о сложившейся паводковой обстановке через единую дежурно-диспетчерскую службу муниципальных образований Еврейской автономной области в Главное управление МЧС России по ЕАО | Органы местного самоуправленияЕврейской автономнойобласти(по согласованию) | В период прохождения паводка |
| 35 | Рассмотрение вопросов о частичном ограничении или прекращении функционирования предприятий, учебных заведений, других организаций, расположенных в зонах возможного затопления (подтопления) |
| 36 | Осуществление сбора информации в области защиты населения и территорий Еврейской автономной области от чрезвычайных ситуаций и обмена такой информацией в соответствии с постановлением правительства Еврейской автономной области от 08.09.2009 № 295-пп «О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий Еврейской автономной области от чрезвычайных ситуаций» | Главное управление МЧС России по ЕАО (по согласованию) | Постоянно |
| 37 | Подготовка моделей и прогнозов развития чрезвычайных ситуаций в зонах возможного затопления (подтопления) и их доведение до руководителей заинтересованных органов местного самоуправления | При получении прогноза об ухудшении гидрологической обстановки |
| 38 | Обеспечение координации деятельности всех аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, связанных с прохождением поводковых вод | В период прохожденияпаводка |