О подготовке Еврейской автономной области к безаварийному пропуску паводковых вод в 2024 году

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций  
в период весеннего половодья и обеспечения готовности сил и средств областной подсистемы единой государственной системы предупреждения   
и ликвидации чрезвычайных ситуаций к осуществлению мероприятий   
по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Еврейской автономной области в 2024 году:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод на территории Еврейской автономной области в 2024 году.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области Р.Э. Гольдштейн

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением губернатора

Еврейской автономной области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

План мероприятий для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод на территории Еврейской автономной области в 2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка прогноза возникновения гидрометеорологических явлений на территории Еврейской автономной области | Гидрометеобюро  г. Биробиджана  (по согласованию) | До 30.03.2024 |
| 2 | Обеспечение готовности сотрудников Гидрометеобюро г. Биробиджана, техники, средств связи для развертывания временных гидропостов | Гидрометеобюро  г. Биробиджана  (по согласованию) | В период прохождения паводка |
| 3 | Организация своевременного и достоверного информирования населения о принимаемых мерах по обеспечению безопасности людей и защите территорий при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных  с прохождением паводковых вод, в том числе информирования населения, проживающего в сельской местности, а также на территориях,  не охваченных автоматизированными системами оповещения | Управление по информационной политике аппарата губернатора  и правительства Еврейской автономной области | В период прохождения паводка |
| 4 | Актуализация информации о трансформаторных подстанциях, попадающих в зону возможного затопления (подтопления) | Департамент строительства  и жилищно-коммунального хозяйства правительства Еврейской  автономной области | До 30.03.2024 |
| 5 | Обеспечение выполнения мероприятий по повышению надежности электроснабжения населенных пунктов и жизненно важных объектов, попадающих в зону затопления (подтопления) | До 01.04.2024 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Проведение мероприятий по подготовке аварийно-восстановительных (ремонтных) бригад в территориальных сетевых, ресурсоснабжающих организациях и управляющих компаниях к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, проведению инженерных работ и других защитных мероприятий на объектах жилищно-коммунального хозяйства в населенных пунктах в условиях возможного затопления (подтопления) | Департамент строительства  и жилищно-коммунального хозяйства правительства Еврейской  автономной области | До 01.04.2024 |
| 7 | Определение мест временного размещения сельскохозяйственных животных, кормов, семенного фонда, перемещаемых из зон возможного затопления (подтопления) | Департамент сельского хозяйства правительства Еврейской автономной области | До 30.03.2024 |
| 8 | Проведение проверок состояния и готовности искусственных дорожных сооружений (мостовых переходов, путепроводов и водопропускных труб) на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения к пропуску паводковых вод и случае необходимости приведение  их в надлежащее состояние | Департамент автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области | До 01.04.2024 |
| 9 | Обеспечение готовности областных государственных учреждений здравоохранения к оказанию медицинской помощи населению, пострадавшему в результате прохождения паводка, организация предоставления медицинских услуг в населенных пунктах, подвергшихся затоплению (подтоплению) | Департамент здравоохранения правительства Еврейской автономной области | До 01.04.2024 |
| 10 | Создание запасов лекарственных препаратов | Департамент здравоохранения правительства Еврейской автономной области | Постоянно |
| 11 | Сбор и обработка информации, а также обмен такой информацией с органами управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) об источниках возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением половодья и паводков на территории Еврейской автономной области | Департамент  региональной безопасности  Еврейской автономной  области | Постоянно |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | Обеспечение готовности РСЧС, систем оповещения населения, сил и средств областной подсистемы единой государственной системы предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций к решению вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Департамент  региональной безопасности  Еврейской автономной  области | Постоянно |
| 13 | Уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом прогнозируемой паводковой обстановки на территории Еврейской автономной области | До 01.04.2024 |
| 14 | Уточнение порядка взаимодействия органов управления РСЧС с органами военного управления, предприятиями, учреждениями, общественными организациями и средствами массовой информации |
| 15 | Обеспечение наличия необходимых резервов материальных, продовольственных, медицинских и иных средств для первоочередного жизнеобеспечения населения, попадающего в зоны затопления (подтопления) в период прохождения весеннего половодья и летне-осенних паводков |
| 16 | Организация работы по уточнению перечня паводкоопасных участков рек и объектов, попадающих в зону затопления (подтопления) | Департамент природных ресурсов правительства Еврейской автономной области,  отдел водных ресурсов Амурского бассейнового водного управления по Еврейской автономной области,  Дальневосточное управление Ростехнадзора  (по согласованию),  Главное управление МЧС России по ЕАО  (по согласованию) | До 01.04.2024 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | Проведение заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных районов и городского округа Еврейской автономной области по вопросам подготовки к защите населения и подведомственных территорий от затопления в период прохождения паводка и снижения ущерба от последствий опасного природного явления | Органы местного самоуправления  Еврейской автономной  области  (по согласованию) | До 18.03.2024 |
| 18 | Уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера с учетом прогнозируемой  паводковой обстановки на территории соответствующего муниципального образования Еврейской автономной области, планов эвакуации населения и планов первоочередного жизнеобеспечения населения | Органы местного самоуправления  Еврейской автономной  области  (по согласованию) | До 30.03.2024 |
| 19 | Проверка готовности аварийно-диспетчерских служб и аварийно-ремонтных бригад к реагированию на чрезвычайные ситуации, вызванные подтоплением жилых домов и социально значимых объектов |
| 20 | Проведение инструктажей и тренировок с личным составом органов управления и аварийно-спасательных формирований, привлекаемых  к выполнению мероприятий по ликвидации возможных паводков |
| 21 | Обеспечение готовности к реагированию соответствующих сил и средств муниципальных звеньев областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий и проведению спасательных работ |
| 22 | Мониторинг гидрологической обстановки в населенных пунктах, подверженных угрозе затопления (подтопления) | В период прохождения паводка |
| 23 | Проверка работоспособности муниципальных систем оповещения населения | До 30.03.2024 |
| 24 | Подготовка и проведение мероприятий по защите жилых и хозяйственных объектов, мест временного размещения сельскохозяйственных животных, семенного фонда, материально-технических средств и территорий  от затопления, обеспечению устойчивой работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса | До 01.04.2024 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25 | Подготовка источников и систем водоснабжения к безаварийной работе  в период прохождения паводков, создание необходимого запаса реагентов для эффективной очистки и обеззараживания питьевой воды |  | До 01.04.2024 |
| 26 | Выполнение мероприятий по обеспечению защиты мостов, находящихся в муниципальной собственности, от разрушения в период паводков, расчистке подмостовых пространств |
| 27 | Организация проведения работ по ремонту и обслуживанию ливневой канализации, водопропускных и водоотводных систем, расчистке открытых и закрытых коллекторов | Органы местного самоуправления  Еврейской автономной  области  (по согласованию) | До 01.04.2024 |
| 28 | Организация работы по приведению гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в состояние, обеспечивающее безаварийный пропуск паводковых вод |
| 29 | Обеспечение своевременного информирования населения о складывающейся гидрологической обстановке, возможном затоплении населенных пунктов и объектов экономики, проводимых мероприятиях по защите населения и территорий от возможного затопления (подтопления) |
| 30 | Обеспечение достаточности резервов финансовых и материальных средств, предназначенных для проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ, а также для первоочередного жизнеобеспечения населения, попадающего в зоны затопления (подтопления) в период прохождения весеннего половодья и летне-осенних паводков |
| 31 | Проведение проверок готовности пунктов временного размещения и питания эвакуируемого населения, а также организация первоочередного жизнеобеспечения населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с прохождением паводковых вод |
| 32 | Обеспечение обустройства всех сибиреязвенных скотомогильников, биотермических ям и мест захоронения трупов животных, попадающих в зоны возможного затопления, в соответствии с требованиями ветеринарно-санитарных правил |
| 33 | Обеспечение выполнения работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с прохождением паводкоопасных вод,  с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки | В период прохождения паводка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 34 | Представление своевременной и достоверной информации о сложившейся паводковой обстановке через единую дежурно-диспетчерскую службу муниципальных образований Еврейской автономной области в Главное управление МЧС России по ЕАО | Органы местного самоуправления  Еврейской автономной  области  (по согласованию) | В период прохождения паводка |
| 35 | Рассмотрение вопросов о частичном ограничении или прекращении функционирования предприятий, учебных заведений, других организаций, расположенных в зонах возможного затопления (подтопления) |
| 36 | Осуществление сбора информации в области защиты населения  и территорий Еврейской автономной области от чрезвычайных ситуаций  и обмена такой информацией в соответствии с постановлением правительства Еврейской автономной области от 08.09.2009 № 295-пп  «О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения  и территорий Еврейской автономной области от чрезвычайных ситуаций» | Главное управление МЧС России по ЕАО  (по согласованию) | Постоянно |
| 37 | Подготовка моделей и прогнозов развития чрезвычайных ситуаций в зонах возможного затопления (подтопления) и их доведение до руководителей заинтересованных органов местного самоуправления | При получении прогноза об ухудшении гидрологической обстановки |
| 38 | Обеспечение координации деятельности всех аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, связанных с прохождением поводковых вод | В период прохождения  паводка |