О государственной программе Еврейской автономной области «Создание информационной системы управления общественными финансами «Региональный электронный бюджет Еврейской автономной области» на 2024 – 2028 годы

В соответствии с постановлением правительства Еврейской автономной области от 31.08.2023 № 355-пп «Об утверждении перечня государственных программ Еврейской автономной области, предусмотренных к финансированию из областного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» правительство Еврейской автономной области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Еврейской автономной области «Создание информационной системы управления общественными финансами «Региональный электронный бюджет Еврейской автономной области» на 2024 – 2028 годы.

2. Признать утратившими силу:

- постановление правительства Еврейской автономной области   
от 30.03.2023 № 148-пп «Об утверждении государственной программы Еврейской автономной области «Создание информационной системы управления общественными финансами «Региональный электронный бюджет Еврейской автономной области» на 2023 - 2025 годы»;

- постановление правительства Еврейской автономной области  
от 07.09.2023 № 364-пп «О внесении изменений в государственную программу Еврейской автономной области «Создание информационной системы управления общественными финансами «Региональный электронный бюджет Еврейской автономной области» на 2023 - 2025 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 30.03.2023 № 148-пп».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2024 года.

Губернатор области Р.Э. Гольдштейн

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением правительства

Еврейской автономной области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Государственная программа Еврейской автономной области

«Создание информационной системы управления общественными финансами «Региональный электронный бюджет Еврейской автономной области» на 2024 – 2028 годы

I. Стратегические приоритеты

государственной программы Еврейской автономной области

«Создание информационной системы управления общественными финансами «Региональный электронный бюджет Еврейской автономной области» на 2024 – 2028 годы

1. Оценка текущего состояния уровня управления общественными финансами в Еврейской автономной области

Эффективное, ответственное и прозрачное управление общественными финансами области является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы, а также достижения других стратегических целей социально-экономического развития Еврейской автономной области (далее – область). Выполнение данного условия невозможно без полной автоматизации всех стадий бюджетного процесса. Формирование государственных программ, обоснований бюджетных ассигнований, государственных заданий, отчетности, обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для общества на современном этапе осуществляются с помощью единых так называемых сквозных информационных систем.

Вместе с тем в системе управления общественными финансами области сохраняется ряд нерешенных проблем, в том числе:

- отсутствие информационных систем, обеспечивающих возможность централизованного управления процессами планирования и исполнения бюджетов бюджетной системы области, формирования финансовой и бюджетной (бухгалтерской) отчётности. Функционирующие более 20 лет программные комплексы регионального и муниципального (не везде) уровней базируются на различных локальных информационных системах с бумажным документооборотом, что мешает современному эффективному обеспечению потребностей власти, бизнеса и граждан;

- отсутствие целостной системы стратегического планирования и, соответственно, слабая увязка между стратегическим и бюджетным планированием;

- сохранение условий и стимулов для неоправданного увеличения бюджетных расходов;

- недостаточная степень вовлеченности гражданского общества в обсуждение целей и результатов использования бюджетных средств.

По рейтингу открытости бюджетных данных за 2020 год, проведенному научно-исследовательским финансовым институтом Министерства финансов Российской Федерации, область среди субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных находится на 81 месте со статусом «низкий уровень открытости бюджетных данных» (https://nifi.ru/ru/rating).

Для организации деятельности органов государственной власти области и органов местного самоуправления муниципальных образований области с целью решения вышеуказанных проблем разработана настоящая государственная программа Еврейской автономной области (далее – государственная программа). В результате выполнения мероприятий государственной программы будет создана технологическая база для формирования целостной и эффективной системы управления общественными финансами области на основе современных цифровых технологий.

2. Характеристика приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации государственной программы

В настоящее время на федеральном уровне создан и успешно развивается единый портал бюджетной системы Российской Федерации – государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет»). Концепция системы «Электронный бюджет» предполагает централизацию, стандартизацию и унификацию всего бюджетного процесса (планирование бюджета, его исполнение и отчетность) как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Для интеграции области в систему «Электронный бюджет» необходимо, чтобы все стадии бюджетного процесса в области были автоматизированы и централизованы. Целью настоящей государственной программы является создание единого цифрового пространства в сфере управления общественными финансами области на базе современных информационных и телекоммуникационных технологий.

В рамках реализации государственной программы будет создана и введена в эксплуатацию информационная система управления общественными финансами «Региональный электронный бюджет Еврейской автономной области» (далее – система «РЭБ ЕАО»), функционирующая на единой вертикально интегрированной платформе на основе ключевых сквозных технологий, определенных в национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации». Планируемые в 2024 – 2028 годах мероприятия государственной программы по созданию и вводу в эксплуатацию системы «РЭБ ЕАО» автоматизируют все бизнес-процессы цикла управления общественными финансами области: стратегическое планирование, программно-целевое планирование и исполнение бюджета, управление доходами и долгом, бухгалтерский и управленческий учет и отчетность, мониторинг, контроль и оценку эффективности исполнения областного бюджета и муниципальных бюджетов.

3. Обоснование целей, задач и способов их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере государственного управления Еврейской автономной области, включая задачи, определенные

в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации,

а также задачи, направленные на достижения общественно значимых результатов

На базе созданной системы «РЭБ ЕАО» будут решены задачи совершенствования информационного обеспечения управления бюджетным процессом в области, что позволит расширить спектр возможностей финансового контроля, повысить его обоснованность, своевременность и рациональность операций, снизить трудоемкость деятельности органов государственной власти области, областных государственных и муниципальных учреждений, принимающих участие в процессе управления общественными финансами области, посредством применения цифровых технологий, методов экономико-математического моделирования и структурирования информационных потоков.

Для достижения цели государственной программы предусматривается решение следующих задач:

1. Интеграция процессов планирования и исполнения бюджетов бюджетной системы области, ведения бухгалтерского учёта, а также подготовки финансовой отчётности и другой аналитической информации публично-правовых образований, областных государственных и муниципальных учреждений.

В рамках решения этой задачи будут выполнены следующие мероприятия:

1.1. Создание и ввод в действие подсистемы централизованного управления нормативно-справочной информацией системы «РЭБ ЕАО» (далее – подсистема «НСИ РЭБ ЕАО»).

Разрозненная нормативно-справочная информация, применяемая в отдельных информационных системах бюджетного учёта в области, будет агрегирована в подсистеме «НСИ РЭБ ЕАО», что позволит обеспечить централизованное хранение, поддержание в актуальном состоянии и распространение нормативно-справочной информации, используемой прикладными подсистемами системы «РЭБ ЕАО», а также управление данной информацией на основе единой методологии и веб-технологий.

Подсистема «НСИ РЭБ ЕАО» автоматизирует деятельность органов государственной власти области, областных государственных и муниципальных учреждений, принимающих участие в процессе управления общественными финансами области, позволит обеспечить сопоставимость показателей местных бюджетов, что создаст возможность автоматически формировать консолидированный бюджет области. Подсистема   
«НСИ РЭБ ЕАО» также обеспечит единый вход во все подсистемы системы «РЭБ ЕАО» через личный кабинет пользователя, удобный доступ к их функциям по принципу «единого окна» в соответствии с полномочиями пользователя, централизованное ведение и распространение нормативно-справочной информации, сертификатов электронной подписи, централизованную регистрацию и управление правами пользователей подсистем системы «РЭБ ЕАО».

Конечными объектами автоматизации являются как компоненты системы «РЭБ ЕАО», так и внешние прикладные системы, взаимодействующие с подсистемой «НСИ РЭБ ЕАО», например, автоматизированная система «Система осуществления планирования, проведения закупок и осуществления контроля в сфере закупок согласно   
п. п. 13, 14, 15 Правил осуществления контроля, предусмотренного   
частью 5 статьи 99 [Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд](https://docs.cntd.ru/document/499011838#64U0IK)» (далее – РКС).

Внедрение подсистемы «НСИ РЭБ ЕАО» обеспечит:

- 100-процентную актуальность справочных данных, хранение истории изменений элементов справочников и классификаторов с возможностью получения значений этих данных на указанный момент времени;

- отсутствие дублирующихся и недостоверных справочных данных;

- 100-процентное единство стандартов ведения нормативно-справочной информации, используемой подсистемами системы «РЭБ ЕАО».

1.2. Создание и ввод в действие подсистемы исполнения бюджета системы «РЭБ ЕАО» (далее – подсистема «Исполнение РЭБ ЕАО»).

Подсистема «Исполнение «РЭБ ЕАО» обеспечит исполнение как областного бюджета, так и местных бюджетов на базе веб-технологий, а также учет операций со средствами неучастников бюджетного процесса в соответствии с бюджетным законодательством. В подсистеме «Исполнение РЭБ ЕАО» будут автоматизированы новые бизнес-процессы (внутреннее казначейство), осуществлён перевод данных из унаследованных областных систем бюджетного учёта. Внедрение подсистемы «Исполнение РЭБ ЕАО» обеспечит:

- 100-процентный эффективный контроль исполнения документов подсистемы «Исполнение РЭБ ЕАО»;

- 100-процентную автоматизированную обработку обмена платёжными документами с Федеральным казначейством;

- 100-процентную возможность удаленной работы участников бюджетного процесса в части исполнения бюджета без потери производительности труда.

1.3. Создание и ввод в действие единой централизованной информационной системы бюджетного (бухгалтерского) учёта и отчётности системы «РЭБ ЕАО» (далее – система «ЦИСБУ ЕАО»).

Система «ЦИСБУ ЕАО» обеспечит деятельность государственных учреждений и органов государственной власти области по бюджетному (бухгалтерскому) учёту в едином цифровом пространстве на основе   
веб-технологий, юридически значимого документооборота с применением электронной подписи. Данная система будет синхронизирована с другими подсистемами системы «РЭБ ЕАО»:

- подсистемой «Исполнение РЭБ ЕАО» – в части получения информации по санкционированию расходов областного бюджета, отправке платежных документов;

- подсистемой «НСИ РЭБ ЕАО» – в части предоставления возможности загрузки актуальных справочных данных.

В рамках реализации мероприятий государственной программы на работу в системе «ЦИСБУ ЕАО» будут переведены органы государственной власти области и 100 процентов областных государственных учреждений.

1.4. Создание и ввод в действие подсистемы сбора и консолидации бюджетной отчетности системы «РЭБ ЕАО» (далее – подсистема «Консолидация РЭБ ЕАО»).

Подсистема «Консолидация РЭБ ЕАО» позволит в автоматическом режиме осуществлять сбор и консолидацию отчетности об исполнении консолидированного бюджета области, а также сводной бухгалтерской отчетности областных государственных и муниципальных бюджетных и автономных учреждений на основе «бесшовного» взаимодействия с другими подсистемами системы «РЭБ ЕАО» (загрузка/обновление справочников, загрузка/выгрузка отчетных данных). За счет перехода на сбор отчетности в едином цифровом пространстве будут сокращены сроки представления такой отчетности благодаря использованию общих правил формирования и контроля отчетов, а также повысится качество представляемой отчетности. Внедрение подсистемы «Консолидация РЭБ ЕАО» также позволит оптимизировать процессы управления региональными финансами и обеспечить качественно новый уровень анализа информации о финансово-хозяйственной деятельности областных государственных учреждений и органов государственной власти области. Кроме того, подсистема «Консолидация РЭБ ЕАО» позволит выполнять аналитические выборки по данным отчетности за любые отчетные периоды в заданных разрезах и динамике, обеспечит раскрытие любой итоговой суммы отчета, в том числе по всей иерархии нижестоящих отчетов, сравнение показателей отчета с аналогичными показателями за прошлый период.

2. Создание инструментов для взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования, проведения мониторинга достижения финансовых результатов реализации государственных (муниципальных) программ, а также результатов, характеризующих объёмы и качество оказания государственных и муниципальных услуг и выполнения государственных и муниципальных функций.

Для решения этой задачи будут выполнены мероприятия по созданию и вводу в действие подсистемы «Планирование» системы «РЭБ ЕАО» (далее – подсистема «Планирование РЭБ ЕАО»).

Подсистема «Планирование РЭБ ЕАО» обеспечит автоматизацию следующих функциональных направлений:

- формирование и ведение реестра расходных обязательств области и органов местного самоуправления муниципальных образований области;

- формирование и ведение реестра источников доходов области и органов местного самоуправления муниципальных образований области;

- планирование бюджетных ассигнований области и органов местного самоуправления муниципальных образований области;

- формирование закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, решений органов местного самоуправления муниципальных образований области об утверждении местных бюджетов и изменений в вышеуказанный закон и решения;

- формирование и мониторинг исполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ);

- формирование и ведение регионального (муниципального) перечня услуг и работ.

Подсистема «Планирование РЭБ ЕАО» будет полностью интегрирована с подсистемой «Исполнение РЭБ ЕАО» в части автоматического экспорта утвержденных показателей закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, решений органов местного самоуправления муниципальных образований области об утверждении местных бюджетов и их изменений.

В результате внедрения подсистемы «Планирование РЭБ ЕАО» будут обеспечены:

- 100-процентная автоматизация полномочий участников бюджетного планирования, связанных с процессами формирования областного бюджета   
и бюджетов муниципальных образований области;

- предоставление корректного, полного и достоверного реестра расходных обязательств, реестра источников доходов и долговой книги   
в установленные сроки;

- сокращение числа ошибок ввода данных за счет импорта данных из смежных систем, использования справочников, синхронизируемых   
с подсистемой «НСИ РЭБ ЕАО»;

- 100-процентная возможность удаленной работы участников бюджетного процесса без потери производительности труда.

3. Создание инструментов для обеспечения открытости   
и прозрачности деятельности органов государственной власти области   
и органов местного самоуправления муниципальных образований области.

Для решения этой задачи будет создана и введена в действие аналитическая подсистема «Аналитика РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО»   
(далее – подсистема «Аналитика РЭБ ЕАО»).

Подсистема «Аналитика РЭБ ЕАО» будет представлять собой официальный областной портал www.budget.eao.ru (далее – портал), содержащий информацию об областном бюджете и бюджетном процессе в области, размещенную в режиме реального времени. Данные этого портала будут обновляться динамически из баз данных всех подсистем системы «РЭБ ЕАО». Таким образом, подсистема «Аналитика РЭБ ЕАО» будет являться «витриной данных» системы «РЭБ ЕАО». Открытая часть портала «Бюджет для граждан» будет содержать общедоступную информацию об областном бюджете и бюджетном процессе в области. Пользователям закрытой части портала «Личный кабинет руководителя» будет доступна возможность формирования интерактивной аналитической отчетности на основе информации портала, применения методик анализа и визуализации информации, ориентированных на выявление проблемных мест, точек роста и поддержку принятия управленческих решений.

4. Обеспечение бесперебойного функционирования и технологического сопровождения программного обеспечения, вычислительной техники, телекоммуникационного и иного оборудования, входящих в единое цифровое пространство, в сфере управления общественными финансами области.

Для решения этой задачи будут выполнены мероприятия по созданию и вводу в действие технической, системной и телекоммуникационной составляющих инфраструктуры системы «РЭБ ЕАО», а также мероприятия, обеспечивающие бесперебойное функционирование программных составляющих системы «РЭБ ЕАО» после ввода их в действие.

II. Паспорт

государственной программы Еврейской автономной области

«Создание информационной системы управления общественными финансами «Региональный электронный бюджет Еврейской автономной области» на 2024 – 2028 годы

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы | Заместитель председателя правительства Еврейской автономной области – начальник департамента финансов правительства Еврейской автономной области – Садаев Андрей Владимирович |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Департамент финансов правительства Еврейской автономной области (далее – департамент финансов) |
| Соисполнители государственной программы | Органы местного самоуправления муниципальных образований Еврейской автономной области (далее – органы местного самоуправления) |
| Участники государственной программы | Областное государственное казенное учреждение «Областной центр учета и казначейства» (далее – ОГКУ «ОЦУиК») |
| Период  реализации государственной программы | 2024 – 2028 годы |
| Цели государственной программы | Создание единого цифрового пространства в сфере управления общественными финансами области на базе современных телекоммуникационных и информационных технологий |
| Подпрограммы государственной программы | В структуре государственной программы подпрограммы не предусмотрены |
| Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы, в том числе по годам | Общий объем финансирования государственной программы составляет 170 803,0 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств областного бюджета – 170 803,0 тыс. рублей,  по годам:  2024 год – 61 742,0 тыс. рублей;  2025 год – 73 061,0 тыс. рублей;  2026 год – 12 000,0 тыс. рублей;  2027 год – 12 000,0 тыс. рублей;  2028 год – 12 000,0 тыс. рублей |
| Влияние государственной программы на достижение национальных целей развития Российской Федерации | Реализация государственной программы позволит обеспечить:  - создание и введение в действие в органах государственной власти области, областных государственных учреждениях, органах местного самоуправления муниципальных образований области информационной системы управления общественными финансами «Региональный электронный бюджет Еврейской автономной области»;  - повышение уровня открытости бюджетных данных области среди субъектов Российской Федерации |

2. Показатели государственной программы Еврейской автономной области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения показателей | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| Базовое значение | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание единого цифрового пространства в сфере управления общественными финансами области на базе современных телекоммуникационных и информационных технологий | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество подсистем системы «РЭБ ЕАО», подключённых к подсистеме «НСИ РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» | штук | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | Департамент финансов | Повышение уровня открытости бюджетных данных |
| 2 | Доля главных распорядителей средств областного бюджета, использующих подсистему «Исполнение РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО», в общем числе главных распорядителей средств областного бюджета | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Департамент финансов | Повышение уровня открытости бюджетных данных |
| 3 | Доля участников бюджетного процесса областного уровня, использующих подсистему «Исполнение РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО», в общем числе участников бюджетного процесса областного уровня | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Департамент финансов | Повышение уровня открытости бюджетных данных |
| 4 | Доля финансовых органов муниципальных образований области, использующих подсистему «Исполнение РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО», в общем числе финансовых органов муниципальных образований области | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Департамент финансов | Повышение уровня открытости бюджетных данных |
| 5 | Доля органов государственной власти области, ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности которых осуществляется посредством системы «ЦИСБУ ЕАО», в общем числе органов государственной власти области | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Департамент финансов | Повышение уровня открытости бюджетных данных |
| 6 | Доля областных государственных учреждений, ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности которых осуществляется посредством системы «ЦИСБУ ЕАО», в общем числе областных государственных учреждений | % | 10 | 30 | 70 | 100 | 100 | 100 | Департамент финансов | Повышение уровня открытости бюджетных данных |
| 7 | Доля аттестованных на соответствие требованиям о защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну, объектов информатизации в общем количестве объектов информатизации системы «РЭБ ЕАО», подлежащих аттестации | % | 0 | 0 | 30 | 100 | 100 | 100 | Департамент финансов | Повышение уровня открытости бюджетных данных |
| 8 | Доля электронного юридически значимого документооборота, осуществляемого в рамках системы «ЦИСБУ ЕАО», в общем объеме документов бухгалтерского (бюджетного) учёта и отчётности областных государственных учреждений | % | 0 | 10 | 20 | 70 | 100 | 100 | Департамент финансов | Повышение уровня открытости бюджетных данных |
| 9 | Доля отчётов, сданных с помощью подсистемы «Консолидация РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в установленные законодательством сроки, в общем числе отчетов, подлежащих сдаче в установленные законодательством сроки | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | Департамент финансов | Повышение уровня открытости бюджетных данных |
| 10 | Доля областных участников процесса бюджетного планирования, участвующих в планировании бюджета с применением подсистемы «Планирование РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО», в общем числе областных участников процесса бюджетного планирования | % | 0 | 30 | 64 | 100 | 100 | 100 | Департамент финансов | Повышение уровня открытости бюджетных данных |
| 11 | Доля муниципальных участников процесса бюджетного планирования, участвующих в планировании бюджета с применением подсистемы «Планирование РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО», в общем числе муниципальных участников процесса бюджетного планирования | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | Департамент финансов | Повышение уровня открытости бюджетных данных |
| 12 | Повышение уровня открытости бюджетных данных области среди субъектов Российской Федерации в рейтинге открытости бюджетных данных, проводимом научно- исследовательским финансовым институтом Министерства финансов Российской Федерации | место | 81 | 80 | 75 | 60 | 55 | 50 | Департамент финансов | Повышение уровня открытости бюджетных данных |
| 13 | Доля подсистем системы «РЭБ ЕАО», технологическая составляющая которых соответствует требованиям технических заданий на каждую из создаваемых подсистем системы «РЭБ ЕАО», в общем числе подсистем системы «РЭБ ЕАО» | % | 0 | 58 | 79 | 100 | 100 | 100 | Департамент финансов | Повышение уровня открытости бюджетных данных |
| 14 | Доля введенных в эксплуатацию подсистем системы «РЭБ ЕАО», актуализированных в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспеченных консультационным сопровождением пользователей, в общем числе введенных в эксплуатацию подсистем системы «РЭБ ЕАО» | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Департамент финансов | Повышение уровня открытости бюджетных данных |

3. Структурные элементы государственной программы Еврейской автономной области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателем  государственной программы |

| 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий  «Создание и ввод в действие подсистемы «Исполнение РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» | | | | |
|  | Департамент финансов | | 2024 год | | |
| 1.1 | Задача: Интеграция процессов планирования и исполнения бюджетов бюджетной системы области, ведения бухгалтерского учета, а также подготовки финансовой отчетности и другой аналитической информации публично-правовых образований, областных государственных и муниципальных учреждений | 100% эффективный контроль исполнения документов подсистемы «Исполнение РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО»;  100% наличие юридически значимых электронных первичных учетных документов;  100% автоматизированная обработка документов Федерального казначейства;  100% возможность удаленной работы участников бюджетного процесса без потери производительности труда;  100 % внедрение в опытную эксплуатацию подсистемы «Исполнение РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» во всех муниципальных образованиях области | | | Доля главных распорядителей средств областного бюджета, использующих подсистему «Исполнение РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО», в общем числе главных распорядителей средств областного бюджета.  Доля участников бюджетного процесса областного уровня, использующих подсистему «Исполнение РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО», в общем числе участников бюджетного процесса областного уровня.  Доля финансовых органов муниципальных образований области, использующих подсистему «Исполнение РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО», в общем числе финансовых органов муниципальных образований области |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий  «Создание и ввод в действие системы «ЦИСБУ ЕАО» | | | | |
|  | Департамент финансов | | | 2024 – 2025 годы | |
| 2.1 | Задача: Интеграция процессов планирования и исполнения бюджетов бюджетной системы области, ведения бухгалтерского учета, а также подготовки финансовой отчетности и другой аналитической информации публично-правовых образований, областных государственных и муниципальных учреждений | Формирование единого пространства данных бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности органов государственной власти области на 100%, обеспечение возможности автоматизированного контроля за показателями исполнения областного бюджета.  Формирование единого пространства данных бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности, обеспечение возможности автоматизированного контроля за показателями исполнения областного бюджета в областных государственных учреждениях:  в 2024 году – 70%;  в 2025 году – 100%.  Доля аттестованных объектов информатизации, обеспечивающих защиту технологической инфраструктуры системы «РЭБ ЕАО»:  в 2024 году – 30%;  в 2025 году – 100%.  Доля электронного юридически значимого документооборота, осуществляемого в рамках системы «ЦИСБУ ЕАО» в электронном виде:  в 2024 году – 20%;  в 2025 году – 70%.  100% обмен юридически значимых документов между системами «ЦИСБУ ЕАО» и РКС.  100% возможность долгосрочного архивного хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости, ежегодно.  100% гарантия постоянной доставки электронной отчетности в контролирующие органы и внебюджетные фонды, получения протокола ее проверки, ежегодно. | | | Доля органов государственной власти области, ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности которых осуществляется посредством системы «ЦИСБУ ЕАО», в общем числе органов государственной власти области.  Доля областных государственных учреждений, ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности которых осуществляется посредством системы «ЦИСБУ ЕАО», в общем числе областных государственных учреждений.  Доля аттестованных на соответствие требованиям о защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну, объектов информатизации в общем количестве объектов информатизации системы «РЭБ ЕАО», подлежащих аттестации.  Доля электронного юридически значимого документооборота, осуществляемого в рамках системы «ЦИСБУ ЕАО», в общем объеме документов бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности областных государственных учреждений. |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий  «Создание и ввод в действие подсистемы «Консолидация РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» | | | | |
|  | Департамент финансов | | | 2024 год | |
| 3.1 | Задача: Интеграция процессов планирования и исполнения бюджетов бюджетной системы области, ведения бухгалтерского учета, а также подготовки финансовой отчетности и другой аналитической информации публично-правовых образований, областных государственных и муниципальных учреждений | 100% наличие отчетности об исполнении консолидированного бюджета области, а также сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений на основе бесшовного взаимодействия с другими подсистемами системы «РЭБ ЕАО» в автоматическом режиме | | | Доля отчетов, сданных с помощью подсистемы «Консолидация РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в установленные законодательством сроки, в общем числе отчетов, подлежащих сдаче в установленные законодательством сроки |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий  «Создание и ввод в действие подсистемы «Планирование РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» | | | | |
|  | Департамент финансов | | | 2024 – 2025 годы | |
| 4.1 | Задача: Создание инструментов для взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования, проведения мониторинга достижения финансовых результатов реализации государственных (муниципальных) программ, а также результатов, характеризующих объемы и качество оказания государственных и муниципальных услуг и выполнения государственных и муниципальных функций | 100% автоматизация полномочий областных участников процесса планирования областного бюджета в рамках подсистемы «Планирование РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО»;  100% возможность удаленной работы участников процесса планирования областного бюджета без потери производительности труда:  в 2024 году – 64%,  в 2025 году – 100%.  100% автоматизация полномочий муниципальных участников бюджетного планирования, связанных с процессами формирования бюджета | | | Доля областных участников процесса бюджетного планирования, участвующих в планировании бюджета с применением подсистемы «Планирование РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО», в общем числе областных участников процесса бюджетного планирования.  Доля муниципальных участников процесса бюджетного планирования, участвующих в планировании бюджета с применением подсистемы «Планирование РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО», в общем числе муниципальных участников процесса бюджетного планирования |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий  «Создание и ввод в действие подсистемы «Аналитика РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» | | | | |
|  | Департамент финансов | | | 2025 год | |
| 5.1 | Задача: Создание инструментов для обеспечения открытости и прозрачности деятельности органов государственной власти области и органов местного самоуправления муниципальных образований области | Создание технологического инструмента информационной поддержки процессов мониторинга и анализа финансово-экономических показателей области, а также обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса:  в 2024 году – 75%,  в 2025 году – 60% | | | Повышение уровня открытости бюджетных данных области среди субъектов Российской Федерации в рейтинге открытости бюджетных данных, проводимом научно-исследовательским финансовым институтом Министерства финансов Российской Федерации, на 30 пунктов |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий  «Создание и ввод в действие технологической инфраструктуры системы «РЭБ ЕАО» | | | | |
|  | Департамент финансов | | | 2024 – 2025 годы | |
| 6.1 | Задача: Обеспечение бесперебойного функционирования и технологического сопровождения программного обеспечения, вычислительной техники, телекоммуникационного и иного оборудования, входящих в единое цифровое пространство, в сфере управления общественными финансами области | Внедрение технологической инфраструктуры системы «РЭБ ЕАО», достаточной для обеспечения операционной непрерывности функционирования системы «РЭБ ЕАО»:  в 2024 году – 79%,  в 2025 году – 100% | | | Доля подсистем системы «РЭБ ЕАО», технологическая составляющая которых соответствует требованиям технических заданий на каждую из создаваемых подсистем системы «РЭБ ЕАО», в общем числе подсистем системы «РЭБ ЕАО» |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий  «Обеспечение бесперебойного функционирования программных составляющих системы «РЭБ ЕАО» | | | | |
|  | Департамент финансов | | | 2024 – 2028 годы | |
| 7.1 | Задача: Обеспечение бесперебойного функционирования и технологического сопровождения программного обеспечения, вычислительной техники, телекоммуникационного и иного оборудования, входящих в единое цифровое пространство, в сфере управления общественными финансами области | Обеспечение непрерывности и корректности функционирования подсистемы «НСИ РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО»:  в 2024 году – 100%,  в 2025 году – 100%,  в 2026 году – 100%,  в 2027 году – 100%,  в 2028 году – 100%.  Обеспечение непрерывности и корректности функционирования подсистемы «Исполнение РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО»:  в 2024 году – 100%,  в 2025 году – 100%,  в 2026 году – 100%,  в 2027 году – 100%,  в 2028 году – 100%.  Обеспечение непрерывности и корректности функционирования системы «ЦИСБУ ЕАО»:  в 2024 году – 100%,  в 2025 году – 100%,  в 2026 году – 100%,  в 2027 году – 100%,  в 2028 году – 100%.  Обеспечение непрерывности и корректности функционирования подсистемы «Планирование РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО»:  в 2024 году – 100%,  в 2025 году – 100%,  в 2026 году – 100%,  в 2027 году – 100%,  в 2028 году – 100%.  Обеспечение непрерывности и корректности функционирования подсистемы «Аналитика РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО»:  в 2024 году – 100%,  в 2025 году – 100%,  в 2026 году – 100%,  в 2027 году – 100%,  в 2028 году – 100%.  100% обеспечение непрерывности и корректности функционирования подсистемы «Консолидация РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» | | | Доля введенных в эксплуатацию подсистем системы «РЭБ ЕАО», актуализированных в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспеченных консультационным сопровождением пользователей, в общем числе введенных в эксплуатацию подсистем системы «РЭБ ЕАО» |

4. Финансовое обеспечение государственной программы Еврейской автономной области

4.1. Финансовое обеспечение государственной программы Еврейской автономной области

за счет средств областного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Всего | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Еврейской автономной области «Создание информационной системы управления общественными финансами «Региональный электронный бюджет Еврейской автономной области» | Всего | 007 | 0113 | 53 0 00 00000 | 170 803,0 | 61 742,0 | 73 061,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
| Департамент финансов | 007 | 0113 | 53 0 00 00000 | 35 000,0 | 19 000,0 | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОГКУ «ОЦУиК» | 007 | 0113 | 53 0 00 00000 | 135 803,0 | 42 742,0 | 57 061,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание и ввод в действие подсистемы «Исполнение РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» | Всего | 007 | 0113 | 53 0 02 00000 | 9 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Создание и ввод в действие подсистемы «Исполнение РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в муниципальных образованиях области | Всего | 007 | 0113 | 53 0 02 19350 | 9 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент финансов | 007 | 0113 | 53 0 02 19350 | 9 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОГКУ «ОЦУиК» | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание и ввод в действие системы «ЦИСБУ ЕАО» | Всего | 007 | 0113 | 53 0 03 00000 | 23 600,0 | 22 700,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Перевод бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности областных государственных учреждений на централизованное ведение в системе «ЦИСБУ ЕАО», в том числе с использованием облачной цифровой платформы | Всего | 007 | 0113 | 53 0 03 19350 | 15 500,0 | 15 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент финансов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОГКУ «ОЦУиК» | 007 | 0113 | 53 0 03 19350 | 15 500,0 | 15 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение, установка и настройка сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты информации, антивирусных систем, разработка организационно-распорядительных документов по защите информации | Всего | 007 | 0113 | 53 0 03 19350 | 5 100,0 | 4 200,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент финансов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОГКУ «ОЦУиК» | 007 | 0113 | 53 0 03 19350 | 5 100,0 | 4 200,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка и внедрение в рамках системы «ЦИСБУ ЕАО» электронного обмена юридически значимыми финансовыми документами о закупках с РКС | Всего | 007 | 0113 | 53 0 03 19350 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент финансов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОГКУ «ОЦУиК» | 007 | 0113 | 53 0 03 19350 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание и ввод в действие подсистемы «Консолидация РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» | Всего | 007 | 0113 | 53 0 04 00000 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Создание и ввод в действие подсистемы «Консолидация РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» | Всего | 007 | 0113 | 53 0 04 19350 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент финансов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОГКУ «ОЦУиК» | 007 | 0113 | 53 0 04 19350 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание и ввод в действие подсистемы «Планирование РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» | Всего | 007 | 0113 | 53 0 05 00000 | 26 000,0 | 10 000,0 | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Создание и ввод в действие подсистемы «Планирование РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в части комплексной автоматизации процесса планирования областного бюджета, ведения государственных программ области и государственных заданий на основе веб-технологий | Всего | 007 | 0113 | 53 0 05 19350 | 20 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент финансов | 007 | 0113 | 53 0 05 19350 | 20 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Создание и ввод в действие подсистемы «Планирование РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в части комплексной автоматизации процесса планирования местных бюджетов на основе веб-технологий | Всего | 007 | 0113 | 53 0 05 19350 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент финансов | 007 | 0113 | 53 0 05 19350 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Органы местного самоуправления области (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание и ввод в действие подсистемы «Аналитика РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» | Всего | 007 | 0113 | 53 0 06 00000 | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Создание и ввод в действие подсистемы «Аналитика РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» | Всего | 007 | 0113 | 53 0 06 19350 | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент финансов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОГКУ «ОЦУиК» | 007 | 0113 | 53 0 06 19350 | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание и ввод в действие технологической инфраструктуры системы «РЭБ ЕАО» | Всего | 007 | 0113 | 53 0 07 00000 | 2 400,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Создание и ввод в действие технологической инфраструктуры системы «РЭБ ЕАО», в том числе с использованием облачной цифровой платформы | Всего | 007 | 0113 | 53 0 07 19350 | 2 400,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент финансов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОГКУ «ОЦУиК» | 007 | 0113 | 53 0 07 19350 | 2 400,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение бесперебойного функционирования программных составляющих системы «РЭБ ЕАО» | Всего | 007 | 0113 | 53 0 08 00000 | 89 803 | 13 842 | 39 961 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
| Актуализация подсистемы «НСИ РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение ее бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной подсистемы | Всего | 007 | 0113 | 53 0 08 19350 | 10 851,0 | 2 310,0 | 2 541,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Департамент финансов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОГКУ «ОЦУиК» | 007 | 0113 | 53 0 08 19350 | 10 851,0 | 2 310,0 | 2 541,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Актуализация подсистемы «Исполнение РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение ее бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной подсистемы | Всего | 007 | 0113 | 53 0 08 19350 | 19 920,0 | 4 350,0 | 9 570,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Департамент финансов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОГКУ «ОЦУиК» | 007 | 0113 | 53 0 08 19350 | 19 920,0 | 4 350,0 | 9 570,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Актуализация системы «ЦИСБУ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение ее бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной системы | Всего | 007 | 0113 | 53 0 08 19350 | 22 582,0 | 5 682,0 | 10 900,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Департамент финансов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОГКУ «ОЦУиК» | 007 | 0113 | 53 0 08 19350 | 22 582,0 | 5 682,0 | 10 900,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Актуализация подсистемы «Планирование РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение ее бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной подсистемы | Всего | 007 | 0113 | 53 0 08 19350 | 16 800,0 | 0,0 | 10 800,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Департамент финансов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОГКУ «ОЦУиК» | 007 | 0113 | 53 0 08 19350 | 16 800,0 | 0,0 | 10 800,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Актуализация подсистемы «Аналитика РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение ее бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной подсистемы | Всего | 007 | 0113 | 53 0 08 19350 | 10 500,0 | 0,0 | 4 500,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Департамент финансов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОГКУ «ОЦУиК» | 007 | 0113 | 53 0 08 19350 | 10 500,0 | 0,0 | 4 500,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Актуализация подсистемы «Консолидация РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение ее бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной подсистемы | Всего | 007 | 0113 | 53 0 08 19350 | 9 150,0 | 1 500,0 | 1 650,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Департамент финансов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОГКУ «ОЦУиК» | 007 | 0113 | 53 0 08 19350 | 9 150,0 | 1 500,0 | 1 650,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |

4.2. Финансовое обеспечение государственной программы Еврейской автономной области

за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований Еврейской автономной области, внебюджетных источников

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| Всего | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Еврейской автономной области «Создание информационной системы управления общественными финансами «Региональный электронный бюджет Еврейской автономной области» | Всего, в том числе | 170 803,0 | 61 742,0 | 73 061,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 170 803,0 | 61 742,0 | 73 061,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
| Бюджеты муниципальных  образований | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание и ввод в действие подсистемы «Исполнение РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» | Всего, в том числе | 9 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 9 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных  образований | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - |
| Создание и ввод в действие подсистемы «Исполнение РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в муниципальных образованиях области | Всего, в том числе | 9 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 9 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных  образований | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание и ввод в действие системы «ЦИСБУ ЕАО» | Всего, в том числе | 23 600,0 | 22 700,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 23 600,0 | 22 700,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных  образований | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - |
| Перевод бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности областных государственных учреждений на централизованное ведение в системе «ЦИСБУ ЕАО», в том числе с использованием облачной цифровой платформы | Всего, в том числе | 15 500,0 | 15 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 15 500,0 | 15 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных  образований | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение, установка и настройка сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты информации, антивирусных систем, разработка организационно-распорядительных документов по защите информации | Всего, в том числе | 5 100,0 | 4 200,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 5 100,0 | 4 200,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных  образований | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - |
| Разработка и внедрение в рамках системы «ЦИСБУ ЕАО» электронного обмена юридически значимыми финансовыми документами о закупках с РКС | Всего, в том числе | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных  образований | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание и ввод в действие подсистемы «Консолидация РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» | Всего, в том числе | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных  образований | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - |
| Создание и ввод в действие подсистемы «Консолидация РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» | Всего, в том числе | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных  образований | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание и ввод в действие подсистемы «Планирование РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» | Всего, в том числе | 26 000,0 | 10 000,0 | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 26 000,0 | 10 000,0 | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных  образований | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - |
| Создание и ввод в действие подсистемы «Планирование РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в части комплексной автоматизации процесса планирования областного бюджета, ведения государственных программ области и государственных заданий на основе веб-технологий | Всего, в том числе | 20 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 20 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных  образований | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - |
| Создание и ввод в действие подсистемы «Планирование РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в части комплексной автоматизации процесса планирования местных бюджетов на основе веб-технологий | Всего, в том числе | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных  образований | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание и ввод в действие подсистемы «Аналитика РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» | Всего, в том числе | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных  образований | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - |
| Создание и ввод в действие подсистемы «Аналитика РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» | Всего, в том числе | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных  образований | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание и ввод в действие технологической инфраструктуры системы «РЭБ ЕАО» | Всего, в том числе | 2 400,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 2 400,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных  образований | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - |
| Создание и ввод в действие технологической инфраструктуры системы «РЭБ ЕАО», в том числе с использованием облачной цифровой платформы | Всего, в том числе | 2 400,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 2 400,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных  образований | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение бесперебойного функционирования программных составляющих системы «РЭБ ЕАО» | Всего, в том числе | 89 803 | 13 842 | 39 961 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 89 803 | 13 842 | 39 961 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
| Бюджеты муниципальных  образований | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - |
| Актуализация подсистемы «НСИ РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение ее бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной подсистемы | Всего, в том числе | 10 851,0 | 2 310,0 | 2 541,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 10 851,0 | 2 310,0 | 2 541,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Бюджеты муниципальных  образований | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - |
| Актуализация подсистемы «Исполнение РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение ее бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной подсистемы | Всего, в том числе | 19 920,0 | 4 350,0 | 9 570,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 19 920,0 | 4 350,0 | 9 570,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Бюджеты муниципальных  образований | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - |
| Актуализация системы «ЦИСБУ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение ее бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной системы | Всего, в том числе | 22 582,0 | 5 682,0 | 10 900,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 22 582,0 | 5 682,0 | 10 900,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Бюджеты муниципальных  образований | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - |
| Актуализация подсистемы «Планирование РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение ее бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной подсистемы | Всего, в том числе | 16 800,0 | 0,0 | 10 800,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 16 800,0 | 0,0 | 10 800,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Бюджеты муниципальных  образований | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - |
| Актуализация подсистемы «Аналитика РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение ее бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной подсистемы | Всего, в том числе | 10 500,0 | 0,0 | 4 500,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 10 500,0 | 0,0 | 4 500,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Бюджеты муниципальных  образований | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - |
| Актуализация подсистемы «Консолидация РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение ее бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной подсистемы | Всего, в том числе | 9 150,0 | 1 500,0 | 1 650,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 9 150,0 | 1 500,0 | 1 650,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Бюджеты муниципальных  образований | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - |

4.3. Финансовое обеспечение государственной программы Еврейской автономной области

по направлениям расходов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Расходы (тыс. рублей), годы | | | | | |
| Всего | в том числе по годам | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| ВСЕГО | | | | | | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 170 803,0 | 61 742,0 | 73 061,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | | | | | | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 2 400,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 6 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НИОКР | | | | | | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | | | | | | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 168 403,0 | 60 542,0 | 71 861,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. Сведения

о методике расчета показателей государственной программы Еврейской автономной области

«Создание информационной системы управления общественными финансами «Региональный электронный бюджет Еврейской автономной области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения показателя (по ОКЕИ) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения | Ответственный за сбор данных по показателю | Источник данных | Срок предоставления годовой отчетной информации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество подсистем системы «РЭБ ЕАО», подключённых к подсистеме «НСИ РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» | - | штук | - | Департамент финансов | Статистическая информация от департамента финансов | 25 декабря текущего года |
| 2 | Доля главных распорядителей средств областного бюджета, использующих подсистему «Исполнение РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО», в общем числе главных распорядителей средств областного бюджета | - | процент | Отношение числа главных распорядителей средств областного бюджета, использующих подсистему «Исполнение РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО», к общему числу главных распорядителей средств областного бюджета | Департамент финансов | Статистическая информация от департамента финансов | 25 декабря текущего года |
| 3 | Доля участников бюджетного процесса областного уровня, использующих подсистему «Исполнение РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО», в общем числе участников бюджетного процесса областного уровня | - | процент | Отношение числа участников бюджетного процесса областного уровня, использующих подсистему «Исполнение РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО», к общему числу участников бюджетного процесса областного уровня | Департамент финансов | Статистическая информация от департамента финансов | 25 декабря текущего года |
| 4 | Доля финансовых органов муниципальных образований области, использующих подсистему «Исполнение РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО», в общем числе финансовых органов муниципальных образований области | - | процент | Отношение числа финансовых органов муниципальных образований области, использующих подсистему «Исполнение РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО», к общему числу финансовых органов муниципальных образований области | Департамент финансов | Статистическая информация от департамента финансов | 25 декабря текущего года |
| 5 | Доля органов государственной власти области, ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности которых осуществляется посредством системы «ЦИСБУ ЕАО», в общем числе органов государственной власти области | - | процент | Отношение числа органов государственной власти области, ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности которых осуществляется посредством системы «ЦИСБУ ЕАО», к общему числу органов государственной власти области | ОГКУ «ОЦУиК» | Статистическая информация от ОГКУ «ОЦУиК» | 25 декабря текущего года |
| 6 | Доля областных государственных учреждений, ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности которых осуществляется посредством системы «ЦИСБУ ЕАО», в общем числе областных государственных учреждений | - | процент | Отношение областных государственных учреждений, ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности которых осуществляется посредством системы «ЦИСБУ ЕАО», к общему числу областных государственных учреждений | ОГКУ «ОЦУиК» | Статистическая информация от ОГКУ «ОЦУиК» | 25 декабря текущего года |
| 7 | Доля аттестованных на соответствие требованиям о защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну, объектов информатизации в общем количестве объектов информатизации системы «РЭБ ЕАО», подлежащих аттестации | - | процент | Отношение числа объектов информатизации, аттестованных на соответствие требованиям о защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну, к общему числу объектов информатизации системы «РЭБ ЕАО», подлежащих такой аттестации | ОГКУ «ОЦУиК» | Статистическая информация от ОГКУ «ОЦУиК» | 25 декабря текущего года |
| 8 | Доля электронного юридически значимого документооборота, осуществляемого в рамках системы «ЦИСБУ ЕАО», в общем объеме документов бухгалтерского (бюджетного) учёта и отчётности областных государственных учреждений | - | процент | Отношение числа документов электронного юридически значимого документооборота, осуществляемого в рамках системы «ЦИСБУ ЕАО», к общему числу документов бухгалтерского (бюджетного) учёта и отчётности областных государственных учреждений | ОГКУ «ОЦУиК» | Статистическая информация от ОГКУ «ОЦУиК» | 25 декабря текущего года |
| 9 | Доля отчётов, сданных с помощью подсистемы «Консолидация РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в установленные законодательством сроки, в общем числе отчётов, подлежащих сдаче в установленные законодательством сроки | - | процент | Отношение числа отчётов, сданных с помощью подсистемы «Консолидация РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в установленные законодательством сроки, к общему числу отчётов, подлежащих сдаче в установленные законодательством сроки | ОГКУ «ОЦУиК» | Статистическая информация от ОГКУ «ОЦУиК» | 25 декабря текущего года |
| 10 | Доля областных участников процесса бюджетного планирования, участвующих в планировании бюджета с применением подсистемы «Планирование РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО», в общем числе областных участников процесса бюджетного планирования | - | процент | Отношение числа областных участников процесса бюджетного планирования, участвующих в планировании бюджета с применением подсистемы «Планирование РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО», к общему числу областных участников процесса бюджетного планирования | Департамент финансов | Статистическая информация от департамента финансов | 25 декабря текущего года |
| 11 | Доля муниципальных участников процесса бюджетного планирования, участвующих в планировании бюджета с применением подсистемы «Планирование РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО», в общем числе муниципальных участников процесса бюджетного планирования | - | процент | Отношение числа муниципальных участников процесса бюджетного планирования, участвующих в планировании бюджета с применением подсистемы «Планирование РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО», к общему числу муниципальных участников процесса бюджетного планирования | Департамент финансов | Статистическая информация от департамента финансов | 25 декабря текущего года |
| 12 | Повышение уровня открытости бюджетных данных области среди субъектов Российской Федерации в рейтинге открытости бюджетных данных, проводимом научно-исследовательским финансовым институтом Министерства финансов Российской Федерации | - | место | Методика составления рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных ежегодно разрабатывается федеральным государственным бюджетным учреждением «Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации». Вся информация по вопросу проведения мониторинга и составления рейтинга, включая методику, исходные данные и оценки показателей, является общедоступной (https://www.nifi.ru/ru/rating) | Департамент финансов | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследователь-ский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации» (<https://www.nifi.ru>) | Январь – апрель очередного года |
| 13 | Доля подсистем системы «РЭБ ЕАО», технологическая составляющая которых соответствует требованиям технических заданий на каждую из создаваемых подсистем системы «РЭБ ЕАО», в общем числе подсистем системы «РЭБ ЕАО» | - | процент | Отношение числа подсистем системы «РЭБ ЕАО», технологическая составляющая которых соответствует требованиям технических заданий на каждую из создаваемых подсистем системы «РЭБ ЕАО», к общему числу подсистем системы «РЭБ ЕАО» | ОГКУ «ОЦУиК» | Статистическая информация от ОГКУ «ОЦУиК» | 25 декабря текущего года |
| 14 | Доля введенных в эксплуатацию подсистем системы «РЭБ ЕАО», актуализированных в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспеченных консультационным сопровождением пользователей, в общем числе введенных в эксплуатацию подсистем системы «РЭБ ЕАО» | - | процент | Отношение числа введенных в эксплуатацию подсистем системы «РЭБ ЕАО», актуализированных в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспеченных консультационным сопровождением пользователей, к общему числу введенных в эксплуатацию подсистем системы «РЭБ ЕАО» | ОГКУ «ОЦУиК» | Статистическая информация от ОГКУ «ОЦУиК» | 25 декабря текущего года |

IV. План

реализации государственной программы Еврейской автономной области

на 2024 год

«Создание информационной системы управления общественными финансами «Региональный электронный бюджет Еврейской автономной области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, мероприятия, контрольной точки | Дата достижения контрольной точки | Ответственный исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Создание и ввод в действие подсистемы «Исполнение РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» | | Департамент финансов |
|  | Интеграция процессов планирования и исполнения бюджетов бюджетной системы области, ведения бухгалтерского учета, а также подготовки финансовой отчетности и другой аналитической информации публично-правовых образований, областных государственных и муниципальных учреждений | | Департамент финансов |
| 1 | Создание и ввод в действие подсистемы «Исполнение РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в муниципальных образованиях области | | Департамент финансов |
| 1.1 | внедрение в опытную эксплуатацию подсистемы «Исполнение РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» во всех муниципальных образованиях области | Декабрь 2024 | Департамент финансов |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Создание и ввод в действие системы «ЦИСБУ ЕАО» | | ОГКУ «ОЦУиК» |
|  | Интеграция процессов планирования и исполнения бюджетов бюджетной системы области, ведения бухгалтерского учета, а также подготовки финансовой отчетности и другой аналитической информации публично-правовых образований, областных государственных и муниципальных учреждений | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 1 | Перевод бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности областных государственных учреждений на централизованное ведение в системе «ЦИСБУ ЕАО», в том числе с использованием облачной цифровой платформы | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 1.1 | Завершение перевода системы учета на новую цифровую платформу | Декабрь 2024 | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 2 | Приобретение, установка и настройка сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты информации, антивирусных систем, разработка организационно-распорядительных документов по защите информации | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 2.1 | Аттестация объектов информатизации, обеспечивающих защиту технологической инфраструктуры системы «РЭБ ЕАО» | Декабрь 2024 | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 3 | Разработка и внедрение в рамках системы «ЦИСБУ ЕАО» электронного обмена юридически значимыми финансовыми документами о закупках с РКС | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 3.1 | 100% обмен юридически значимых документов между системами «ЦИСБУ ЕАО» и РКС | Декабрь 2024 | ОГКУ «ОЦУиК» |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Создание и ввод в действие подсистемы «Консолидация РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» | | ОГКУ «ОЦУиК» |
|  | Интеграция процессов планирования и исполнения бюджетов бюджетной системы области, ведения бухгалтерского учета, а также подготовки финансовой отчетности и другой аналитической информации публично-правовых образований, областных государственных и муниципальных учреждений | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 1 | Создание и ввод в действие подсистемы «Консолидация РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 1.1 | Формирование сводной бухгалтерской отчетности и отчетности об исполнении консолидированного бюджета области в автоматическом режиме | Ноябрь 2024 | ОГКУ «ОЦУиК» |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Создание и ввод в действие подсистемы «Планирование РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» | | Департамент финансов |
|  | Создание инструментов для взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования, проведения мониторинга достижения финансовых результатов реализации государственных (муниципальных) программ, а также результатов, характеризующих объемы и качество оказания государственных и муниципальных услуг и выполнения государственных и муниципальных функций | | Департамент финансов |
| 1 | Создание и ввод в действие подсистемы «Планирование РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в части комплексной автоматизации процесса планирования областного бюджета, ведения государственных программ области и государственных заданий на основе веб-технологий | | Департамент финансов |
| 1.1 | Обеспечение удаленной работы участников процесса планирования областного бюджета без потери производительности труда | Апрель 2024 | Департамент финансов |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Создание и ввод в действие технологической инфраструктуры системы «РЭБ ЕАО» | | ОГКУ «ОЦУиК» |
|  | Обеспечение бесперебойного функционирования и технологического сопровождения программного обеспечения, вычислительной техники, телекоммуникационного и иного оборудования, входящих в единое цифровое пространство, в сфере управления общественными финансами области | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 1 | Создание и ввод в действие технологической инфраструктуры системы «РЭБ ЕАО», в том числе с использованием облачной цифровой платформы | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 1.1 | Обеспечение 100% операционной непрерывности функционирования системы «РЭБ ЕАО» | Декабрь 2024 | ОГКУ «ОЦУиК» |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение бесперебойного функционирования программных составляющих системы «РЭБ ЕАО» | | ОГКУ «ОЦУиК» |
|  | Обеспечение бесперебойного функционирования и технологического сопровождения программного обеспечения, вычислительной техники, телекоммуникационного и иного оборудования, входящих в единое цифровое пространство, в сфере управления общественными финансами области | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 1 | Актуализация подсистемы «НСИ РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение ее бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной подсистемы | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 1.1 | Обслуживание и обеспечение системы технической поддержкой | Постоянно | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 2 | Актуализация подсистемы «Исполнение РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение ее бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной подсистемы | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 2.1 | Обслуживание и обеспечение системы технической поддержкой | Постоянно | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 3 | Актуализация системы «ЦИСБУ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение ее бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной системы | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 3.1 | Обслуживание и обеспечение системы технической поддержкой | Постоянно | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 4 | Актуализация подсистемы «Консолидация РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение ее бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной подсистемы | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 4.1 | Обслуживание и обеспечение системы технической поддержкой | Постоянно | ОГКУ «ОЦУиК» |

IV. План

реализации государственной программы Еврейской автономной области

на 2025 год

«Создание информационной системы управления общественными финансами «Региональный электронный бюджет Еврейской автономной области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, мероприятия, контрольной точки | Дата достижения контрольной точки | Ответственный исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Создание и ввод в действие системы «ЦИСБУ ЕАО» | | ОГКУ «ОЦУиК» |
|  | Интеграция процессов планирования и исполнения бюджетов бюджетной системы области, ведения бухгалтерского учета, а также подготовки финансовой отчетности и другой аналитической информации публично-правовых образований, областных государственных и муниципальных учреждений | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 1 | Приобретение, установка и настройка сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты информации, антивирусных систем, разработка организационно-распорядительных документов по защите информации | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 1.1 | Аттестация объектов информатизации, обеспечивающих защиту технологической инфраструктуры системы «РЭБ ЕАО» | Декабрь 2025 | ОГКУ «ОЦУиК» |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Создание и ввод в действие подсистемы «Планирование РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» | | Департамент финансов |
|  | Создание инструментов для взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования, проведения мониторинга достижения финансовых результатов реализации государственных (муниципальных) программ, а также результатов, характеризующих объемы и качество оказания государственных и муниципальных услуг и выполнения государственных и муниципальных функций | | Департамент финансов |
| 1 | Создание и ввод в действие подсистемы «Планирование РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в части комплексной автоматизации процесса планирования областного бюджета, ведения государственных программ области и государственных заданий на основе веб-технологий | | Департамент финансов |
| 1.1 | Обеспечение удаленной работы участников процесса планирования областного бюджета без потери производительности труда | Июль 2025 | Департамент финансов |
| 2 | Создание и ввод в действие подсистемы «Планирование РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в части комплексной автоматизации процесса планирования местных бюджетов на основе веб-технологий | | Департамент финансов |
| 2.1 | 100% автоматизация полномочий муниципальных участников бюджетного планирования, связанных с процессами формирования бюджета | Сентябрь 2025 | Департамент финансов |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Создание и ввод в действие подсистемы «Аналитика РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» | | ОГКУ «ОЦУиК» |
|  | Создание инструментов для обеспечения открытости и прозрачности деятельности органов государственной власти области и органов местного самоуправления муниципальных образований области | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 1 | Создание и ввод в действие подсистемы «Аналитика РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 1.1 | Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса | Сентябрь 2025 | ОГКУ «ОЦУиК» |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Создание и ввод в действие технологической инфраструктуры системы «РЭБ ЕАО» | | ОГКУ «ОЦУиК» |
|  | Обеспечение бесперебойного функционирования и технологического сопровождения программного обеспечения, вычислительной техники, телекоммуникационного и иного оборудования, входящих в единое цифровое пространство, в сфере управления общественными финансами области | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 1 | Создание и ввод в действие технологической инфраструктуры системы «РЭБ ЕАО», в том числе с использованием облачной цифровой платформы | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 1.1 | Обеспечение 100% операционной непрерывности функционирования системы «РЭБ ЕАО» | Декабрь 2025 | ОГКУ «ОЦУиК» |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение бесперебойного функционирования программных составляющих системы «РЭБ ЕАО» | | ОГКУ «ОЦУиК» |
|  | Обеспечение бесперебойного функционирования и технологического сопровождения программного обеспечения, вычислительной техники, телекоммуникационного и иного оборудования, входящих в единое цифровое пространство, в сфере управления общественными финансами области | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 1 | Актуализация подсистемы «НСИ РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение ее бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной подсистемы | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 1.1 | Обслуживание и обеспечение системы технической поддержкой | Постоянно | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 2 | Актуализация подсистемы «Исполнение РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение ее бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной подсистемы | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 2.1 | Обслуживание и обеспечение системы технической поддержкой | Постоянно | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 3 | Актуализация системы «ЦИСБУ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение ее бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной системы | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 3.1 | Обслуживание и обеспечение системы технической поддержкой | Постоянно | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 4 | Актуализация подсистемы «Планирование РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение ее бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной подсистемы | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 4.1 | Обслуживание и обеспечение системы технической поддержкой | Постоянно | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 5 | Актуализация подсистемы «Аналитика РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение ее бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной подсистемы | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 5.1 | Обслуживание и обеспечение системы технической поддержкой | Постоянно | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 6 | Актуализация подсистемы «Консолидация РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение ее бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной подсистемы | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 6.1 | Обслуживание и обеспечение системы технической поддержкой | Постоянно | ОГКУ «ОЦУиК» |

IV. План

реализации государственной программы Еврейской автономной области

на 2026 год

«Создание информационной системы управления общественными финансами «Региональный электронный бюджет Еврейской автономной области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, мероприятия, контрольной точки | Дата достижения контрольной точки | Ответственный исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение бесперебойного функционирования программных составляющих системы «РЭБ ЕАО» | | ОГКУ «ОЦУиК» |
|  | Обеспечение бесперебойного функционирования и технологического сопровождения программного обеспечения, вычислительной техники, телекоммуникационного и иного оборудования, входящих в единое цифровое пространство, в сфере управления общественными финансами области | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 1 | Актуализация подсистемы «НСИ РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение ее бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной подсистемы | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 1.1 | Обслуживание и обеспечение системы технической поддержкой | Постоянно | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 2 | Актуализация подсистемы «Исполнение РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение ее бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной подсистемы | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 2.1 | Обслуживание и обеспечение системы технической поддержкой | Постоянно | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 3 | Актуализация системы «ЦИСБУ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение ее бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной системы | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 3.1 | Обслуживание и обеспечение системы технической поддержкой | Постоянно | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 4 | Актуализация подсистемы «Планирование РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение ее бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной подсистемы | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 4.1 | Обслуживание и обеспечение системы технической поддержкой | Постоянно | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 5 | Актуализация подсистемы «Аналитика РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение ее бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной подсистемы | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 5.1 | Обслуживание и обеспечение системы технической поддержкой | Постоянно | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 6 | Актуализация подсистемы «Консолидация РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение ее бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной подсистемы | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 6.1 | Обслуживание и обеспечение системы технической поддержкой | Постоянно | ОГКУ «ОЦУиК» |

IV. План

реализации государственной программы Еврейской автономной области

на 2027 год

«Создание информационной системы управления общественными финансами «Региональный электронный бюджет Еврейской автономной области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, мероприятия, контрольной точки | Дата достижения контрольной точки | Ответственный исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение бесперебойного функционирования программных составляющих системы «РЭБ ЕАО» | | ОГКУ «ОЦУиК» |
|  | Обеспечение бесперебойного функционирования и технологического сопровождения программного обеспечения, вычислительной техники, телекоммуникационного и иного оборудования, входящих в единое цифровое пространство, в сфере управления общественными финансами области | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 1 | Актуализация подсистемы «НСИ РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение ее бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной подсистемы | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 1.1 | Обслуживание и обеспечение системы технической поддержкой | Постоянно | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 2 | Актуализация подсистемы «Исполнение РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение ее бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной подсистемы | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 2.1 | Обслуживание и обеспечение системы технической поддержкой | Постоянно | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 3 | Актуализация системы «ЦИСБУ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение ее бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной системы | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 3.1 | Обслуживание и обеспечение системы технической поддержкой | Постоянно | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 4 | Актуализация подсистемы «Планирование РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение ее бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной подсистемы | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 4.1 | Обслуживание и обеспечение системы технической поддержкой | Постоянно | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 5 | Актуализация подсистемы «Аналитика РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение ее бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной подсистемы | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 5.1 | Обслуживание и обеспечение системы технической поддержкой | Постоянно | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 6 | Актуализация подсистемы «Консолидация РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение ее бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной подсистемы | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 6.1 | Обслуживание и обеспечение системы технической поддержкой | Постоянно | ОГКУ «ОЦУиК» |

IV. План

реализации государственной программы Еврейской автономной области

на 2028 год

«Создание информационной системы управления общественными финансами «Региональный электронный бюджет Еврейской автономной области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, мероприятия, контрольной точки | Дата достижения контрольной точки | Ответственный исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение бесперебойного функционирования программных составляющих системы «РЭБ ЕАО» | | ОГКУ «ОЦУиК» |
|  | Обеспечение бесперебойного функционирования и технологического сопровождения программного обеспечения, вычислительной техники, телекоммуникационного и иного оборудования, входящих в единое цифровое пространство, в сфере управления общественными финансами области | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 1 | Актуализация подсистемы «НСИ РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение ее бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной подсистемы | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 1.1 | Обслуживание и обеспечение системы технической поддержкой | Постоянно | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 2 | Актуализация подсистемы «Исполнение РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение ее бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной подсистемы | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 2.1 | Обслуживание и обеспечение системы технической поддержкой | Постоянно | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 3 | Актуализация системы «ЦИСБУ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение ее бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной системы | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 3.1 | Обслуживание и обеспечение системы технической поддержкой | Постоянно | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 4 | Актуализация подсистемы «Планирование РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение ее бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной подсистемы | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 4.1 | Обслуживание и обеспечение системы технической поддержкой | Постоянно | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 5 | Актуализация подсистемы «Аналитика РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение ее бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной подсистемы | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 5.1 | Обслуживание и обеспечение системы технической поддержкой | Постоянно | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 6 | Актуализация подсистемы «Консолидация РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение ее бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной подсистемы | | ОГКУ «ОЦУиК» |
| 6.1 | Обслуживание и обеспечение системы технической поддержкой | Постоянно | ОГКУ «ОЦУиК» |