ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Биробиджан

Об утверждении государственной программы Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2024 – 2029 годы»

Правительство Еврейской автономной области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую государственную программу Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2024 – 2029 годы».

2. Признать утратившими силу следующие постановления правительства Еврейской автономной области:

- от 27.04.2016№135-пп «О внесении изменений и дополнений в государственную программу Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 481-пп «О государственной программе Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2020 годы»;

- от 29.12.2016 № 421-пп «О внесении изменений и дополнений в постановление правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 481-пп «О государственной программе Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2020 годы»;

- от 14.03.2017 № 73-пп «О внесении изменений в государственную программу Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 481-пп «О государственной программе Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2020 годы»;

- от 15.06.2017 № 262-пп «О внесении изменений в государственную программу Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 481-пп «О государственной программе Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2020 годы»;

- от 12.04.2018 № 115-пп «О внесении изменений в государственную программу Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 481-пп «О государственной программе Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2020 годы»;

- от 04.05.2018 № 149-пп «О внесении изменений в государственную программу Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 481-пп «О государственной программе Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2020 годы»;

- от 25.07.2018 № 270-пп «О внесении изменений и дополнений в государственную программу Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 481-пп «О государственной программе Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2020 годы»;

- от 29.12.2018 № 534-пп «О внесении изменений в постановление правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 481-пп «О государственной программе Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2020 годы»;

- от 14.05.2019 № 130-пп «О внесении изменений в государственную программу Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2019 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 481-пп «О государственной программе Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2019 годы»;

- от 19.06.2019 № 188-пп «О внесении изменений в государственную программу Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2019 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 481-пп «О государственной программе Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2019 годы»;

- от 16.10.2019 № 333-пп «О внесении изменений в государственную программу Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2019 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 481-пп «О государственной программе Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2019 годы»;

- от 08.11.2019 № 397-пп «О внесении изменений в государственную программу Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2019 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 481-пп «О государственной программе Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2019 годы»;

- от 28.12.2019 № 489-пп «О внесении изменений в государственную программу Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2019 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 481-пп»;

- от 18.05.2020 № 157-пп «О внесении изменений в государственную программу Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2023 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 481-пп»;

- от 16.07.2020 № 256-пп «О внесении изменения в государственную программу Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения" на 2016 – 2023 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 481-пп»;

- от 22.10.2020 № 381-пп «О внесении изменений и дополнения в государственную программу Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2023 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 481-пп»;

- от 03.11.2020 № 400-пп «О внесении изменений и дополнения в государственную программу Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2023 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 481-пп»;

- от 10.12.2020 № 471-пп «О внесении изменений и дополнения в государственную программу Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2023 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 481-пп»;

- от 11.12.2020 № 472-пп «О внесении изменений и дополнения в государственную программу Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2023 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 481-пп»;

- от 28.12.2020 № 539-пп «О внесении изменений в государственную программу Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2023 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 481-пп»;

- от 28.12.2020 № 541-пп «О внесении изменений в государственную программу Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2023 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 481-пп»;

- от 23.04.2021 № 122-пп «О внесении изменений в государственную программу Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2023 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 481-пп»;

-от 30.06.2021 № 210-пп «О внесении изменений в государственную программу Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2023 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 481-пп»;

- от 18.08.2021 № 280-пп «О внесении изменений и дополнения в государственную программу Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2023 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 481-пп»;

- от 14.09.2021 № 322-пп «О внесении изменений в государственную программу Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2023 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 481-пп»;

- от 28.10.2021 № 450-пп «О внесении изменений в государственную программу Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2023 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 481-пп»;

- от 16.12.2021 № 536-пп «О внесении изменений и дополнений в постановление правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 481-пп «О государственной программе Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2023 годы»;

- от 21.04.2022 № 152-пп «О внесении изменений в постановление правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 481-пп «О государственной программе Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2024 годы»;

- от 21.04.2022 № 153-пп «О внесении изменений в постановление правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 481-пп «О государственной программе Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2024 годы»;

- от 21.04.2022 № 154-пп «О внесении изменений в постановление правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 481-пп «О государственной программе Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2024 годы»;

- от 04.08.2022 № 330-пп «О внесении изменений и дополнения в государственную программу Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2024 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 481-пп»;

- от 01.09.2022 № 369-пп «О внесении изменений в государственную программу Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2024 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 481-пп»;

- от 26.12.2022 № 565-пп «О внесении изменений в государственную программу Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2024 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 481-пп»;

- от 21.04.2023 № 197-пп «О внесении изменений в постановление правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 481-пп «О государственной программе Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2024 годы»;

- от 24.07.2023 № 312-пп «О внесении изменений в постановление правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 481-пп «О государственной программе Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2025 годы»;

- от 18.09.2023 № 375-пп «О внесении изменений и дополнения в постановление правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 481-пп «О государственной программе Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016 – 2025 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2024 года.

Губернатор области Р.Э. Гольдштейн

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕНА  Постановлением правительства Еврейской автономной области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ |

Государственная программа

Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2024 – 2029 годы

1. Стратегические приоритеты

государственной программы Еврейской автономной области «Повышение безопасности дорожного движения» на 2024 – 2029 годы

1. Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Еврейской автономной области

Высокий уровень аварийности на автомобильных дорогах является одной из важнейших социально-экономических проблем России. Дорожно-транспортные происшествия за год приводят к экономическим потерям, равным 2 – 3% ежегодного валового внутреннего продукта. Ежегодные потери от ДТП наносят экономике России ущерб больше 1 млрд долл.

В 2022 году на российских дорогах в ДТП погибли 14 тысяч человек.

Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

- постоянно возрастающей мобильностью населения;

- уменьшением перевозок общественным транспортом и увеличением перевозок личным транспортом;

- нарастающей диспропорцией между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Так, современный уровень обеспечения автомобилями в Еврейской автономной области (далее – область) составляет 385 штук на 1 тысячу жителей, тогда как дорожно-транспортная инфраструктура в населенных пунктах соответствует уровню 70 штук на 1 тысячу жителей.

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение количества транспортных «пробок» (особенно в областном центре), а также рост количества дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП).

Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества ДТП, в результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести.

Кроме указанных причин, на состояние безопасности дорожного движения негативно влияют:

- снижение качества подготовки водителей;

- несоответствие дорожных условий, технических средств регулирования дорожным движением требованиям безопасности дорожного движения;

- отсутствие действенной системы оперативного информирования о фактах ДТП на федеральных и региональных дорогах;

- несоответствие темпов совершенствования и обустройства улично-дорожной сети возросшему уровню автомобилизации и интенсивности движения транспортных средств;

- отсутствие современных технических средств, помогающих более эффективно осуществлять надзорные функции в области дорожного движения, таких как устройства автоматического выявления, фотофиксации и видеофиксации нарушений [Правил](consultantplus://offline/ref=182E1B32BD21DCE46E7E7A84855E9DD7B3A7D5B6358ABDA8E6A41AB001ABFE371827AB9B4158BD23w7vDH) дорожного движения Российской Федерации (далее – ПДД);

- отсутствие общественной оценки действий нарушителей [ПДД](consultantplus://offline/ref=182E1B32BD21DCE46E7E7A84855E9DD7B3A7D5B6358ABDA8E6A41AB001ABFE371827AB9B4158BD23w7vDH).

По данным ГИБДД УМВД России по области, за 12 месяцев 2022 года в области зарегистрировано 194 дорожно-транспортных происшествия (+7,8% к 2021:180), в которых 238 человек получили ранения различной степени тяжести (+6,3% к 2021: 224), 24 человека погибло (+9,1% к 2021: 22), 194 дорожно-транспортных происшествия (+7,8% к 2021:180), в которых 238 человек получили ранения различной степени тяжести (+6,3% к 2021: 224), 24 человека погибло (+9,1% к 2021: 22).

По-прежнему сложным остается положение с обеспечением дорожной безопасности детей в возрасте до 16 лет. Количество ДТП с участием детей в 2022 году составило 29 дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 16 лет (+20,8 к 2021:24), где 37 несовершеннолетних получили ранения (+54.2% к 2021:24)и 1 несовершеннолетний погиб (+100% к 2021:0).

Тяжесть последствий ДТП увеличилась и составила в 2022 году   
9,2 погибших на 100 пострадавших в ДТП (2021: 8,9). Транспортный риск по итогам 2022 года составил 6,5 (2021:6,93).

Основными видами ДТП в 2022 году стали:

- столкновение транспортных средств – 65 ДТП (удельный вес от всех ДТП (далее у/в) 33,5%), в которых 97 человек ранено и 8 погибло;

- наезд на пешехода (либо наезд на лицо, не являющееся пешеходом) – 51 ДТП (у/в: 26,3%), 48 ранено и 7 погибло;

- съезд с дороги – 44 ДТП (у/д: 22,7% от всех ДТП), 53 ранено и 7 погибло.

На конец 2022 года по области зарегистрировано 58721 единиц транспортных средств.

Устранение причин, негативно влияющих на состояние безопасности дорожного движения в области, требует финансовых затрат, принятия управленческих решений, направленных на стабилизацию обстановки посредством выполнения разработанных программных мероприятий государственной программы.

Таким образом, решить проблемы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения в области, возможно, применив программно-целевой метод, который позволит реализовать комплекс мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП.

Пригородные пассажирские железнодорожные перевозки имеют большое социальное значение, так как востребованы в первую очередь среди малоимущих категорий граждан. В связи с этим правительством области определена стоимость проезда по пригородным маршрутам на уровне значительно ниже его фактической себестоимости, что ведет к убыточности пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом. Чтобы вывести пригородный пассажирский комплекс на безубыточный уровень, необходимо усовершенствовать тарифную политику, оптимизировать расходы и ввести целевое субсидирование со стороны государства.

Также большое социальное значение имеют пассажирские регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам которые соединяют районные центры и населенные пункты с областным центром. Для их бесперебойного функционирования необходимо субсидирование межмуниципальных маршрутов по регулируемым тарифами и финансовое обеспечение начальной минимальной цены контрактов (НМЦК) на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

Также для обеспечения безопасных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок необходимо обновлять и модернизировать автобусный парк перевозчиков области.

Вместе с тем реализация мероприятий государственной программы может сопровождаться возникновением следующих рисков:

недостаточность, а иногда и отсутствие финансирования, направленного на обеспечение безопасности дорожного движения;

недостаточная пропаганда безопасного дорожного движения и культурного поведения участников дорожного движения;

угроза полной остановки работы пригородного железнодорожного транспорта;

угроза остановки работы пассажирских регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок;

угроза критического устаревания автобусного парка и прекращения пассажирских перевозок автомобильным транспортом по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

Минимизация влияния указанных рисков на реализацию государственной программы потребует формирования и поддержания в актуальном состоянии процессов планирования, исполнения, мониторинга, контроля и ресурсного обеспечения программной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, обеспечения публичности, информационной открытости государственной программы.

Для минимизации рисков остановки работы пригородного железнодорожного транспорта и перевозок автомобильным транспортом по межмуниципальным и муниципальным маршрутамрегулярныхперевозоки организована поддержка на основе выделения субсидий из областного бюджета.

2 . Характеристика приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации государственной программы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы установлены Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» а именно «Национальным проектом «Безопасные качественные дороги»Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств - 1,20.

Целями государственной программы являются: сокращение транспортного риска на территории Еврейской автономной области (количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств) к 2029 году до показателя1,20 (с 6,5 в 2022 году), а погибших детей к показателю 0,0.

Указанные цели предполагается достичь программным методом путем решения следующих задач:

- развитие системы организации движения транспортных средств;

- развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;

- обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений.

Решение вышеуказанных задач позволит создать взаимоувязанную систему направлений деятельности и детализирующих их программных мероприятий по снижению дорожно-транспортного травматизма в области и обеспечить условия для грамотного, ответственного и безопасного поведения участников дорожного движения.

Государственная программа рассчитана на 2024– 2029 годы и будет осуществляться в один этап.

Государственной программой планируется реализация мероприятий, направленных на:

- организация поддержки на основе выделения субсидий из областного бюджета работы пригородного железнодорожного транспорта и перевозок автомобильным транспортом по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

- дальнейшее увеличение объема работы, направленной на развитие дошкольных и общеобразовательных учреждений в части обеспечения безопасности дорожного движения;

- совершенствование работы по профилактике детского дорожного травматизма;

- совершенствование форм и методов контроля и надзора за соблюдением участниками дорожного движения установленных нормативов и правил;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, в том числе несовершеннолетних, формирование законопослушного поведения и негативного отношения к нарушениям [ПДД](consultantplus://offline/ref=182E1B32BD21DCE46E7E7A84855E9DD7B3A7D5B6358ABDA8E6A41AB001ABFE371827AB9B4158BD23w7vDH);

- проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения;

- ликвидацию мест концентрации ДТП;

- обеспечение информационного сопровождения деятельности по повышению безопасности дорожного движения, в том числе через средства массовой информации;

- повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности за соблюдением владельцами транспортных средств [ПДД](consultantplus://offline/ref=182E1B32BD21DCE46E7E7A84855E9DD7B3A7D5B6358ABDA8E6A41AB001ABFE371827AB9B4158BD23w7vDH).

4.) Обоснование целей, задачи способов их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере государственного управления Еврейской автономной области, включая задачи, определенные в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации,

а также задачи, направленные на достижение общественно значимых результатов

Оценка достижения целей государственной программы производится посредством следующих показателей:

число лиц, погибших в ДТП (данные предоставлены ГИБДД УМВД России по ЕАО);

социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения) – рассчитывается из числа погибших, разделенных на общее количество населения, и умноженного на 100 тыс.;

транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на   
10 тыс. транспортных средств) – рассчитывается из числа погибших, разделенных на количество транспортных средств зарегистрированных на территории Еврейской автономной области, и умноженного на 10 тыс.;

количество перевезенных пассажиров железнодорожным и автомобильным транспортом (данные представляются территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Еврейской автономной области), в том числе:

- Коэффициент перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом (долевое соотношение к установленному количеству перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом – 360 тыс. человек);

- Коэффициент перевезенных пассажиров автомобильным транспортом (долевое соотношение к установленному количеству перевезенных пассажиров автомобильным транспортом – 460 тыс. человек).

II. Паспорт

государственной программы Еврейской автономной области

«Повышение безопасности дорожного движения» на 2024 – 2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор государственной программы | Самков Валерий Анатольевич, заместитель председателя правительства Еврейской автономной области | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Департамент автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области | | | | | | | |
| Соисполнители государственной программы |  | | | | | | | |
| Участники государственной программы | 1 Департамент образования Еврейской автономной области (далее - департамент образования);  2. Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Еврейской автономной области (далее - ОГИБДД УМВД России по ЕАО) (по согласованию) | | | | | | | |
| Период реализации государственной программы | 2024 – 2029 годы | | | | | | | |
| Цель(цели) государственной программы | Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2029 году на 13процентов по сравнению с 2022 годом;  Повышение эффективности транспортного обслуживания населения. | | | | | | | |
| Подпрограммы государственной программы (наименования) |  | | | | | | | |
| Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы, в том числе по годам | Общий объем финансирования программы в 2024 - 2029 годах составит 212635,8 тыс. руб., в том числе: | | | | | | | |
|  | Итого | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Област  ной бюджет | 212635,8 | 35439,3 | 35439,3 | 35439,3 | 35439,3 | 35439,3 | 35439,3 |
| Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Итого | 212635,8 | 35439,3 | 35439,3 | 35439,3 | 35439,3 | 35439,3 | 35439,3 |
| Влияние государственной программы на достижение национальных целей развития Российской Федерации (далее – национальная цель) | 1. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств - 1,20 (Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». «Национальный проект «Безопасные качественные дороги»). | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

\*Объемы финансирования из федерального, областного и местных бюджетов являются прогнозными и могут уточнятсяв течение действия программы.

2. Показатели государственной программы Еврейской автономной области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Еденица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателей | | | | | | | |
| 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | Ответственный  за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Количество пассажиров перевезенных пригородным железнодорожным транспортом на территории области за год | тыс. чел. | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | Департамент автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области |  |
| 2 | Количество пассажиров перевезенных автомобильным транспортом по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории области за год | тыс. чел. | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | Департамент автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области |  |
| 3 | Количество погибших в ДТП за год | ед. | 24 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | Департамент автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области |  |
| 4 | Социальный риск | ед. | - | 12,7 | 12,2 | 11,6 | 11,0 | 10,5 | 10,0 | Департамент автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области |  |
| 5 | Транспортный риск | ед. | - | 4,1 | 3.9 | 3,6 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | Департамент автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области |  |

3. Структурные элементы государственной программы Еврейской автономной области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых результатов  от реализации задачи структурного элемента | | | | | | Связь с показателями государственной программы |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий  Регионального проекта «Безопасность дорожного движения (Еврейская автономная область)» на территории  Еврейской автономной области | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения | | | | | | | |
|  | Ответственные за реализацию:  департамент автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области,  департамент образования Еврейской автономной области,  ОГИБДД УМВД России по ЕАО. | | | Срок реализации  2024 – 2029 годы | | | | |
| 1.1.1 | Подготовка и участие команды области во Всероссийском конкурсе юных  инспекторов движения «Безопасное колесо» | | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.  Проведение конкурсов:  2024 г. – 1;  2025 г. – 1;  2026 г. – 1;  2027 г. – 1;  2028 г. – 1;  2029 г. – 1. | | | | Снижение количества погибших в ДТП за год;  Социальный риск;  Транспортный риск. | |
| 1.1.2 | Приобретение световозвращающих элементов с целью проведения акций, мероприятий, направленных на популяризацию их использования | | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.  Закупка значков (шт.):  2024 г. – 1000;  2025 г. – 1000;  2026 г. – 1000;  2027 г. – 1000;  2028 г. – 1000;  2029 г. – 1000. | | | |
| 1.1.3 | Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортных происшествий | | Предупреждение дорожно-транспортного травматизма,  проведение пропагандистских акций:  2024 г. – 4 акции;  2025 г. – 4 акции;  2026 г. – 4 акции;  2027 г. – 4 акции;  2028 г. – 4 акции;  2029 г. – 4 акции. | | | |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Приобретение технических средств обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма | | | | | | | |
|  | Ответственные за реализацию:  департамент автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области,  департамент образования Еврейской автономной области,  ОГИБДД УМВД России по ЕАО. | | | | Срок реализации  2024 – 2029 годы | | | |
| 1.2.1 | Изготовление и размещение наружной социальной рекламы по тематике безопасности дорожного движения | | Предупреждение дорожно-транспортного травматизма, изготовление баннеров:  2024 г. – 2 баннера;  2025 г. – 2 баннера;  2026 г. – 2 баннера;  2027 г. – 2 баннера;  2028 г. – 2 баннера;  2029 г. – 2 баннера. | | | |  | |
| 1.2.2 | Изготовление и прокат в средствах массовой информации, на светодиодных экранах в местах массового пребывания граждан социальной рекламы (аудио- и видеороликов) по тематике безопасности дорожного движения | | Предупреждение дорожно-транспортного травматизма, изготовление и прокат видеороликов:  2024 г. – 1 видеоролик;  2025 г. – 1 видеоролик;  2026 г. – 1 видеоролик;  2027 г. – 1 видеоролик;  2028 г. – 1 видеоролик;  2029 г. – 1 видеоролик. | | | |
| 1.2.3 | Изготовление печатной агитационной продукции по безопасности дорожного движения с размещением в местах массового пребывания, на автотранспортных предприятиях | | Предупреждение дорожно-транспортного травматизма, изготовление тематических брошюр:  2024 г. – 3 брошюры;  2025 г. – 3 брошюры;  2026 г. – 3 брошюры;  2027 г. – 3 брошюры;  2028 г. – 3 брошюры;  2029 г. – 3 брошюры. | | | |
| 1.2.4 | Установка дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» на нерегулируемых пешеходных переходах с интенсивным пешеходным и автомобильным движением, с использованием светодиоидов на подзарядке от солнечных батарей | | Предупреждение дорожно-транспортного травматизма,  установка знаков:  2024 г. – 4 знака;  2025 г. – 4 знака;  2026 г. – 4 знака;  2027 г. – 2 знака;  2028 г. – 2 знака;  2029 г. – 2 знака. | | | |
| 1.2.5 | Установка на светофорных объектах, расположенных на участках дорог и перекрестках с интенсивным движением «повторителей сигнала светофора», системы подсветки и дублирования светофорных стоек опор в соответствии с цветом горения сигнала транспортной секции светофора | | Предупреждение дорожно-транспортного травматизма,  установка светофорных стоек:  2024 г. – 2 стойки;  2025 г. – 2 стойки;  2026 г. – 2 стойки;  2027 г. – 2 стойки;  2028 г. – 2 стойки;  2029 г. – 2 стойки. | | | |
| 1.2.6 | Создание Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на территории Еврейской автономной области с последующим оснащением Центра стационарным автогородком (с дорожной разметкой, дорожными знаками, светофорами, электромобилями и велосипедами) | | Предупреждение дорожно-транспортного травматизма,  создание центра:  2025 г. – 1 центр. | | | |  | |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий  «Развитие системы организации движения транспортных средств» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 3. Государственная поддержка железнодорожного транспорта | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию  департамент автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области | | | | | Срок реализации  2024 – 2029 годы | | |
| 2.1.1 | Компенсация части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, возникающих при регулировании тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении | Повышение эффективности транспортного обслуживания населения.  Количество перевезенных пассажиров пригородным ж/д транспортом– 380,0 тыс. чел. ежегодно | | | | | | Количество пассажиров перевезенных пригородным железнодорожным транспортом на территории области за год |
| 2.2. | Основное мероприятие 4. Государственная поддержка автомобильного пассажирского транспорта | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию  департамент автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области | | | | Срок реализации  2024 – 2029 годы | | | |
| 2.2.1 | Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Повышение эффективности транспортного обслуживания населения.  Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок – 260,0 тыс. чел. ежегодно | | | | | | Количество пассажиров перевезенных автомобильным транспортом по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории области за год |
| 2.2.2 | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Повышение эффективности транспортного обслуживания населения.  Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок – 260,0 тыс. чел. ежегодно | | | | | |
| 2.3 | Основное мероприятие 4. Модернизация общественного транспорта | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию  Департамент автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области | | | | Срок реализации  2024 – 2029 годы | | | |
| 2.3.1 | Приобретение пассажирских автобусов для осуществления перевозок пассажиров по муниципальным и межмуниципальным маршрутам для нужд муниципальных образований Еврейской автономной области | Повышение эффективности транспортного обслуживания населения.  Количество закупленных автобусов (шт):  2024 г. – 6 шт;  2025 г. – 5 шт;  2026 г. – 4 шт;  2027 г. – 4 шт;  2028 г. – 4 шт;  2029 г. – 4 шт. | | | | | | Количество пассажиров перевезенных автомобильным транспортом по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории области за год |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий  «Цифровая трансформация транспортной отрасли» | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3. Цифровизация транспортной отрасли | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию  Департамент автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области | | | | | Срок реализации  2024 – 2029 годы | | |
| 3.1.1 | Цифровизация для транспортной безопасности | Внедрение в единую систему фото- и видеофиксации правонарушений нового программного обеспечения «Паутина». Количество программ –1 шт.  Доля систем фото - и видеофиксации, подключенных к системе:  2024 г. – 70%;  2025 г. – 80%;  2026 г. – 90 %;  2027 г. – 100 %. | | | | | | Снижение количества погибших в ДТП за год |
| 3.1.2 | Внедрение платформы «Зеленый цифровой коридор пассажира» проекта «Цифровая трансформация» | Оснащение автобусов системами безналичной оплаты проезда и системами обеспечения оповещения в открытом доступе информации об их реальном движении по маршруту.  Доля автобусов, оснащенных системой:  2024 г. – 60%;  2025 г. – 70%;  2026 г. – 75%;  2027 г. – 80%;  2026 г. – 90%;  2027 г. – 100%. | | | | | | Количество пассажиров перевезенных автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории области за год |
| 3.1.3 | Внедрение платформы «Цифровые двойники объектов транспортной инфраструктуры» проекта «Цифровая трансформация» | Разработка цифровых паспортов строительства (включая проектирование) объектов транспортной инфраструктуры.  Доля проектной документации в цифровой форме:  2024 г. – 30%;  2025 г. – 40%;  2026 г. – 50%;  2027 г. – 60%;  2028 г. – 70%;  2029 г. – 80%. | | | | | | Количество пассажиров перевезенных пригородным железнодорожным транспортом на территории области за год,  количество пассажиров перевезенных автомобильным транспортом по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории области за год |

4. Финансовое обеспечение государственной программы Еврейской автономной области

2024 – 2029 годы

4.1. Финансовое обеспечение государственной программы Еврейской автономной области

за счет средств областного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование государственной программы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель, участники | Код бюджетной классификации | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| ГРБС | | РзПр | | ЦСР | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | «Повышение безопасности дорожного движения»  на 2024 – 2029 годы | | Всего |  | |  | | 0200000000 | 212635,8 | 35 439,3 | 35 439,3 | 35 439,3 | 35 439,3 | 35 439,3 | 35 439,3 |
| Департамент  автомобильных дорог и транспорта правительства области | 008 | | 0408 | | 0200000000 | 212235,8 | 35 439,3 | 35 439,3 | 35 439,3 | 177196,5 | 35 439,3 | 35 439,3 |
| Департамент  образования области | 004 | | 0408 | | 0200000000 | 400,0 | 400,0 | - | - | - | - | - |
| 1. Региональный проект «Безопасность дорожного движения (Еврейская автономная область)» на территории Еврейской автономной области | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Основное мероприятие 1. Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного | Департамент образования области | | 004 | | 0408 | 0200400000 | 400,0 | 400,0 | - | - | - | - | - |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | | травматизма, включая  развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | | Подготовка и участие команды области во Всероссийском конкурсе юных  инспекторов движения «Безопасное колесо» | Департамент образования области | | 004 | | 0408 | 0200400000 | 350,0 | 350,0 | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | | Приобретение световозвращающих элементов с целью проведения акций, мероприятий, направленных на популяризацию их использования | Департамент образования области | | 004 | | 0408 | 0200400000 | 50 | 50 | - | - | - | - | - |
| 1. Комплекс процессных мероприятий«Развитие системы организации движения транспортных средств» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Основное мероприятие 3. Государственная поддержка железнодорожного транспорта | Департамент  автомобильных дорог и транспорта правительства области | | 008 | | 0408 | 0200100000 | 120000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 |
| 2.1.1 | | Компенсация части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, возникающих при регулировании тарифов на перевозку | Департамент  автомобильных дорог и транспорта правительства области | | 008 | | 0408 | 0200100311 | 120000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | | пассажиров в пригородном сообщении |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | | Основное мероприятие 4. Государственная поддержка автомобильного пассажирского транспорта | Департамент  автомобильных дорог и транспорта правительства области | | 008 | | 0408 | 0200200000 | 90235,8 | 15039,3 | 15039,3 | 15039,3 | 15039,3 | 15039,3 | 15039,3 |
| 2.2.1 | | Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Департамент  автомобильных дорог и транспорта правительства области | | 008 | | 0408 | 0200260110 | 60000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| 2.2.2 | | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования  по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Департамент  автомобильных дорог и транспорта правительства области | | 008 | | 0408 | 0200260113 | 30235,8 | 5039,3 | 5039,3 | 5039,3 | 5039,3 | 5039,3 | 5039,3 |

4.2. Финансовое обеспечение государственной программы Еврейской автономной области за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований Еврейской автономной области, внебюджетных источников

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | «Повышение безопасности дорожного движения»  на 2024 – 2029 годы | Всего | 212635,8 | 35439,3 | 35439,3 | 35439,3 | 35439,3 | 35439,3 | 35439,3 |
| Областной бюджет | 212635,8 | 35439,3 | 35439,3 | 35439,3 | 35439,3 | 35439,3 | 35439,3 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Региональный проект «Безопасность дорожного движения (Еврейская автономная область)» на территории Еврейской автономной области | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного  травматизма, включая  развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения | Всего | 400,0 | 400,0 | - | - | - | - | - |
| Областной  бюджет | 400,0 | 400,0 | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Бюджет муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 | Подготовка и участие команды области во Всероссийском конкурсе юных инспекторов  движения «Безопасное колесо» | Всего | 350,0 | 350,0 | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 350,0 | 350,0 | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные  источники |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Приобретение световозвращающих элементов с целью проведения акций, мероприятий, направленных на популяризацию их использования | Всего | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы организации движения транспортных средств» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 3. Государственная поддержка железнодорожного транспорта | Всего | 120000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 |
| Областной бюджет | 120000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Бюджет муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1 | Компенсация части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, возникающих при регулировании тарифов на перевозку Компенсация части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, возникающих при регулировании тарифов на перевозку | Всего | 120000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 |
| Областной бюджет | 120000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципальных образований |  | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 4. Государственная поддержка автомобильного пассажирского транспорта | Всего | 90235,8 | 15039,3 | 15039,3 | 15039,3 | 15039,3 | 15039,3 | 15039,3 |
| Областной бюджет | 90235,8 | 15039,3 | 15039,3 | 15039,3 | 15039,3 | 15039,3 | 15039,3 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.2.1 | Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Всего | 60000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| Областной бюджет | 60000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципальных образований | - |  |  |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2 | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования  по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Всего | 30235,8 | 5039,3 | 5039,3 | 5039,3 | 5039,3 | 5039,3 | 5039,3 |
| Областной бюджет | 30235,8 | 5039,3 | 5039,3 | 5039,3 | 5039,3 | 5039,3 | 5039,3 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

4.3. Финансовое обеспечение государственной программы Еврейской автономной области по направлениям расходов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Расходы (тыс. рублей), годы | | | | | | |
| Всего | в том числе по годам | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | | | | | | | |
| Областной бюджет | 212635,8 | 35 439,3 | 35 439,3 | 35 439,3 | 35 439,3 | 35 439,3 | 35 439,3 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения | | | | | | | |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - | - |
| НИОКР | | | | | | | |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расходы | | | | | | | |
| Областной  бюджет | 212635,8 | 35 439,3 | 35 439,3 | 35 439,3 | 35 439,3 | 35 439,3 | 35 439,3 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - | -. |

III. Сведения

о методике расчета показателей

государственной программы Еврейской автономной области

на 2024 – 2029 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения показателя  (по ОКЕИ) | Алгоритм  формирования (формула) и методологические пояснения | Ответственный  за сбор данных  по показателю | Источник данных | Срок представления годовой отчетной информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Коэффициент пассажиров перевезенных пригородным железнодорожным транспортом на территории области за отчетный год (Sg) | РП | Доля | Рассчитывается по формуле:  Sg = XSg = или >1  360  где:  X - Количество пассажиров перевезенных пригородным железнодорожным транспортом на территории области за отчетный год (тыс. человек);  360 - 360 тыс. человек. | Департамент автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Еврейской автономной области | Ежегодно до 30 января |
| 2 | Коэффициент пассажиров перевезенных автомобильным транспортом по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории области за год (Sа) | РП | Доля | Рассчитывается по формуле:  Sа = XSа = или >1  460  где:  X - Количество пассажиров перевезенных автомобильным транспортом по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории области за отчетный год (тыс. человек);  460 - 460 тыс. человек. | Департамент автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Еврейской автономной области | Ежегодно до 30 января |
| 3 | Социальный риск  (Ср) | НП | Доля | Рассчитывается по формуле:  Ср = Xх 100000  Y  где:  X- числа погибших,  Y – общее количество населения региона  Ср по годам установлен программой. | Департамент автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Еврейской автономной области | Ежегодно до 30 января |
| 4 | Транспортный риск  ( Тр) | НП | Доля | Рассчитывается по формуле:  Тр = Xх 100000  Y  где:  X- числа погибших,  Y – количество транспортных средств зарегистрированных на территории региона  Тр по годам установлен программой. | Департамент автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Еврейской автономной области | Ежегодно до 30 января |

IV.

реализации государственной программы Еврейской автономной области

«Повышение безопасности дорожного движения» на 2024 – 2029 годы

1. План на 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, мероприятия, контрольной точки | Дата достижения контрольной точки | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий  Регионального проекта «Безопасность дорожного движения (Еврейская автономная область)» на территории  Еврейской автономной области | | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1. Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения | | Департамент автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области |
| 1.1.2 | Подготовка и участие команды области во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | 01 октября |
| 1.1.3 | Приобретение световозвращающих элементов с целью проведения акций, мероприятий, направленных на популяризацию их использования | 01 декабря |
| 1.1.4 | Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 01 декабря |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий  «Развитие системы организации движения транспортных средств» | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 3. Государственная поддержка железнодорожного транспорта | | Департамент автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области |
| 2.1.1 | Компенсация части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, возникающих при регулировании тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении | 31 декабря |
| 2.2 | Основное мероприятие 4. Государственная поддержка автомобильного пассажирского транспорта | | Департамент автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области |
| 1.1 | Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 31 декабря |
| 2.1 | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования  по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 31 декабря |

2. План на 2025 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, мероприятия, контрольной точки | Дата достижения контрольной точки | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий  Регионального проекта «Безопасность дорожного движения (Еврейская автономная область)» на территории  Еврейской автономной области | | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1. Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения | | Департамент автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области |
| 1.1.2 | Подготовка и участие команды области во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | 01 октября |
| 1.1.3 | Приобретение световозвращающих элементов с целью проведения акций, мероприятий, направленных на популяризацию их использования | 01 декабря |
| 1.1.4 | Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 01 декабря |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий  «Развитие системы организации движения транспортных средств» | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 3. Государственная поддержка железнодорожного транспорта | | Департамент автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области |
| 2.1.1 | Компенсация части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, возникающих при регулировании тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении | 31 декабря |
| 2.2 | Основное мероприятие 4. Государственная поддержка автомобильного пассажирского транспорта | | Департамент автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области |
| 1.1 | Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 31 декабря |
| 2.1 | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования  по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 31 декабря |

3. План на 2026 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, мероприятия, контрольной точки | Дата достижения контрольной точки | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий  Регионального проекта «Безопасность дорожного движения (Еврейская автономная область)» на территории  Еврейской автономной области | | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1. Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения | | Департамент автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области |
| 1.1.2 | Подготовка и участие команды области во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | 01 октября |
| 1.1.3 | Приобретение световозвращающих элементов с целью проведения акций, мероприятий, направленных на популяризацию их использования | 01 декабря |
| 1.1.4 | Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 01 декабря |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий  «Развитие системы организации движения транспортных средств» | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 3. Государственная поддержка железнодорожного транспорта | | Департамент автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области |
| 2.1.1 | Компенсация части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, возникающих при регулировании тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении | 31 декабря |
| 2.2 | Основное мероприятие 4. Государственная поддержка автомобильного пассажирского транспорта | | Департамент автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области |
| 1.1 | Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 31 декабря |
| 2.1 | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования  по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 31 декабря |

4. План на 2027 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, мероприятия, контрольной точки | Дата достижения контрольной точки | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий  Регионального проекта «Безопасность дорожного движения (Еврейская автономная область)» на территории  Еврейской автономной области | | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1. Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения | | Департамент автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области |
| 1.1.2 | Подготовка и участие команды области во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | 01 октября |
| 1.1.3 | Приобретение световозвращающих элементов с целью проведения акций, мероприятий, направленных на популяризацию их использования | 01 декабря |
| 1.1.4 | Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 01 декабря |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий  «Развитие системы организации движения транспортных средств» | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 3. Государственная поддержка железнодорожного транспорта | | Департамент автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области |
| 2.1.1 | Компенсация части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, возникающих при регулировании тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении | 31 декабря |
| 2.2 | Основное мероприятие 4. Государственная поддержка автомобильного пассажирского транспорта | | Департамент автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области |
| 1.1 | Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 31 декабря |
| 2.1 | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования  по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 31 декабря |

5. План на 2028 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, мероприятия, контрольной точки | Дата достижения контрольной точки | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий  Регионального проекта «Безопасность дорожного движения (Еврейская автономная область)» на территории  Еврейской автономной области | | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1. Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения | | Департамент автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области |
| 1.1.2 | Подготовка и участие команды области во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | 01 октября |
| 1.1.3 | Приобретение световозвращающих элементов с целью проведения акций, мероприятий, направленных на популяризацию их использования | 01 декабря |
| 1.1.4 | Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 01 декабря |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий  «Развитие системы организации движения транспортных средств» | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 3. Государственная поддержка железнодорожного транспорта | | Департамент автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области |
| 2.1.1 | Компенсация части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, возникающих при регулировании тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении | 31 декабря |
| 2.2 | Основное мероприятие 4. Государственная поддержка автомобильного пассажирского транспорта | | Департамент автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области |
| 1.1 | Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 31 декабря |
| 2.1 | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования  по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 31 декабря |

6. План на 2029 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, мероприятия, контрольной точки | Дата достижения контрольной точки | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий  Регионального проекта «Безопасность дорожного движения (Еврейская автономная область)» на территории  Еврейской автономной области | | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1. Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения | | Департамент автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области |
| 1.1.2 | Подготовка и участие команды области во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | 01 октября |
| 1.1.3 | Приобретение световозвращающих элементов с целью проведения акций, мероприятий, направленных на популяризацию их использования | 01 декабря |
| 1.1.4 | Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 01 декабря |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий  «Развитие системы организации движения транспортных средств» | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 3. Государственная поддержка железнодорожного транспорта | | Департамент автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области |
| 2.1.1 | Компенсация части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, возникающих при регулировании тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении | 31 декабря |
| 2.2 | Основное мероприятие 4. Государственная поддержка автомобильного пассажирского транспорта | | Департамент автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области |
| 1.1 | Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 31 декабря |
| 2.1 | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования  по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 31 декабря |