О внесении изменений в государственную программу Еврейской автономной области «Создание информационной системы управления общественными финансами «Региональный электронный бюджет Еврейской автономной области» на 2023 – 2025 годы», утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 30.03.2023 № 148-пп

Правительство Еврейской автономной области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в государственную программу Еврейской автономной области «Создание информационной системы управления общественными финансами «Региональный электронный бюджет Еврейской автономной области»
на 2023 – 2025 годы», утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 30.03.2023 № 148-пп «Об утверждении государственной программы Еврейской автономной области «Создание информационной системы управления общественными финансами «Региональный электронный бюджет Еврейской автономной области» на 2023 – 2025 годы» следующие изменения:

1.1. Таблицу 2 раздела 7 «Система программных (подпрограммных) мероприятий» изложить в следующей редакции:

 «Таблица 2

Мероприятия государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Срок реализа-ции | Ожидаемый результат в количественном измерении | Последствия нереализации государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Связь с показателем (индикатором) государственной программы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Еврейской автономной области «Создание информационной системы управления общественными финансами «Региональный электронный бюджет Еврейской автономной области»на 2023 – 2025 годы |
| Задача. Интеграция процессов планирования и исполнения бюджетов бюджетной системы области, ведения бухгалтерского учёта, а также подготовки финансовой отчётности и другой аналитической информации публично-правовых образований, областных государственных и муниципальных учреждений  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Создание и ввод в действие подсистемы «НСИ РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО»  |
| 1.1 | Создание и ввод в действие подсистемы «НСИ РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО», включая ее наполнение нормативно-справочной информацией, обучение пользователей данной подсистемы | Департамент финансов правительства области | 2023 – 2025 | 100%-е единство стандартов ведения нормативно-справочной информации, используемой подсистемами системы «РЭБ ЕАО» | Невозможность функционирования других подсистем системы «РЭБ ЕАО» | Количество подсистем системы «РЭБ ЕАО», подключённых к подсистеме «НСИ РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» |
| 2 | Основное мероприятие 2. Создание и ввод в действие подсистемы «Исполнение РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» |
| 2.1 | Создание и ввод в действие подсистемы «Исполнение РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» для всех участников бюджетного процесса областного уровня  | Департамент финансов правительства области | 2023,2024 | 100%-й эффективный контроль исполнения документов подсистемы «Исполнение РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО»;100%-е наличие юридически значимых электронных первичных учетных документов;100%-я автоматизированная обработка документов Федерального казначейства;100%-я возможность удаленной работы участников бюджетного процесса без потери производительности труда | Отсутствие возможности эффективного выполнения полномочий по исполнению областного бюджета  | Доля главных распорядителей средств областного бюджета, использующих подсистему «Исполнение РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО», в общем числе главных распорядителей средств областного бюджета.Доля участников бюджетного процесса областного уровня, использующих подсистему «Исполнение РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО», в общем числе участников бюджетного процесса областного уровня |
| 2.2 | Создание и ввод в действие подсистемы «Исполнение РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в муниципальных образованиях области | Департамент финансов правительства области, органы местного самоуправления муниципальных образований области (по согласованию) | 2024,2025 | Внедрение в опытную эксплуатацию подсистемы «Исполнение РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» во всех муниципальных образованиях области:в 2024 году – 100%,в 2025 году – 100% | Отсутствие возможности централизованного управления бюджетными ресурсами | Доля финансовых органов муниципальных образований области, использующих подсистему «Исполнение РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО», в общем числе финансовых органов муниципальных образований области |
| 3 | Основное мероприятие 3. Создание и ввод в действие системы «ЦИСБУ ЕАО»  |
| 3.1 | Создание и ввод в действие системы «ЦИСБУ ЕАО», включая перевод бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности органов государственной власти области на централизованное ведение бухгалтерского (бюджетного) учета в данной системе  | Областное государственное казенное учреждение «Областной центр учета и казначейства» | 2023 – 2025 | Формирование единого пространства данных бюджетного (бухгалтерского) учёта и отчётности органов государственной власти области на 100%, обеспечение возможности автоматизированного контроля за показателями исполнения областного бюджета  | Отсутствие возможности централизованного управления бюджетными ресурсами, отсутствие первичных данных в едином пространстве бюджетного (бухгалтерского) учёта | Доля органов государственной власти области, ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности которых осуществляется посредством системы «ЦИСБУ ЕАО», в общем числе органов государственной власти области |
| 3.2 | Перевод бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности областных государственных учреждений на централизованное ведение в системе «ЦИСБУ ЕАО», в том числе с использованием облачной цифровой платформы | Областное государственное казенное учреждение «Областной центр учета и казначейства» | 2023 – 2025 | Формирование единого пространства данных бюджетного (бухгалтерского) учёта и отчётности, обеспечение возможности автоматизированного контроля за показателями исполнения областного бюджета в областных государственных учреждениях:в 2023 году – 30%, в 2024 году – 70%, в 2025 году – 100% | Отсутствие возможности централизованного управления бюджетными ресурсами, отсутствие первичных данных в едином пространстве бюджетного (бухгалтерского) учёта | Доля областных государственных учреждений, ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности которых осуществляется посредством системы «ЦИСБУ ЕАО», в общем числе областных государственных учреждений |
| 3.3 | Приобретение, установка и настройка сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты информации, антивирусных систем, разработка организационно-распорядительных документов по защите информации | Областное государственное казенное учреждение «Областной центр учета и казначейства» | 2023 –2025 | Доля аттестованных объектов информатизации, обеспечивающих защиту технологической инфраструктуры системы «РЭБ ЕАО»:в 2024 году – 30%, в 2025 году – 100% | Высокие риски потери или недоступности служебной информации; риски использования в системе «РЭБ ЕАО» искаженной или неполной информации | Доля аттестованных на соответствие требованиям о защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну, объектов информатизации в общем количестве объектов информатизации системы «РЭБ ЕАО», подлежащих аттестации |
| 3.4 | Разработка и внедрение юридически значимого электронного межведомственного взаимодействия в рамках системы «ЦИСБУ ЕАО», в том числе в рамках исполнения приказов Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» и от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» | Областное государственное казенное учреждение «Областной центр учета и казначейства» | 2023 – 2025 | электронного юридически значимого документооборота, осуществляемого в рамках системы «ЦИСБУ ЕАО» в электронном виде:в 2023 году – 10%,в 2024 году – 20%,в 2025 году – 70% | Отсутствие возможности централизации бухгалтерского учёта | Доля электронного юридически значимого документооборота, осуществляемого в рамках системы «ЦИСБУ ЕАО», в общем объеме документов бухгалтерского (бюджетного) учёта и отчётности областных государственных учреждений  |
| 3.5 | Разработка и внедрение в рамках системы «ЦИСБУ ЕАО» электронного обмена юридически значимыми финансовыми документами о закупках с РКС | Областное государственное казенное учреждение «Областной центр учета и казначейства» | 2024 | 100%-й обмен юридически значимых документов между системами «ЦИСБУ ЕАО» и РКС | Дублирование ввода документов в каждую из систем при отсутствии их интеграции  | Доля электронного юридически значимого документооборота, осуществляемого в рамках системы «ЦИСБУ ЕАО», в общем объеме документов бухгалтерского (бюджетного) учёта и отчётности областных государственных учреждений |
| 3.6 | Разработка и внедрение в рамках системы «ЦИСБУ ЕАО» подсистемы «Электронный архив первичных бухгалтерских документов» | Областное государственное казенное учреждение «Областной центр учета и казначейства» | 2023 – 2025 | 100%-я возможность долгосрочного архивного хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости, ежегодно | Низкая скорость поиска документа. Опасность уничтожения бумажных документов в ходе чрезвычайного происшествия.Невозможность использования одного бумажного документа несколькими пользователями | Доля электронного юридически значимого документооборота, осуществляемого в рамках системы «ЦИСБУ ЕАО», в общем объеме документов бухгалтерского (бюджетного) учёта и отчётности областных государственных учреждений |
| 3.7  | Разработка и внедрение в рамках системы «ЦИСБУ ЕАО» подсистемы «Электронная отчетность», реализующей автоматизированное формирование и отправку электронной отчетности в государственные контролирующие органы и внебюджетные фонды  | Областное государственное казенное учреждение «Областной центр учета и казначейства» | 2023 – 2025 | 100%-я гарантия постоянной доставки электронной отчетности в контролирующие органы и внебюджетные фонды, получения протокола ее проверки, ежегодно | Дублирование налоговых и бухгалтерских отчетов в бумажном виде, необходимость доставки отчётов в бумажном виде нарочным | Доля электронного юридически значимого документооборота, осуществляемого в рамках системы «ЦИСБУ ЕАО», в общем объеме документов бухгалтерского (бюджетного) учёта и отчётности областных государственных учреждений  |
| 4 | Основное мероприятие 4. Создание и ввод в действие подсистемы «Консолидация РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» |
| 4.1 | Создание и ввод в действие подсистемы «Консолидация РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» | Областное государственное казенное учреждение «Областной центр учета и казначейства» | 2024 | 100%-е наличие отчетности об исполнении консолидированного бюджета области, а также сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений на основе бесшовного взаимодействия с другими подсистемами системы «РЭБ ЕАО» в автоматическом режиме | Невозможность сбора и консолидации отчётности об исполнении консолидированного бюджета области, а также сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений на основе бесшовного взаимодействия подсистемы «Консолидация РЭБ ЕАО» с другими подсистемами системы «РЭБ ЕАО» в автоматическом режиме, ручной ввод данных | Доля отчётов, сданных с помощью подсистемы «Консолидация РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в установленные законодательством сроки, в общем числе отчетов, подлежащих сдаче в установленные законодательством сроки |
| Задача. Создание инструментов для взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования, проведения мониторинга достижения финансовых результатов реализации государственных (муниципальных) программ, а также результатов, характеризующих объёмы и качество оказания государственных и муниципальных услуг и выполнения государственных и муниципальных функций |
| 5 | Основное мероприятие 5. Создание и ввод в действие подсистемы «Планирование РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО»  |
| 5.1 | Создание и ввод в действие подсистемы «Планирование РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в части комплексной автоматизации процесса планирования областного бюджета, ведения государственных программ области и государственных заданий на основе веб-технологий | Департамент финансов правительства области | 2023 – 2025 | 100%-я автоматизация полномочий областных участников процесса планирования областного бюджета в рамках подсистемы «Планирование РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО»;100%-я возможность удаленной работы участников процесса планирования областного бюджета без потери производительности труда:в 2023 году – 30%,в 2024 году – 64%,в 2025 году – 100% | Невозможность обеспечить процесс планирования областного бюджета автоматизированным способом | Доля областных участников процесса бюджетного планирования, участвующих в планировании бюджета с применением подсистемы «Планирование РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО», в общем числе областных участников процесса бюджетного планирования |
| 5.2 | Создание и ввод в действие подсистемы «Планирование РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в части комплексной автоматизации процесса планирования местных бюджетов на основе веб-технологий | Департамент финансов правительства области,органы местного самоуправления муниципальных образований области (по согласованию) | 2025 | 100%-я автоматизация полномочий муниципальных участников бюджетного планирования, связанных с процессами формирования бюджета | Невозможность обеспечить процесс планирования бюджета муниципальными участниками бюджетного планирования автоматизированным способом | Доля муниципальных участников процесса бюджетного планирования, участвующих в планировании бюджета с применением подсистемы «Планирование РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО», в общем числе муниципальных участников процесса бюджетного планирования  |
| Задача. Создание инструментов для обеспечения открытости и прозрачности деятельности органов государственной власти области и органов местного самоуправления муниципальных образований области |
| 6 | Основное мероприятие 6. Создание и ввод в действие подсистемы «Аналитика РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО»  |
| 6.1 | Создание и ввод в действие подсистемы «Аналитика РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» | Департамент финансов правительства области,областное государственное казенное учреждение «Областной центр учета и казначейства» | 2023 – 2025 | Создание технологического инструмента информационной поддержки процессов мониторинга и анализа финансово-экономических показателей области, а также повышение уровня открытости бюджетных данных области среди субъектов Российской Федерации в рейтинге открытости бюджетных данных:в 2023 году – 80 место,в 2024 году – 75 место,в 2025 году – 60 место | Неисполнение нормативных требований к открытости бюджетных данных и прозрачности бюджетного процесса | Повышение уровня открытости бюджетных данных области среди субъектов Российской Федерации в рейтинге открытости бюджетных данных, проводимом научно-исследовательским финансовым институтом Министерства финансов Российской Федерации, на 20 пунктов |
| Задача. Обеспечение бесперебойного функционирования и технологического сопровождения программного обеспечения, вычислительной техники, телекоммуникационного и иного оборудования, входящих в единое цифровое пространство, в сфере управления общественными финансами области |
| 7 | Основное мероприятие 7. Создание и ввод в действие технологической инфраструктуры системы «РЭБ ЕАО» |
| 7.1 | Создание и ввод в действие технологической инфраструктуры системы «РЭБ ЕАО», в том числе с использованием облачной цифровой платформы  | Областное государственное казенное учреждение «Областной центр учета и казначейства» | 2023 – 2025 | Внедрение технологической инфраструктуры системы «РЭБ ЕАО», достаточной для обеспечения операционной непрерывности функционирования системы «РЭБ ЕАО»:в 2023 году – 58%,в 2024 году – 79%,в 2025 году – 100% | Невозможность ввода в действие программной составляющей системы «РЭБ ЕАО» без построения технологической составляющей инфраструктуры системы «РЭБ ЕАО»  | Доля подсистем системы «РЭБ ЕАО», технологическая составляющая которых соответствует требованиям технических заданий на каждую из создаваемых подсистем системы «РЭБ ЕАО», в общем числе подсистем системы «РЭБ ЕАО» |
| 8 | Основное мероприятие 8. Обеспечение бесперебойного функционирования программных составляющих системы «РЭБ ЕАО» |
| 8.1 | Актуализация подсистемы «НСИ РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение её бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной подсистемы  | Областное государственное казенное учреждение «Областной центр учета и казначейства» | 2023 – 2025 | Обеспечение операционной непрерывности и корректности функционирования подсистемы «НСИ РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО»:в 2023 году – 100%,в 2024 году – 100%,в 2025 году – 100% | Потеря актуальности данных, технологические сбои в работе подсистемы «НСИ РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО», неактуальность функционирующих алгоритмов обработки информации | Доля введенных в эксплуатацию подсистем системы «РЭБ ЕАО», актуализированных в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспеченных консультационным сопровождением пользователей, в общем числе введенных в эксплуатацию подсистем системы «РЭБ ЕАО» |
| 8.2 | Актуализация подсистемы «Исполнение РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение её бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной подсистемы  | Областное государственное казенное учреждение «Областной центр учета и казначейства» | 2023 – 2025 | Обеспечение операционной непрерывности и корректности функционирования подсистемы «Исполнение РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО»:в 2023 году – 100%,в 2024 году – 100%,в 2025 году – 100% | Потеря актуальности данных, технологические сбои в работе подсистемы «Исполнение РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО», неактуальность функционирующих алгоритмов обработки информации | Доля введенных в эксплуатацию подсистем системы «РЭБ ЕАО», актуализированных в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспеченных консультационным сопровождением пользователей, в общем числе введенных в эксплуатацию подсистем системы «РЭБ ЕАО» |
| 8.3 | Актуализация системы «ЦИСБУ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение её бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной системы | Областное государственное казенное учреждение «Областной центр учета и казначейства» | 2023 – 2025 | Обеспечение операционной непрерывности и корректности функционирования системы «ЦИСБУ ЕАО»:в 2023 году – 100%,в 2024 году – 100%,в 2025 году – 100% | Потеря актуальности данных, технологические сбои в работе системы «ЦИСБУ ЕАО», неактуальность функционирующих алгоритмов обработки информации | Доля введенных в эксплуатацию подсистем системы «РЭБ ЕАО», актуализированных в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспеченных консультационным сопровождением пользователей, в общем числе введенных в эксплуатацию подсистем системы «РЭБ ЕАО» |
| 8.4 | Актуализация подсистемы «Планирование РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение её бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной подсистемы  | Областное государственное казенное учреждение «Областной центр учета и казначейства» | 2023 – 2025 | Обеспечение операционной непрерывности и корректности функционирования подсистемы «Планирование РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО»:в 2023 году – 100%,в 2024 году – 100%,в 2025 году – 100% | Потеря актуальности данных, технологические сбои в работе подсистемы «Планирование РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО», неактуальность функционирующих алгоритмов обработки информации | Доля введенных в эксплуатацию подсистем системы «РЭБ ЕАО», актуализированных в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспеченных консультационным сопровождением пользователей, в общем числе введенных в эксплуатацию подсистем системы «РЭБ ЕАО» |
| 8.5 | Актуализация подсистемы «Аналитика РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение её бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной подсистемы  | Областное государственное казенное учреждение «Областной центр учета и казначейства» | 2023 – 2025 | Обеспечение операционной непрерывности и корректности функционирования подсистемы «Аналитика РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО»:в 2023 году – 100%,в 2024 году – 100%,в 2025 году – 100% | Потеря актуальности данных, технологические сбои в работе подсистемы «Аналитика РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО», неактуальность функционирующих алгоритмов обработки информации | Доля введенных в эксплуатацию подсистем системы «РЭБ ЕАО», актуализированных в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспеченных консультационным сопровождением пользователей, в общем числе введенных в эксплуатацию подсистем системы «РЭБ ЕАО» |
| 8.6 | Актуализация подсистемы «Консолидация РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспечение её бесперебойного функционирования и консультационного сопровождения пользователей данной подсистемы | Областное государственное казенное учреждение «Областной центр учета и казначейства» | 2025 | 100%-е обеспечение операционной непрерывности и корректности функционирования подсистемы «Консолидация РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО» | Потеря актуальности данных, технологические сбои в работе подсистемы «Консолидация РЭБ ЕАО» системы «РЭБ ЕАО», неактуальность функционирующих алгоритмов обработки информации | Доля введенных в эксплуатацию подсистем системы «РЭБ ЕАО», актуализированных в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, обеспеченных консультационным сопровождением пользователей, в общем числе введенных в эксплуатацию подсистем системы «РЭБ ЕАО». |

 1.2. Пункт 3 таблицы 3 раздела 9 «Ресурсное обеспечение реализации программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «3 | Основное мероприятие 3. Создание и ввод в действие системы «ЦИСБУ ЕАО» | Областное государственное казенное учреждение «Областной центр учета и казначейства» | 007 | 0113 | 530000000 | 39 690,00 | 16090,00 | 22700,00 | 900,00 |
| 3.1. | Создание и ввод в действие системы «ЦИСБУ ЕАО», включая перевод бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности органов государственной власти области на централизованное ведение бухгалтерского (бюджетного) учета в данной систем | Областное государственное казенное учреждение «Областной центр учета и казначейства» | 007 | 0113 | 5300319350 | 2290,00 | 2290,00 | - | - |
| 3.2. | Перевод бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности областных государственных учреждений на централизованное ведение в системе «ЦИСБУ ЕАО», в том числе с использованием облачной цифровой платформы | Областное государственное казенное учреждение «Областной центр учета и казначейства»  | 007 | 0113 | 5300319350 | 19750,00 | 9250,00 | 10500,00 | - |
| 3.3. | Приобретение, установка и настройка сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты информации, антивирусных систем, разработка организационно-распорядительных документов по защите информации | Областное государственное казенное учреждение «Областной центр учета и казначейства» | 007 | 0113 | 5300319350 | 5250,00 | 150,00 | 4200,00 | 900,00 |
| 3.4. | Разработка и внедрение юридически значимого электронного межведомственного взаимодействия в рамках системы «ЦИСБУ ЕАО», в том числе в рамках исполнения приказов Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» и от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» | Областное государственное казенное учреждение «Областной центр учета и казначейства» | 007 | 0113 | 5300319350 | 4400,00 | 4400,00 | - | - |
| 3.5. | Разработка и внедрение в рамках системы «ЦИСБУ ЕАО» электронного обмена юридически значимыми финансовыми документами о закупках с РКС  | Областное государственное казенное учреждение «Областной центр учета и казначейства» | 007 | 0113 | 5300319350 | 3000,00 | - | 3000,00 | - |
| 3.6. | Разработка и внедрение в рамках системы «ЦИСБУ ЕАО» подсистемы «Электронный архив первичных бухгалтерских документов» | Областное государственное казенное учреждение «Областной центр учета и казначейства» | 007 | 0113 | 5300319350 | 2500,00 | - | 2500,00 | - |
| 3.7. | Разработка и внедрение в рамках системы «ЦИСБУ ЕАО» подсистемы «Электронная отчетность», реализующей автоматизированное формирование и отправку электронной отчетности в государственные контролирующие органы и внебюджетные фонды | Областное государственное казенное учреждение «Областной центр учета и казначейства» | 007 | 0113 | 5300319350 | 2500,00 | - | 2500,00 | - ». |

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области Р.Э. Гольдштейн