ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Биробиджан

⌐ ¬

О внесении изменений в государственную программу Еврейской автономной области «Развитие сети автомобильных дорог Еврейской автономной области» на 2020 – 2024 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 08.05.2020 № 148-пп «О государственной программе Еврейской автономной области «Развитие сети автомобильных дорог Еврейской автономной области» на 2020 – 2024 годы»

Правительство Еврейской автономной области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную [программу](consultantplus://offline/ref=9E21B56BB2B4639EB2725FD29D2631053A054AA5EEC82011ABB4E340BD0C06410DCB4B9B8243E2BE4CEF35wE26G) Еврейской автономной области «Развитие сети автомобильных дорог Еврейской автономной области» на 2020 – 2024 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области 08.05.2020 № 148-пп «О государственной программе Еврейской автономной области «Развитие сети автомобильных дорог Еврейской автономной области» на 2020 – 2024 годы», следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозной оценки расходов федерального бюджета» раздела 1 «Паспорт государственной программы Еврейской автономной области «Развитие сети автомобильных дорог Еврейской автономной области» на 2020 – 2024 годы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета, местных бюджетов и прогнозная оценка расходов федерального бюджета | Общий объем финансирования программы за 2020 – 2024 составляет 4 967 296,51<\*> тыс. рублей, в том числе:  за счет средств областного бюджета в ценах соответствующих лет составит всего 3 908 234,60<\*> тыс. рублей, в том числе:  на 2020 год – 786 808,20 тыс. рублей;  на 2021 год – 748 846,20 тыс. рублей;  на 2022 год – 1 001 415,20 тыс. рублей;  на 2023 год – 685 582,50 <\*> тыс. рублей;  на 2024 год – 685 582,50 <\*> тыс. рублей;  за счет средств федерального бюджета в ценах соответствующих лет составит всего 1 068 389,16 тыс. рублей, в том числе:  на 2020 год – 600 241,66 тыс. рублей;  на 2021 год – 327 476,80 тыс. рублей;  на 2022 год – 140 670,70 тыс. рублей;  на 2023 год – 0,00 тыс. рублей;  на 2024 год – 0,00 тыс. рублей;  за счет средств местных бюджетов в ценах соответствующих лет составит всего 2 586,52 тыс. рублей, в том числе:  на 2020 год – 2 302,97 тыс. рублей;  на 2021 год – 283,55 тыс. рублей;  на 2022 год – 0,00 тыс. рублей;  на 2023 год – 0,00 тыс. рублей;  на 2024 год – 0,00 тыс. рублей». |

1.2. Таблицу 1«Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Еврейской автономной области «Развитие сети автомобильных дорог Еврейской автономной области» на 2020 – 2024 годы» раздела 4 «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) государственной программы

Еврейской автономной области «Развитие сети автомобильных

дорог Еврейской автономной области» на 2020 – 2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | 2019 - 2024 годы | в том числе по годам: | | | | | |
| отчетный - 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на территории Еврейской автономной области, в том числе: | км | - | 2469,118 | 2469,118 | 2469,118 | 2469,118 | 2469,118 | 2469,118 |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | - | 479,618<\*> | 479,618 | 479,618 | 479,618 | 479,618 | 479,618 |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 1989,500 | 1989,500 | 1989,500 | 1989,500 | 1989,500 | 1989,500 |
| 2 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на территории Еврейской автономной области, в том числе: | км | - | - | - | - | - | - | - |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | - | - | - | - | - | - | - |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства автомобильных дорог на территории Еврейской автономной области, в том числе: | км | - | - | - | - | - | - | - |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | - | - | - | - | - | - | - |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на территории Еврейской автономной области, в том числе: | км | 35,981 | 3,168 | 5,213 | 11,300 | 13,300 | 1,500 | 1,500 |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | 11,600 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 3,600 | 1,500 | 1,500 |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 24,381 | 1,668 | 3,713 | 9,300 | 9,700 | - | - |
| 5 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства и реконструкции автомобильных дорог на территории Еврейской автономной области, в том числе: | км | 35,981 | 3,168 | 5,213 | 11,300 | 13,300 | 1,500 | 1,500 |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | 11,600 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 3,600 | 1,500 | 1,500 |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 24,381 | 1,668 | 3,713 | 9,300 | 9,700 | - | - |
| 6 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на территории Еврейской автономной области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог, в том числе: | км | 195,263 | 12,560 | 87,025 | 19,230 | 27,300 | 21,391 | 27,757 |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | 18,218 | 3,000 | 2,120 | 4,798 | 3,300 | 3,000 | 2,000 |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 177,045 | 9,560 | 84,905 | 14,432 | 24,000 | 18,391 | 25,757 |
| 7 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе: | км | - | 722,071 | 809,096 | 828,326 | 855,626 | 877,017 | 904,774 |
|  | автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | - | 170,147<\*> | 174,267 | 177,065 | 180,365 | 183,365 | 185,365 |
|  | автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 551,924 | 636,829 | 651,261 | 675,261 | 693,652 | 719,409 |
| 8 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на территории Еврейской автономной области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | - | 29,24 <\*> | 32,77 | 33,55 | 34,65 | 35,52 | 36,64 |
| <\*> Показатель приведен в соответствие по результатам отчета проведенной инструментальной диагностики 2019 года». | | | | | | | | | |

1.3. Пункт 3 раздела 5 «Прогноз конечных результатов государственной программы» изложить в следующей редакции:

«6. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на территории Еврейской автономной области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог составит: в 2020 году – 87,025 км; в 2021 году – 19,230 км; в 2022 году – 27,300 км; в 2023 году – 21,391 км; в 2024 году -   
27,757 км, в том числе:

- автомобильных дорог общего пользования регионального значения составит: в 2020 году – 2,120 км; в 2021 году – 4,798 км; в 2022 году – 3,300 км; в 2023 году – 3,000 км; в 2024 году – 2,000 км;

- автомобильных дорог общего пользования местного значения составит: в 2020 году – 84,905 км; в 2021 году – 14,432 км; в 2022 году – 24,000 км; в 2023 году – 18,391 км; в 2024 году – 25,757 км».

1.4. Пункт 4 раздела 5 «Прогноз конечных результатов государственной программы» изложить в следующей редакции, изменив последующую нумерацию пунктов:

«7. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года составит: в 2020 году – 809,096 км; в 2021 году – 828,326 км; в 2022 году – 855,626 км; в 2023 году – 877,017 км; в 2024 году – 904,774 км, в том числе:

- автомобильных дорог общего пользования регионального значения составит: в 2020 году – 174,267 км; в 2021 году – 177,065 км; в 2022 году –180,365 км; в 2023 году – 183,365 км; в 2024 году – 185,365 км;

- автомобильных дорог общего пользования местного значения составит: в 2020 году – 636,829 км; в 2021 году – 651,261 км; в 2022 году –675,261 км; в 2023 году – 693,652 км; в 2024 году –719,409 км.».

1.5. Таблицу 4 «Мероприятия государственной программы Еврейской автономной области «Развитие сети автомобильных дорог Еврейской автономной области» на 2020 – 2024 годы» раздела 7 «Система программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«Таблица 4

Мероприятия

государственной программы Еврейской автономной области

«Развитие сети автомобильных дорог Еврейской автономной

области» на 2020 – 2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование государственной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Срок реализации | Ожидаемый результат в количественном измерении | Последствия нереализации государственной программы, основного мероприятия, мероприятия | Связь с показателем (индикатором) государственной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Еврейской автономной области «Развитие сети автомобильных дорог Еврейской автономной области»  на 2020 – 2024 годы | | | | | | | |
| 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения | | | | | | | |
| 1.1. Основное мероприятие 1. Улучшение инженерного обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального значения для обеспечения безопасности дорожного движения | | | | | | | |
| 1.1.1 | Содержание региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области | 2020 2024 | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения <\*>:  2020 - 479,618 км;  2021 - 479,618 км;  2022 - 479,618 км;  2023 - 479,618 км;  2024 - 479,618 км | Разрушение существующей сети автомобильных дорог, повышение аварийности на дорогах | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения на территории Еврейской автономной области<\*>: 2020 - 479,618 км;  2021 - 479,618 км;  2022 - 479,618 км;  2023 - 479,618 км;  2024 - 479,618 км  Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения на территории Еврейской автономной области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог:  2020 год - 3,000 км;  2021 год - 3,000 км;  2022 год - 3,300 км;  2023 год - 3,000 км;  2024 год - 2,000 км |
| 1.1.2 | Ремонт автомобильной дороги Биробиджан - Унгун - Ленинское, км 110 - км 113<\*\*> | 2020 | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильной дороги – 1,500 км |
| 1.1.3 | Ремонт моста через реку Залив на км 168+650 автомобильной дороги Биробиджан – Амурзет в Ленинском и Октябрьском районах<\*\*> | 2020 | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта мостового сооружения - 692,3 м2 |
| 1.1.4 | Обустройство тротуаров и освещения на автомобильной дороге Биробиджан - Головино,  км 17+250 - км 18+015 (км 19+250 - км 20+015 по старому километражу) | 2020 | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильной дороги – 0,500 км |
| 1.1.5 | Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Ленинское», км 0 - км 3 | 2023 | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильной дороги – 1,000 км |
| 2024 | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильной дороги – 2,000 км |
| 1.1.6 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Биробиджан - Головино, км 63+150 - км 72+150 (1-3 комплекс) | 2020 | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильной дороги – 3,000 км |
| 2021 | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильной дороги – 3,300 км |
| 2022 | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильной дороги – 3,000 км |
| 1.1.7 | Обустройство пешеходного перехода и автобусных остановок элементами наружного освещения на автомобильной дороге Биробиджан-Унгун-Ленинское на км 0+200 (г. Биробиджан) | 2020 | Объем ввода в эксплуатацию элементов освещения – 4,000 шт |
| 2021 | Пеший осмотр элементов освещения – 4,000 шт |
| 2022 | Пеший осмотр, внешний осмотр с заменой составных частей элементов освещения – 4,000 шт |
| 2023 | Пеший осмотр элементов освещения – 4,000 шт |
| 1.1.8 | Обустройство пешеходных переходов элементами наружного освещения и установки пешеходных светофоров на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Биробиджан-Головино на участках:  напротив МКОУ «Средняя общеобразовательная школа имени И.А. Пришкольника», ОГОБУ для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей в с. Валдгейм, вблизи МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» в с. Дубовое, вблизи МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» в с. Надежденское | 2020 | Объем ввода в эксплуатацию автономных систем освещения со светофором – 4,000 шт, объем ввода в эксплуатацию автономных светофоров – 4,000 шт |
| 1.1.9 | Обустройство автомобильной дороги элементами наружного освещения и устройства пешеходных светофоров около МКОУ «Центр образования имени В.И. Пеллера» на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Биробиджан-Головино на участке км 1+450 км 1+750 (с. Птичник) | 2020 | Объем ввода в эксплуатацию опор /автономных светофоров – 17,000 шт/4,000 шт |
| 1.1.10 | Обустройство тротуаров и освещения на автомобильной дороге «Западный подъезд к г. Биробиджан», км 3 – км 7» (1 комплекс) | 2021 | Объем ввода в эксплуатацию тротуаров/освещения – 1,798  км |
| 1.1.11 | Ремонт моста через ручей км 17+ 150 на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Биракан-Кульдур | 2020 | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта мостового сооружения – 11,000 п.м. |
| 1.1.12 | Обустройство пешеходного перехода вблизи детского сада № 244 по ул. Советская, 58 Волочаевского городского поселения Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | 2020 | Объем ввода в эксплуатацию тротуаров/автономных светофоров – 0,190 км/2,000 шт |
| 1.1.13 | Обустройство пешеходного перехода вблизи МБОУ для тетей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа - детский сад № 6 с. Партизанское ", с. Партизанское, ул. Партизанская, 26 Волочаевского сельского поселения Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | 2020 | Объем ввода в эксплуатацию тротуаров/автономных светофоров – 0,210 км/2,000 шт |
| 1.1.14 | Обустройство тротуаров и освещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Подъезд к п. Кульдур» (1 комплекс) <\*\*\*\*> | 2019 | Объем ввода в эксплуатацию тротуаров/освещения - 1,632 км / 1,990 км |
| 1.1.15 | Обустройство пешеходных переходов вблизи МКОУ СОШ села Найфельд, с. Найфельд, ул Школьная 11 и МКДОУ "Детский сад села Найфельд, с. Найфельд, ул Центральная, 2  Найфельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области | 2020 | Объем ввода в эксплуатацию тротуаров/автономных светофоров – 0,235 км/2,000 шт |  |
| 2. Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | | | | | | | |
| 2.1. Основное мероприятие 2. Повышение технического уровня автомобильных дорог общего пользования, в том числе обслуживающих транспортные связи международных пограничных переходов | | | | | | | |
| 2.1.1 | Реконструкция автомобильной дороги Биробиджан - Унгун - Ленинское, км 33 - км 65 (1 этап 2 пускового комплекса) | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области | 2020 | Объем ввода в эксплуатацию после реконструкции автомобильной дороги - 1,000 км | Разрушение существующей сети автомобильных дорог, повышение аварийности на дорогах | Объемы ввода в эксплуатацию после реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения:  2020 год - 1,500 км;  2021 год - 2,000 км;  2022 год - 3,600 км;  2023 год - 1,500 км;  2024 год - 1,500 км.  Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог:  2020 год - 1,500 км;  2021 год - 2,000 км;  2022 год - 3,600 км;  2023 год - 1,500 км;  2024 год - 1,500 км |
| 2021 | Объем ввода в эксплуатацию после реконструкции автомобильной дороги - 2,000 км |
| 2022 | Объем ввода в эксплуатацию после реконструкции автомобильной дороги - 2,100 км |
| 2.1.2 | Реконструкция автомобильной дороги Биробиджан - Унгун - Ленинское, км 33 - км 65 (2 этап 2 пускового комплекса) | 2020 | Объем ввода в эксплуатацию после реконструкции автомобильной дороги - 0,500  км |
| 2.1.3 | Реконструкция автомобильной дороги Биробиджан - Унгун - Ленинское, км 33 - км 65 (3 этап 2 пускового комплекса) | 2022 | Объем ввода в эксплуатацию после реконструкции автомобильной дороги - 1,500 км |
| 2023 | Объем ввода в эксплуатацию после реконструкции автомобильной дороги - 1,500 км |
| 2024 | Объем ввода в эксплуатацию после реконструкции автомобильной дороги - 1,500 км |
| 2.1.4 | Изготовление проектной документации | 2020 | 2 шт. | Отсутствие возможности осуществлять строительство и реконструкцию автомобильных дорог |
| 2021 | 4 шт. |
| 2022 | 2 шт. |
| 2023 | 2 шт. |
| 2024 | 2 шт. |
| 2.1.5 | Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области по строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, осуществляемых в сельской местности, в которой реализуются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса<\*\*> | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области, муниципальные образования Еврейской автономной области | 2020 | Объем ввода в эксплуатацию после реконструкции автомобильной дороги – 3,713 км | Разрушение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог:  2020 год - 3,713 км;  2021 год - 9,300 км;  2022 год - 9,700 км |
| 2021 | Объем ввода в эксплуатацию после реконструкции автомобильной дороги - 9,300 км |
| 2022 | Объем ввода в эксплуатацию после реконструкции автомобильной дороги - 9,700 км |
| 2.1.6 | Строительство новых автомобильных дорог общего пользования | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области | 2020-2024 | Обращение в федеральные органы власти о предоставлении необходимых объемов ежегодного софинансирования (финансирования) инвестиционных мероприятий в сфере дорожного хозяйства Еврейской автономной области из средств федерального бюджета  ежегодно  не менее 2 обращений | Разрушение существующей сети автомобильных дорог, повышение аварийности на дорогах | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства новых автомобильных дорог |
| 3. Обеспечение качества дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения с применением современных технологий и техники | | | | | | |
| 3.1. Основное мероприятие 3. Содействие подведомственному учреждению в развитии и совершенствовании оперативного управления автомобильными дорогами общего пользования регионального значения | | | | | | |
| 3.1.1 | Обеспечение деятельности ОГКУ «Автодорпроектконтроль» | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области, ОГКУ «Автодорпроектконтроль» | 2020 - 2024 | Обеспечение деятельности ОГКУ «Автодорпроектконтроль» | Снижение качества дорожных работ, недолговечность дорожных сооружений | Обеспечение качества выполнения дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения |
| 3.1.2 | Приобретение лабораторного оборудования для Центральной дорожной лаборатории ОГКУ «Автодорпроектконтроль» | 2020 |
| 4. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | |
| 4.1 Основное мероприятие 4. Содействие муниципальным образованиям Еврейской автономной области | | | | | | |
| 4.1.1 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из дорожного фонда Еврейской автономной области бюджетам муниципальных образований Еврейской автономной области на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области, муниципальное образование «Город Биробиджан» Еврейской автономной области | 2020 | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильной дороги – 17,373 км | Разрушение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения на территории Еврейской автономной области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог:  2020 год – 17,373 км;  2021 год – 14,427 км. |
| 2021 | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильной дороги – 14,427 км |
| 5. Реализация мероприятий по улучшению эксплуатационных параметров автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения | | | | | | |
| 5.1 Основное мероприятие 5. Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста Еврейской автономной области | | | | | | |
| 5.1.1 | Ремонт автомобильной дороги Камышовка-Волочаевка-2 в Смидовичском муниципальном районе Еврейской автономной области протяженностью не менее 1,719 км | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО, муниципальное образование «Смидовичский муниципальный район» ЕАО | 2020 | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильной дороги – 1,719 км | Разрушение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Еврейской автономной области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог:  2020 год – 1,719 км. |
| 5.1.2 | Ремонт и обустройство автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, протяженностью не менее 5,0 км | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО, муниципальное образование «Город Биробиджан» ЕАО | 2020 | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильной дороги – 5,000 км | Разрушение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Еврейской автономной области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог:  2020 год – 5,000 км. |
| 5.1.3 | Устройство временного моста через р. Большая Самара на км 38+532 муниципальной автомобильной дороги Амурзет - Столбовое - Полевое Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области протяженностью не менее 36 п. м | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО, муниципальное образование «Октябрьский муниципальный район» ЕАО | 2020 | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильной дороги – 10,800 п.м. | Разрушение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Еврейской автономной области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог:  2020 год – 10,800 п.м;  2021 год – 25,200 п.м. |
| 2021 | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильной дороги – 25,200 п.м. |
| 5.1.4 | Капитальный ремонт мостового перехода через р. Ключ км 26+707 муниципальной автомобильной дороги Амурзет - Столбовое - Полевое, в том числе разработка проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО, муниципальное образование «Октябрьский муниципальный район» ЕАО | 2020 | Разработка проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации | Разрушение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Еврейской автономной области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог:  2020 год – 0,00п.м;  2021 год – 18,500 км. |
| 2021 | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильной дороги – 18,500 п.м. |
| 5.1.5 | Ремонт автомобильной дороги Казанка – с. Бирофельд Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО, муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район» ЕАО | 2020 | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильной дороги – 1,700 км | Разрушение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Еврейской автономной области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог:  2020 год – 1,700 км. |
| 5.1.6 | Ремонт автомобильных дорог в с. Ленинское Ленинского муниципального района Еврейской автономной области (пер. Почтовый с выездом на ул. Пограничная протяженностью не менее 0,341 км, пер. Больничный с выездом на ул. Кагыкина) | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО, муниципальное образование «Ленинский муниципальный район» ЕАО | 2020 | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильной дороги – 0,341км | Разрушение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Еврейской автономной области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог:  2020 год – 0,341км. |
| 5.1.7 | Ремонт подъездной автомобильной дороги к п. Теплоозерск, проходящий по улицам Хинганская и 60 лет Октября Теплоозерского поселения Облученского муниципального района Еврейской автономной области, протяженностью не менее 1,7 км | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО, муниципальное образование «Облученский муниципальный район» ЕАО | 2020 | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильной дороги – 1,700 км | Разрушение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Еврейской автономной области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог:  2020 год – 1,700 км. |
| 5.1.8 | Ремонт автомобильной дороги, проходящей по ул. Советской в с. Биджан Ленинского муниципального района Еврейской автономной области протяженностью не менее 3,6 км | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО, муниципальное образование «Ленинский муниципальный район» ЕАО | 2020 | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильной дороги – 3,600 км | Разрушение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Еврейской автономной области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог:  2020 год – 3,600 км. |
| 5.1.9 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Октябрьская с. Ленинское Ленинского муниципального района Еврейской автономной области протяженностью не менее 1,1 км с обустройством автобусно-разворотной площадки ул. Кагыкина протяженностью не менее 0,550 км | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО, муниципальное образование «Ленинский муниципальный район» ЕАО | 2020 | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильной дороги – 1,650 км | Разрушение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Еврейской автономной области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог:  2020 год – 0,500 км;  2021 год – 1,150 км. |
| 5.1.10 | Ремонт подъезда к мостовому переходу через реку Малая Самара на км 30+543 в с. Луговое Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области протяжённостью не менее 0,8 км | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО, муниципальное образование «Октябрьский муниципальный район» ЕАО | 2020 | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильной дороги – 0,800 км | Разрушение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Еврейской автономной области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог:  2020 год – 0,800 км. |
| 5.1.11 | Ремонт улично-дорожной сети Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области протяженностью не менее 22,8 км | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО, муниципальное образование «Октябрьский муниципальный район» ЕАО | 2020 | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильной дороги – 22,800 км | Разрушение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Еврейской автономной области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог:  2020 год – 22,800 км. |
| 5.1.12 | Ремонт улично-дорожной сети Николаевского городского поселения Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области, протяженностью не менее 4,5 км (ул. Кирова и ул. Линейная) | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО, муниципальное образование «Смидовичский муниципальный район» ЕАО | 2020 | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильной дороги – 4,500 км | Разрушение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Еврейской автономной области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог:  2020 год – 4,500 км. |
| 5.1.13 | Обустройство тротуаров и освещения на автомобильной дороге Подъезд к с. Ленинское Ленинского муниципального района Еврейской автономной области, км 0 - км3, протяженность не менее 3 км | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области | 2020 | Объем ввода в эксплуатацию тротуаров/освещения – 3,000 км | Разрушение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения на территории Еврейской автономной области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог:  2020 год – 3,000 км. |
| 5.1.14 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в с. Валдгейм Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области протяженностью не менее 0,4 км | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО, муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район» ЕАО | 2020 | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильной дороги – 0,400 км | Разрушение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Еврейской автономной области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог:  2020 год – 0,400 км. |
| 6. Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | | | | | | |
| 6.1 Основное мероприятие 6. Достижение целевых показателей региональной программы «Развитие сети автомобильных дорог Еврейской автономной области» на 2020 - 2024 годы | | | | | | |
| 6.1.1 | Предоставление иного межбюджетного трансферта на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»**<\*\*\*>** | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области, муниципальные образования Еврейской автономной области | 2020 | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильной дороги – 23,322 км;  Объем ввода в эксплуатацию после восстановления водопропускных труб – 294,900 п.м. | Разрушение существующей сети автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и местного значения, разрушение водопропускных труб | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и местного значения на территории Еврейской автономной области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог:  2020 год – 23,322км;  Восстановление водопропускных труб – 294,900 п.м. |
| 6.1.2 | Приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и регионального значения  в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной | 2020 | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильной дороги – 0,918 км; | Разрушение существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, значения на территории Еврейской автономной области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог:  2020 год – 0,918 км. |

<\*> Без учета автомобильной дороги Биробиджан - Кукан в Еврейской автономной области протяженностью 40,753 км.

<\*\*> Реализация объекта началась в 2019 году в рамках государственной программы Еврейской автономной области «Развитие сети автомобильных дорог Еврейской автономной области» на 2014 – 2024 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 31.10.2013 № 578-пп.

<\*\*\*> Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.06.2020 № 1505-р». Иной межбюджетный трансферт предоставляется муниципальным образованиям пострадавшим в результате паводка 2019 года.

<\*\*\*\*> Кредиторская задолженность за выполненные работы 2019 года.

1.6. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к постановлению правительства

Еврейской автономной области

от 08.05.2020 № 148-пп

Таблица 1

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Еврейской автономной области

«Развитие сети автомобильных дорог Еврейской автономной области» на

2020 – 2024 годы за счет средств областного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование государственной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации | | |  | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год <\*\*\*\*> | 2024 год <\*\*\*\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | «Развитие сети автомобильных дорог Еврейской автономной области» на 2020 - 2024 годы | Всего | 008 | 0409 | 01000 00000 | 3 908 234,60 | 786 808,20 | 748 846,20 | 1 001 415,20 | 685 582,50 | 685 582,50 |
| Управление автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области | 008 | 0409 | 01000 00000 | 3 786 065,60 | 703 672,40 | 726 812,40 | 979 381,40 | 663 548,70 | 663 548,70 |
| ОГКУ «Автодорпроектконтроль» | 008 | 0409 | 01000  00000 | 126 093,00 | 37 957,80 | 22 033,80 | 22 033,80 | 22 033,80 | 22 033,80 |
| 1 | Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Улучшение инженерного обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального значения для обеспечения безопасности дорожного движения | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области | 008 | 0409 | 01001 00000 | 1 858 690,56 | 519 832,36 | 383 302,90 | 372 059,70 | 280 796,30 | 302 699,30 |
| 1.1.1 | Содержание региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 008 | 0409 | 01001 20101 | 1 282 302,79 | 248 737,69 | 240 187,00 | 253 157,10 | 264 296,00 | 275 925,00 |
| 1.1.2 | Ремонт региональных автомобильных дорог | 008 | 0409 | 01001 20102 | 289 120,07 | 144 868,77 | 62 595,00 | 38 381,70 | 16 500,30 | 26 774,30 |
| 1.1.2.1 | Ремонт автомобильной дороги Биробиджан - Унгун - Ленинское, км 110 - км 113<\*> | 008 | 0409 | 01001 20102 | 78 317,10 | 78 317,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Ремонт моста через реку Залив на км 168+650 автомобильной дороги Биробиджан - Амурзет в Ленинском и Октябрьском районах | 008 | 0409 | 01001 20102 | 16 630,50 | 16 630,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Обустройство тротуаров и освещения на автомобильной дороге Биробиджан - Головино,  км 17+250 - км 18+015 (км 19+250 - км 20+015 по старому километражу) | 008 | 0409 | 01001 20102 | 1 498,20 | 1 498,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Ленинское", км 0 - км 3 | 008 | 0409 | 01001 20102 | 43 274,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,30 | 26 774,30 |
| 1.1.2.5 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Биробиджан - Головино, км 63- км 72 (1-3 комплекс) | 008 | 0409 | 01001 20102 | 110 087,70 | 36 298,80 | 35 560,90 | 38 228,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Биробиджан - Головино, км 63- км 72 (1 комплекс) | 008 | 0409 | 01001 20102 | 36 298,80 | 36 298,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Биробиджан - Головино, км 63- км 72 (2 комплекс) | 008 | 0409 | 01001 20102 | 35 560,90 | 0,00 | 35 560,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.3 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Биробиджан - Головино, км 63- км 72 (3 комплекс) | 008 | 0409 | 01001 20102 | 38 228,00 | 0,00 | 0,00 | 38 228,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Обустройство пешеходного перехода и автобусных остановок элементами наружного освещения на автомобильной дороге Биробиджан-Унгун-Ленинское на км 0+200 (г. Биробиджан) | 008 | 0409 | 01001 20102 | 604,20 | 447,80 | 2,70 | 153,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Обустройство пешеходных переходов элементами наружного освещения и установки пешеходных светофоров на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Биробиджан-Головино на участках:  напротив МКОУ «Средняя общеобразовательная школа имени И.А. Пришкольника», ОГОБУ для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей в с. Валдгейм, вблизи МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» в с. Дубовое, вблизи МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» в с. Надежденское | 008 | 0409 | 01001 20102 | 1 477,90 | 1 477,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Обустройство автомобильной дороги элементами наружного освещения и устройства пешеходных светофоров около МКОУ «Центр образования имени В.И. Пеллера» на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Биробиджан-Головино на участке км 1+450 км 1+750 (с. Птичник) | 008 | 0409 | 01001 20102 | 1 893,80 | 1 893,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Обустройство тротуаров и освещения на автомобильной дороге «Западный подъезд к г. Биробиджан», км 3 – км 7» (1 комплекс) | 008 | 0409 | 01001 20102 | 27 031,40 | 0,00 | 27 031,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Ремонт моста через ручей км 17+ 150 на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Биракан-Кульдур | 008 | 0409 | 01001 20102 | 386,69 | 386,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Обустройство пешеходного перехода вблизи детского сада № 244 по ул. Советская,58 Волочаевского городского поселения Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | 008 | 0409 | 01001 20102 | 1 066,19 | 1 066,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Обустройство пешеходного перехода вблизи МБОУ для тетей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа - детский сад № 6 с. Партизанское ", с. Партизанское, ул. Партизанская, 26 Волочаевского сельского поселения Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | 008 | 0409 | 01001 20102 | 948,86 | 948,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | Обустройство тротуаров и освещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Подъезд к п. Кульдур» (1 комплекс) | 008 | 0409 | 01001 20102 | 4 951,03 | 4 951,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | Обустройство пешеходных переходов вблизи МКОУ СОШ села Найфельд, с. Найфельд, ул Школьная 11 и МКДОУ "Детский сад села Найфельд, с. Найфельд, ул Центральная, 2  Найфельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области | 008 | 0409 | 01001 20102 | 951,91 | 951,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Возмещение расходов юридическим лицам, заключившим концессионное соглашение о создании и эксплуатации технологического комплекса элементов обустройства автомобильных дорог, предназначенного для обеспечения безопасности дорожного движения на территории области | 008 | 0409 | 01001 20103 | 287 267,70 | 126 225,90 | 80 520,90 | 80 520,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2. Повышение технического уровня автомобильных дорог общего пользования, в том числе обслуживающих транспортные связи международных пограничных переходов | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области | 008 | 0409 | 01002 00000 | 1 911 185,08 | 216 752,08 | 343 509,50 | 607 321,70 | 382 752,40 | 360 849,40 |
| 2.1.1 | Реконструкция автомобильной дороги Биробиджан-Унгун-Ленинское, км 33 – км 65 (2 пусковой комплекс) | 008 | 0409 | 01002 04208 | 1 838 731,43 | 207 557,13 | 308 386,30 | 587 101,60 | 380 845,20 | 354 841,20 |
| 2.1.1.1 | Реконструкция автомобильной дороги Биробиджан - Унгун - Ленинское, км 33 - км 65 (1 этап 2 пускового комплекса) | 008 | 0409 | 01002 04208 | 706 833,26 | 62 874,96 | 308 386,30 | 335 572,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2 | Реконструкция автомобильной дороги Биробиджан - Унгун - Ленинское, км 33 - км 65 (2 этап 2 пускового комплекса) <\*> | 008 | 0409 | 01002 04208 | 144 682,17 | 144 682,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3 | Реконструкция автомобильной дороги Биробиджан - Унгун - Ленинское, км 33 - км 65 (3 этап 2 пускового комплекса) | 008 | 0409 | 01002 04208 | 987 216,00 | 0,00 | 0,00 | 251 529,60 | 380 845,20 | 354 841,20 |
| 2.1.2 | Изготовление проектной документации | 008 | 0409 | 01002 20108 | 38 777,45 | 6 163,25 | 20 108,80 | 4 590,00 | 1 907,20 | 6 008,20 |
| 2.1.3 | Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области по строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, осуществляемых в сельской местности, в которой реализуются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса <\*\*> | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области, муниципальные образования Еврейской автономной области | 008 | 0409 | 01002 R3720 | 33 676,20 | 3 031,70 | 15 014,40 | 15 630,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Обеспечение качества дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения с применением современных технологий и техники | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3. Содействие подведомственному учреждению в развитии и совершенствовании оперативного управления автомобильными дорогами общего пользования регионального значения | ОГКУ «Автодорпроектконтроль» | 008 | 0409 | 01005 00000 | 126 093,00 | 37 957,80 | 22 033,80 | 22 033,80 | 22 033,80 | 22 033,80 |
| 3.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности ОГКУ «Автодорпроектконтроль» | 008 | 0409 | 01005 00590 | 110 169,00 | 22 033,80 | 22 033,80 | 22 033,80 | 22 033,80 | 22 033,80 |
| 3.1.2 | Приобретение лабораторного оборудования для Центральной дорожной лаборатории ОГКУ «Автодорпроектконтроль» | 008 | 0409 | 01005 00590 | 15 924,00 | 15 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие 4. Содействие муниципальным образованиям Еврейской автономной области | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области, муниципальные образования Еврейской автономной области | 008 | 0409 | 010R1  00000 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из дорожного фонда Еврейской автономной области бюджетам муниципальных образований Еврейской автономной области на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 008 | 0409 | 010R1  53930 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Реализация мероприятий по улучшению эксплуатационных параметров автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Основное мероприятие 5. Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста Еврейской автономной области | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области, муниципальные образования Еврейской автономной области | 008 | 0409 | 01006 V5050 | 265,96 | 265,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | Ремонт автомобильной дороги Камышовка-Волочаевка-2 в Смидовичском муниципальном районе Еврейской автономной области протяженностью не менее 1,719 км | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО, муниципальное образование «Смидовичский муниципальный район» ЕАО | 008 | 0409 | 01006 V5050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2 | Ремонт и обустройство автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, протяженностью не менее 5,0 км | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО, муниципальное образование «Город Биробиджан» ЕАО | 008 | 0409 | 01006 V5050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3 | Устройство мостового перехода через реку Большая Самара на км 38+532 муниципальной автомобильной дороги Амурзет-Столбовое-Полевое Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области протяженностью не менее 36 п.м. | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО, муниципальное образование «Октябрьский муниципальный район» ЕАО | 008 | 0409 | 01006 V5050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.4 | Капитальный ремонт мостового перехода через р. Ключ км 26+707 муниципальной автомобильной дороги Амурзет - Столбовое - Полевое, в том числе разработка проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО, муниципальное образование «Октябрьский муниципальный район» ЕАО | 008 | 0409 | 01006 V5050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.4.1 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через р. Ключ км 26+707 муниципальной автомобильной дороги Амурзет-Столбовое-Полевое | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО, муниципальное образование «Октябрьский муниципальный район» ЕАО | 008 | 0409 | 01006 V5050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.4.2 | Капитальный ремонт мостового перехода через р. Ключ км 26+707 муниципальной автомобильной дороги Амурзет-Столбовое-Полевое | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО, муниципальное образование «Октябрьский муниципальный район» ЕАО | 008 | 0409 | 01006 V5050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.5 | Ремонт автомобильной дороги Казанка - Бирофельд Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО, муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район» ЕАО | 008 | 0409 | 01006 V5050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.6 | Ремонт автомобильных дорог в с. Ленинское Ленинского муниципального района Еврейской автономной области (пер. Почтовый с выездом на ул. Пограничная протяженностью не менее 0,341 км, пер. Больничный с выездом на ул. Кагыкина) | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО, муниципальное образование «Ленинский муниципальный район» ЕАО | 008 | 0409 | 01006 V5050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.7 | Ремонт подъездной автомобильной дороги к п. Теплоозерск, проходящий по улицам Хинганская и 60 лет Октября Теплоозерского поселения Облученскогомуниципального района Еврейской автономной области, протяженностью не менее 1,7 км | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области, Облученский муниципальный район» ЕАО | 008 | 0409 | 01006 V5050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.8 | Ремонт автомобильной дороги, проходящей по ул. Советской в с. Биджан Ленинского муниципального района Еврейской автономной области протяженностью не менее 3,6 км | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО, муниципальное образование «Ленинский муниципальный район» ЕАО | 008 | 0409 | 01006 V5050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.9 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Октябрьская с. Ленинское Ленинского муниципального района Еврейской автономной области протяженностью не менее 1,1 км с обустройством автобусно-разворотной площадки ул. Кагыкина протяженностью не менее 0,550 км | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО, муниципальное образование «Ленинский муниципальный район» ЕАО | 008 | 0409 | 01006 V5050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.10 | Ремонт подъезда к мостовому переходу через реку Малая Самара на км 30+543 в с. Луговое Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области протяжённостью не менее 0,8 км | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО, муниципальное образование «Октябрьский муниципальный район» ЕАО | 008 | 0409 | 01006 V5050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11 | Ремонт улично-дорожной сети Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области протяженностью не менее 22,8 км | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО,  муниципальное образование «Октябрьский муниципальный район» ЕАО | 008 | 0409 | 01006 V5050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.12 | Ремонт улично-дорожной сети Николаевского городского поселения Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области, протяженностью не менее 4,5 км (ул. Кирова и ул. Линейная) | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО, муниципальное образование «Смидовичский муниципальный район» ЕАО | 008 | 0409 | 01006 V5050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.13 | Обустройство тротуаров и освещения на автомобильной дороге Подъезд к с. Ленинское Ленинского муниципального района Еврейской автономной области, км 0 - км 3, протяженностью не менее 3 км | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО | 008 | 0409 | 01006 V5050 | 265,96 | 265,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.14 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в с. Валдгейм Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области протяженностью не менее 0,4 км | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО, муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район» ЕАО | 008 | 0409 | 01006 V5050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Основное мероприятие 6. Достижение целевых показателей региональной программы «Развитие сети автомобильных дорог Еврейской автономной области» | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области, муниципальные образования Еврейской автономной области | 008 | 0409 | 01007 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | Предоставление иного межбюджетного трансферта на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»**<\*\*\*>** | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области, муниципальные образования Еврейской автономной области | 008 | 0409 | 01007 53900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2 | Приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и регионального значения  в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» | Управление автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области | 008 | 0409 | 01007 53900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <\*> реализация объекта началась в рамках государственной программы Еврейской автономной области «Развитие сети автомобильных дорог Еврейской автономной области» на 2014 – 2024 годы, утвержденной постановлением правительства Еврейской автономной области от 31.10.2013 № 578-пп  <\*\*> Реализация мероприятий осуществляется в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=4D7D769BA0B62993DBBC27DAAB91C75093877E5ED19B263686AC9DEE6E20162E072AF11B8C1B887F830D43AEC445B6642FEE66E6E9D8A50E9CB5B3t7y1H) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в Еврейской автономной области» на 2020 – 2025 годы. | | | | | | | | | | | |

<\*\*\*> Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.06.2020 № 1505-р». Иной межбюджетный трансферт предоставляется муниципальным образованиям пострадавшим в результате паводка 2019 г.

<\*\*\*\*> Объемы финансирования из федерального и областного бюджетов являются прогнозными и могут уточняться в течение действия программы.

Таблица 2

Информация о ресурсном обеспечении государственной программы

за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка

привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального

бюджета, бюджетов муниципальных образований области,

внебюджетных источников

«Развитие сети автомобильных дорог Еврейской автономной области» на 2020 – 2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование государственной программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | |
| Всего | 2020 | | 2021 | | | 2022 | 2023 <\*\*\*> | | 2024 <\*\*\*> | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | 8 | | 9 | |
|  | «Развитие сети автомобильных дорог Еврейской автономной области» на 2020 - 2024 годы | Всего | 4 967 708,35 | 1 392 126,70 | | 1 062 330,75 | | | 1 142 085,90 | 685 582,50 | | 685 582,50 | |
| Областной бюджет | 3 908 234,60 | 786 808,20 | | 748 846,20 | | | 1 001 415,20 | 685 582,50 | | 685 582,50 | |
| Федеральный бюджет, в том числе: | 1 056 887,23 | 603 015,53 | | 313 201,00 | | | 140 670,70 | 0,00 | | 0,00 | |
| субсидии | 303 085,60 | 27 285,40 | | 135 129,50 | | | 140 670,70 | 0,00 | | 0,00 | |
| иные межбюджетные трансферты | 753 801,63 | 575 730,13 | | 178 071,50 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Местные бюджеты | 2 586,52 | 2 302,97 | | 283,55 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 | Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Улучшение инженерного обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального значения для обеспечения безопасности дорожного движения | Всего | 1 858 720,53 | | 519 862,33 | | 383 302,90 | | 372 059,70 | | 280 796,30 | | 302 699,30 |
| Областной бюджет | 1 858 690,56 | | 519 832,36 | | 383 302,90 | | 372 059,70 | | 280 796,30 | | 302 699,30 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 29,97 | | 29,97 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.1. | Содержание региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Всего | 1 282 302,79 | | 248 737,69 | | 240 187,00 | | 253 157,10 | | 264 296,00 | | 275 925,00 |
| Областной бюджет | 1 282 302,79 | | 248 737,69 | | 240 187,00 | | 253 157,10 | | 264 296,00 | | 275 925,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.2 | Ремонт автомобильных дорог | Всего | 289 150,04 | | 144 898,74 | | 62 595,00 | | 38 381,70 | | 16 500,30 | | 26 774,30 |
| Областной бюджет | 289 120,07 | | 144 868,77 | | 62 595,00 | | 38 381,70 | | 16 500,30 | | 26 774,30 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 29,97 | | 29,97 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Ремонт автомобильной дороги Биробиджан - Унгун - Ленинское, км 110 - км 113<\*> | Всего | 78 317,10 | | 78 317,10 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 78 317,10 | | 78 317,10 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Ремонт моста через реку Залив Унгун - Ленинское на участке Биробиджан на км 168+650 автомобильной дороги Биробиджан - Амурзет в Ленинском и Октябрьском районах | Всего | 16 630,50 | | 16 630,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 16 630,50 | | 16 630,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Обустройство тротуаров и освещения на автомобильной дороге Биробиджан - Головино, км 17+250 - км 18+015 (км 19+250 - км 20+015 по старому километражу) | Всего | 1 498,20 | | 1 498,20 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 1 498,20 | | 1 498,20 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Ремонт автомобильной дороги  «Подъезд к с. Ленинское», км 0 - км 3 | Всего | 43 274,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 16 500,30 | | 26 774,30 |
| Областной бюджет | 43 274,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 16 500,30 | | 26 774,30 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Биробиджан - Головино, км 63- км 72 (1-3 комплекс) | Всего | 110 087,70 | | 36 298,80 | | 35 560,90 | | 38 228,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 110 087,70 | | 36 298,80 | | 35 560,90 | | 38 228,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.2.5.1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Биробиджан - Головино, км 63- км 72 (1 комплекс) | Всего | 36 298,80 | | 36 298,80 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 36 298,80 | | 36 298,80 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.2.5.2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Биробиджан - Головино, км 63- км 72 (2 комплекс) | Всего | 35 560,90 | | 0,00 | | 35 560,90 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 35 560,90 | | 0,00 | | 35 560,90 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.2.5.3 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Биробиджан - Головино, км 63- км 72 (3 комплекс) | Всего | 38 228,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 38 228,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 38 228,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 38 228,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Обустройство пешеходного перехода и автобусных остановок элементами наружного освещения на автомобильной дороге Биробиджан-Унгун-Ленинское на км 0+200 (г. Биробиджан) | Всего | 604,20 | | 447,80 | | 2,70 | | 153,70 | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 604,20 | | 447,80 | | 2,70 | | 153,70 | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Обустройство пешеходных переходов элементами наружного освещения и установки пешеходных светофоров на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Биробиджан-Головино на участках:  напротив МКОУ «Средняя общеобразовательная школа имени И.А. Пришкольника», ОГОБУ для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей в с. Валдгейм, вблизи МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» в с. Дубовое, вблизи МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» в с. Надежденское | Всего | 1 477,90 | | 1 477,90 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 1 477,90 | | 1 477,90 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Обустройство автомобильной дороги элементами наружного освещения и устройства пешеходных светофоров около МКОУ «Центр образования имени В.И. Пеллера» на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Биробиджан-Головино на участке км 1+450 км 1+750 (с. Птичник) | Всего | 1 893,80 | | 1 893,80 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 1 893,80 | | 1 893,80 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Обустройство тротуаров и освещения на автомобильной дороге «Западный подъезд к г. Биробиджан», км 3 – км 7» (1 комплекс) | Всего | 27 031,40 | | 0,00 | | 27 031,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 27 031,40 | | 0,00 | | 27 031,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Ремонт моста через ручей км 17+ 150 на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Биракан-Кульдур | Всего | 386,69 | | 386,69 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 386,69 | | 386,69 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Обустройство пешеходных переходов вблизи МКОУ СОШ села Найфельд, с. Найфельд, ул Школьная 11 и МКДОУ "Детский сад села Найфельд, с. Найфельд, ул Центральная, 2  Найфельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области | Всего | 961,52 | | 961,52 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 951,91 | | 951,91 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 9,62 | | 9,62 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Обустройство пешеходного перехода вблизи детского сада № 244 по ул. Советская,58 Волочаевского городского поселения Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Всего | 1 076,96 | | 1 076,96 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 1 066,19 | | 1 066,19 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 10,77 | | 10,77 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.2.13 | Обустройство пешеходного перехода вблизи МБОУ для тетей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа - детский сад № 6 с. Партизанское ", с. Партизанское, ул. Партизанская, 26 Волочаевского сельского поселения Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Всего | 958,44 | | 958,44 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 948,86 | | 948,86 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 9,58 | | 9,58 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.2.14 | Обустройство тротуаров и освещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Подъезд к п. Кульдур» (1 комплекс) <\*\*\*\*\*> | Всего | 4 951,03 | | 4 951,03 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 4 951,03 | | 4 951,03 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.3 | Возмещение расходов юридическим лицам, заключившим концессионное соглашение о создании и эксплуатации технологического комплекса элементов обустройства автомобильных дорог, предназначенного для обеспечения безопасности дорожного движения на территории области | Всего | 287 267,70 | | 126 225,90 | | 80 520,90 | | 80 520,90 | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 287 267,70 | | 126 225,90 | | 80 520,90 | | 80 520,90 | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2. Повышение технического уровня автомобильных дорог общего пользования, в том числе обслуживающих транспортные связи международных пограничных переходов | Всего | 2 214 494,83 | | 244 261,63 | | 478 639,00 | 747 992,40 | | | 382 752,40 | | 360 849,40 |
| Областной бюджет | 1 911 185,08 | | 216 752,08 | | 343 509,50 | 607 321,70 | | | 382 752,40 | | 360 849,40 |
| Федеральный бюджет | 303 142,25 | | 27 342,05 | | 135 129,50 | 140 670,70 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 167,50 | | 167,50 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.1.1 | Реконструкция автомобильной дороги Биробиджан-Унгун-Ленинское, км 33 – км 65 (2 пусковой комплекс) | Всего | 1 838 788,08 | | 207 613,78 | | 308 386,30 | 587 101,60 | | | 380 845,20 | | 354 841,20 |
| Областной бюджет | 1 838 731,43 | | 207 557,13 | | 308 386,30 | 587 101,60 | | | 380 845,20 | | 354 841,20 |
| Федеральный бюджет | 56,65 | | 56,65 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.1.1.1 | Реконструкция автомобильной дороги Биробиджан - Унгун - Ленинское, км 33 - км 65 (1 этап 2 пускового комплекса) | Всего | 706 889,91 | | 62 931,61 | | 308 386,30 | 335 572,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 706 833,26 | | 62 874,96 | | 308 386,30 | 335 572,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 56,65 | | 56,65 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.1.1.2 | Реконструкция автомобильной дороги Биробиджан - Унгун - Ленинское, км 33 - км 65 (2 этап 2 пускового комплекса) <\*> | Всего | 144 682,17 | | 144 682,17 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 144 682,17 | | 144 682,17 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 706 889,91 | | 62 931,61 | | 308 386,30 | 335 572,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.1.1.3 | Реконструкция автомобильной дороги Биробиджан - Унгун - Ленинское, км 33 - км 65 (3 этап 2 пускового комплекса) | Всего | 987 216,00 | | 0,00 | | 0,00 | 251 529,60 | | | 380 845,20 | | 354 841,20 |
| Областной бюджет | 987 216,00 | | 0,00 | | 0,00 | 251 529,60 | | | 380 845,20 | | 354 841,20 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.1.2 | Изготовление проектной документации | Всего | 38 777,45 | | 6 163,25 | | 20 108,80 | 4 590,00 | | | 1 907,20 | | 6 008,20 |
| Областной бюджет | 38 777,45 | | 6 163,25 | | 20 108,80 | 4 590,00 | | | 1 907,20 | | 6 008,20 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.1.3 | Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области по строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, осуществляемых в сельской местности, в которой реализуются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса <\*\*> | Всего | 336 929,30 | | 30 484,60 | | 150 143,90 | 156 300,80 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 33 676,20 | | 3 031,70 | | 15 014,40 | 15 630,10 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 303 085,60 | | 27 285,40 | | 135 129,50 | 140 670,70 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 167,50 | | 167,50 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | Обеспечение качества дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения с применением современных технологий и техники | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3. Содействие подведомственному учреждению в развитии и совершенствовании оперативного управления автомобильными дорогами общего пользования регионального значения | Всего | 126 093,00 | | 37 957,80 | | 22 033,80 | 22 033,80 | | | 22 033,80 | | 22 033,80 |
| Областной бюджет | 126 093,00 | | 37 957,80 | | 22 033,80 | 22 033,80 | | | 22 033,80 | | 22 033,80 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности ОГКУ «Автодорпроектконтроль» | Всего | 110 169,00 | | 22 033,80 | | 22 033,80 | 22 033,80 | | | 22 033,80 | | 22 033,80 |
| Областной бюджет | 110 169,00 | | 22 033,80 | | 22 033,80 | 22 033,80 | | | 22 033,80 | | 22 033,80 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3.1.2 | Приобретение лабораторного оборудования для Центральной дорожной лаборатории ОГКУ «Автодорпроектконтроль» | Всего | 15 924,00 | | 15 924,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 15 924,00 | | 15 924,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие 4. Содействие муниципальным образованиям Еврейской автономной области | Всего | 312 000,00 | | 162 000,00 | | 150 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 12 000,00 | | 12 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 300 000,00 | | 150 000,00 | | 150 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4.1.1 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из дорожного фонда Еврейской автономной области бюджетам муниципальных образований Еврейской автономной области на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Всего | 312 000,00 | | 162 000,00 | | 150 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 12 000,00 | | 12 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 300 000,00 | | 150 000,00 | | 150 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | Реализация мероприятий по улучшению эксплуатационных параметров автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Основное мероприятие 5. Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста Еврейской автономной области | Всего | 265 499,99 | | 237 144,94 | | 28 355,05 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 265,96 | | 265,96 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 262 844,98 | | 234 773,48 | | 28 071,50 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 2 389,05 | | 2 105,50 | | 283,55 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.1 | Ремонт автомобильной дороги Камышовка-Волочаевка-2 в Смидовичском муниципальном районе Еврейской автономной области протяженностью не менее 1,719 км | Всего | 7 196,65 | | 7 196,65 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 7 124,68 | | 7 124,68 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 71,97 | | 71,97 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.2 | Ремонт и обустройство автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, протяженностью не менее 5,0 км | Всего | 26 954,86 | | 26 954,86 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 26 685,31 | | 26 685,31 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 269,55 | | 269,55 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.3 | Устройство мостового перехода через реку Большая Самара на км 38+532 муниципальной автомобильной дороги Амурзет-Столбовое-Полевое Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области протяженностью не менее 36 п.м. | Всего | 17 347,88 | | 5 492,83 | | 11 855,05 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 17 174,40 | | 5 437,90 | | 11 736,50 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 173,48 | | 54,93 | | 118,55 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.4 | Капитальный ремонт мостового перехода через р. Ключ км 26+707 муниципальной автомобильной дороги Амурзет - Столбовое - Полевое, в том числе разработка проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации | Всего | 18 150,51 | | 1 650,51 | | 16 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 17 969,00 | | 1 634,00 | | 16 335,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 181,51 | | 16,51 | | 165,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.4.1 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через р. Ключ км 26+707 муниципальной автомобильной дороги Амурзет-Столбовое-Полевое | Всего | 1 650,51 | | 1 650,51 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 1 634,00 | | 1 634,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 16,51 | | 16,51 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.4.2 | Капитальный ремонт мостового перехода через р. Ключ км 26+707 муниципальной автомобильной дороги Амурзет-Столбовое-Полевое | Всего | 16 500,00 | | 0,00 | | 16 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 16 335,00 | | 0,00 | | 16 335,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 165,00 | | 0,00 | | 165,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.5 | Ремонт автомобильной дороги Казанка - Бирофельд Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области | Всего | 18 011,52 | | 18 011,52 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 17 831,40 | | 17 831,40 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 180,12 | | 180,12 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.6 | Ремонт автомобильных дорог в с. Ленинское Ленинского муниципального района Еврейской автономной области (пер. Почтовый с выездом на ул. Пограничная протяженностью не менее 0,341 км, пер. Больничный с выездом на ул. Кагыкина) | Всего | 20 565,40 | | 20 565,40 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 20 359,75 | | 20359,75 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 205,65 | | 205,65 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.7 | Ремонт подъездной автомобильной дороги к п. Теплоозерск, проходящий по улицам Хинганская и 60 лет Октября Теплоозерского поселения Облученского муниципального района Еврейской автономной области, протяженностью не менее 1,7 км | Всего | 17 171,72 | | 17 171,72 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 17 000,00 | | 17 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 171,72 | | 171,72 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.8 | Ремонт автомобильной дороги, проходящей по ул. Советской в с. Биджан Ленинского муниципального района Еврейской автономной области протяженностью не менее 3,6 км | Всего | 35 392,23 | | 35 392,23 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 35 038,31 | | 35 038,31 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 353,92 | | 353,92 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.9 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Октябрьская с. Ленинское Ленинского муниципального района Еврейской автономной области протяженностью не менее 1,1 км с обустройством автобусно-разворотной площадки ул. Кагыкина протяженностью не менее 0,550 км | Всего | 19 226,26 | | 19 226,26 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 19 034,00 | | 19 034,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 192,26 | | 192,26 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.10 | Ремонт подъезда к мостовому переходу через реку Малая Самара на км 30+543 в с. Луговое Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области протяжённостью не менее 0,8 км | Всего | 5 050,61 | | 5 050,61 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 5 000,10 | | 5 000,10 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 50,51 | | 50,51 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.11 | Ремонт улично-дорожной сети Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области протяженностью не менее 22,8 км | Всего | 16 565,32 | | 16 565,32 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 16 399,67 | | 16 399,67 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 165,65 | | 165,65 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.12 | Ремонт улично-дорожной сети Николаевского городского поселения Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области, протяженностью не менее 4,5 км (ул. Кирова и ул. Линейная) | Всего | 34 409,71 | | 34 409,71 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 34 065,61 | | 34 065,61 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 344,10 | | 344,10 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.13 | Обустройство тротуаров и освещения на автомобильной дороге Подъезд к с. Ленинское Ленинского муниципального района Еврейской автономной области, км 0 - км 3, протяженностью не менее 3 км | Всего | 26 595,96 | | 26 595,96 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 265,96 | | 265,96 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 26 330,00 | | 26 330,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.14 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в с. Валдгейм Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области протяженностью не менее 0,4 км | Всего | 2 861,36 | | 2 861,36 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 2 832,75 | | 2 832,75 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 28,61 | | 28,61 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Основное мероприятие 6. Достижение целевых показателей региональной программы «Развитие сети автомобильных дорог Еврейской автономной области» | Всего | 190 900,00 | | 190 900,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 190 900,00 | | 190 900,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 6.1.1 | Предоставление иного межбюджетного трансферта на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»<\*\*\*> | Всего | 186 130,30 | | 186 130,30 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 186 130,30 | | 186 130,30 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 6.1.2 | Приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и регионального значения  в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» | Всего | 4 769,70 | | 4 769,70 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 4 769,70 | | 4 769,70 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

<\*> Реализация объекта началась в рамках государственной программы Еврейской автономной области «Развитие сети автомобильных дорог Еврейской автономной области» на 2014 – 2024 годы, утвержденной постановлением правительства Еврейской автономной области от 31.10.2013 № 578-пп

<\*\*> Реализация мероприятий осуществляется в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=4D7D769BA0B62993DBBC27DAAB91C75093877E5ED19B263686AC9DEE6E20162E072AF11B8C1B887F830D43AEC445B6642FEE66E6E9D8A50E9CB5B3t7y1H) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в Еврейской автономной области» на 2020– 2025 годы.

<\*\*\*> Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.06.2020 № 1505-р. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.06.2020 № 1505-р». Иной межбюджетный трансферт предоставляется муниципальным образованиям пострадавшим в результате паводка 2019 г.

<\*\*\*\*> Объемы финансирования из федерального и областного бюджетов являются прогнозными и могут уточняться в течение действия программы.

<\*\*\*\*\*> Кредиторская задолженность за выполненные работы по состоянию на 01.01.2020.

Таблица 5

Структура

финансирования государственной программы Еврейской

автономной области по направлениям расходов

«Развитие сети автомобильных дорог

Еврейской автономной области» на 2020 – 2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| Всего | в том числе по годам | | | | | |
| 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 <\*> | 2024 <\*> |
| Всего | | | | | | | |
| Всего | 4 967 708,35 | 1 392 126,70 | 1 062 330,75 | | 1 142 085,90 | 685 582,50 | 685 582,50 |
| Областной бюджет | 3 908 234,60 | 786 808,20 | 748 846,20 | | 1 001 415,20 | 685 582,50 | 685 582,50 |
| Федеральный бюджет | 1 056 887,23 | 603 015,53 | 313 201,00 | | 140 670,70 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 2 586,52 | 2 302,97 | 283,55 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальные вложения | | | | | | | |
| Всего | 2 194 167,89 | 240 048,89 | 475 030,20 | 743 402,40 | | 380 845,20 | 354 841,20 |
| Областной бюджет | 1 872 707,63 | 210 888,83 | 323 400,70 | 602 731,70 | | 380 845,20 | 354 841,20 |
| Федеральный бюджет | 321 111,25 | 28 976,05 | 151 464,50 | 140 670,70 | | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 349,01 | 184,01 | 165,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| НИОКР | | | | | | | |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | | | | | | | |
| Всего | 2 773 540,46 | 1 152 077,81 | 587 300,55 | | 398 683,50 | 304 737,30 | 330 741,30 |
| Областной бюджет | 2 035 526,97 | 575 919,37 | 425 445,50 | | 398 683,50 | 304 737,30 | 330 741,30 |
| Федеральный бюджет | 735 775,98 | 574 039,48 | 161 736,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 2 237,51 | 2 118,96 | 118,55 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<\*> Объемы финансирования из федерального и областного бюджетов являются прогнозными и могут уточняться в течение действия программы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области Р.Э. Гольдштейн