Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Биробиджан

О внесении изменения в краткосрочный план реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Еврейской автономной области, на 2020 – 2022 годы, утвержденный постановлением правительства Еврейской автономной области от 13.09.2019 № 286-пп

Правительство Еврейской автономной области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в краткосрочный [план](consultantplus://offline/ref=75DD60C2E8DABFC1D3F7A3DBBE55005EF1E2F5DD13C1A7FFB9D2512AABD85E8F2A241CD17042DB2579C9494C1BAFCFE5C3E98ECA4F9C84402310EC7Fb5A) реализации региональной [программы](consultantplus://offline/ref=75DD60C2E8DABFC1D3F7A3DBBE55005EF1E2F5DD13CFA3FEBED2512AABD85E8F2A241CD17042DB2578C9494A1BAFCFE5C3E98ECA4F9C84402310EC7Fb5A) по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Еврейской автономной области, на 2020 - 2022 годы, утвержденный постановлением правительства Еврейской автономной области от 13.09.2019 N 286-пп "Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Еврейской автономной области, на 2020 - 2022 годы", изменение, изложив Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Еврейской автономной области, в таблице 1 в редакции согласно [приложению](consultantplus://offline/ref=75DD60C2E8DABFC1D3F7A3DBBE55005EF1E2F5DD12C9A2FABFD2512AABD85E8F2A241CD17042DB2578C9494B1BAFCFE5C3E98ECA4F9C84402310EC7Fb5A) к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности

губернатора области Р.Э. Гольдштейн

«Таблица 1

Перечень

многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации

региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов,

расположенных на территории Еврейской автономной области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Вид ремонта многоквартирного дома «\*» |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего: | в том числе: | | | |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по субъекту за 2020 - 2022 годы: | | Х | Х | Х | Х | Х | 68151,96 | 56401,50 | 51193,14 | 2366 | 363250193,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363250193,77 | Х | Х | Х |  |
| Итого по субъекту за 2020 год: | | Х | Х | Х | Х | Х | 18197,00 | 15783,60 | 14195,05 | 658 | 103490452,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103490452,37 | 5687,23 | 24191,60 | Х |  |
| МО "Город Биробиджан" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по МО "Город Биробиджан": | | Х | Х | Х | Х | Х | 12513,40 | 11187,70 | 10677,00 | 409 | 69923896,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69923896,09 | 5587,92 | 24191,60 | Х |  |
| 1 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 84 | 1969 |  | панельные | 5 | 8 | 6250,40 | 5673,60 | 5587,00 | 227 | 31426699,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31426699,01 | 5027,95 | 24191,60 | 12.2020 | Ч |
| 2 | г. Биробиджан, ул. Комсомольская, д. 9 | 1962 |  | каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1752,40 | 1633,40 | 1573,80 | 49 | 9056043,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9056043,28 | 5167,79 | 24191,60 | 12.2020 | Ч |
| 3 | г. Биробиджан, ул. Миллера, д. 3 | 1959 |  | каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1002,30 | 930,30 | 930,30 | 29 | 8807173,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8807173,07 | 8786,96 | 24191,60 | 12.2020 | Ч |
| 4 | г. Биробиджан, ул. Пионерская, д. 3 | 1961 |  | каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1406,60 | 1308,90 | 944,40 | 45 | 11533028,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11533028,68 | 8199,22 | 24191,60 | 12.2020 | Ч |
| 5 | г. Биробиджан, ул. Пушкина, д. 8 | 1963 |  | каменные | 5 | 2 | 2101,70 | 1641,50 | 1641,50 | 59 | 9100952,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9100952,05 | 4330,28 | 24191,60 | 12.2020 | Ч |
| МО "Амурзетское сельское поселение" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО "Амурзетское сельское поселение": | | Х | Х | Х | Х | Х | 712,40 | 656,00 | 656,00 | 27 | 3813433,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3813433,16 | 5352,94 | 24191,60 | Х |  |
| 6 | с. Екатерино-Никольское, ул. Пограничная, д. 66 | 1985 |  | кирпичные | 2 | 2 | 712,40 | 656,00 | 656,00 | 27 | 3813433,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3813433,16 | 5352,94 | 24191,60 | 12.2020 | Ч |
| МО "Волочаевское городское поселение": | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО "Волочаевское городское поселение": | | Х | Х | Х | Х | Х | 342,10 | 296,00 | 296,00 | 20 | 1487838,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1487838,08 | 4349,13 | 24191,60 | Х |  |
| 7 | п. Волочаевка-2, ул. Советская, 17 | 1980 |  | бревно (брус) | 2 | 2 | 342,10 | 296,00 | 296,00 | 20 | 1487838,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1487838,08 | 4349,13 | 24191,60 | 12.2020 | Ч |
| МО "Николаевское городское поселение" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО "Николаевское городское поселение": | | Х | Х | Х | Х | Х | 895,30 | 823,30 | 776,65 | 50 | 6818936,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6818936,80 | 7616,37 | 24191,60 | Х |  |
| 8 | п. Николаевка, ул. Октябрьская, д. 37 | 1960 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 294,90 | 270,10 | 270,10 | 22 | 2252747,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2252747,22 | 7639,02 | 24191,60 | 12.2020 | Ч |
| 9 | п. Николаевка, ул. Октябрьская, д. 39 | 1962 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 297,90 | 274,90 | 274,90 | 14 | 2275863,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2275863,22 | 7639,69 | 24191,60 | 12.2020 | Ч |
| 10 | п. Николаевка, ул. Октябрьская, д. 41 | 1962 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 302,50 | 278,30 | 231,65 | 14 | 2290326,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2290326,36 | 7571,33 | 24191,60 | 12.2020 | Ч |
| МО "Облученское городское поселение" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО "Облученское городское поселение": | | Х | Х | Х | Х | Х | 2320,40 | 1672,60 | 1259,50 | 53 | 7212002,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7212002,21 | 3108,09 | 24191,60 | Х |  |
| 11 | г. Облучье, ул. Кабельный участок 5, д. 2 | 1960 |  | кирпичные | 2 | 2 | 1282,50 | 717,20 | 511,20 | 19 | 4194638,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4194638,24 | 3270,67 | 24191,60 | 12.2020 | Ч |
| 12 | г. Облучье, пер. Кооперативный, д. 4 | 1965 |  | кирпичные | 2 | 2 | 1037,90 | 955,40 | 748,30 | 34 | 3017363,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3017363,97 | 2907,18 | 24191,60 | 12.2020 | Ч |
| МО "Теплоозерское городское поселение" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО "Теплоозерское городское поселение": | | Х | Х | Х | Х | Х | 665,70 | 640,30 | 479,90 | 28 | 5416872,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5416872,75 | 8137,10 | 24191,60 | Х |  |
| 13 | п. Теплоозерск, ул. Калинина, д. 19 | 1958 |  | шлакоблочные | 2 | 2 | 665,70 | 640,30 | 479,90 | 28 | 5416872,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5416872,75 | 8137,10 | 24191,60 | 12.2020 | Ч |
| МО "Бирское городское поселение" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО "Бирское городское поселение": | | Х | Х | Х | Х | Х | 396,80 | 370,00 | 370,00 | 37 | 1528939,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1528939,90 | 3853,17 | 24191,60 | Х |  |
| 14 | п. Бира, ул. Партизанская, д. 31 | 1976 |  | бревно (брус) | 2 | 2 | 396,80 | 370,00 | 370,00 | 37 | 1528939,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1528939,90 | 3853,17 | 24191,60 | 12.2020 | Ч |
| Итого по МО "Птичнинское сельское поселение": | | Х | Х | Х | Х | Х | 367,10 | 335,70 | 117,40 | 24 | 1483297,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1483297,17 | 4040,58 | 24191,60 | Х |  |
| 15 | с. Птичник, ул. Советская, д. 100 | 1960 |  | бревно (брус) | 2 | 2 | 367,10 | 335,70 | 117,40 | 24 | 1483297,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1483297,17 | 4040,58 | 24191,60 | 12.2020 | Ч |
| МО "Смидовичское городское поселение" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО "Смидовичское городское поселение": | | Х | Х | Х | Х | Х | 1046,30 | 812,30 | 412,50 | 75 | 5805236,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5805236,21 | 5548,35 | 24191,60 | Х |  |
| 16 | пгт. Смидович, ул. Кирова, д. 31 | 1963 |  | бревно (брус) | 2 | 3 | 563,30 | 506,10 | 241,50 | 35 | 1156737,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1156737,10 | 2053,50 | 24191,60 | 12.2020 | Ч |
| 17 | пгт. Смидович, ул. Октябрьская, д. 24 | 1963 |  | бревно (брус) | 2 | 2 | 483,00 | 306,20 | 171,00 | 40 | 4648499,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4648499,11 | 9624,22 | 24191,60 | 12.2020 | Ч |
| Итого по субъекту за 2021 год: | | Х | Х | Х | Х | Х | 22651,03 | 19123,90 | 17295,94 | 685 | 123232015,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123232015,07 | 5440,46 | 24191,60 | Х |  |
| МО "Город Биробиджан" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО "Город Биробиджан": | | Х | Х | Х | Х | Х | 13740,10 | 11221,50 | 11046,90 | 368 | 87142975,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87142975,41 | 6342,24 | 24191,60 | Х |  |
| 1 | г. Биробиджан, ул. Пушкина, д. 8 | 1963 |  | каменные | 5 | 2 | 2101,70 | 1641,50 | 1641,50 | 59 | 4356184,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4356184,99 | 2072,70 | 24191,60 | 12.2021 | Ч |
| 2 | г. Биробиджан, ул. Пушкина, д. 11 | 1964 |  | каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1705,70 | 1271,30 | 1271,30 | 46 | 11308797,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11308797,63 | 6630,00 | 24191,60 | 12.2021 | Ч |
| 3 | г. Биробиджан, ул. Советская, д. 9 | 1959 |  | каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1351,90 | 1256,40 | 1256,40 | 48 | 10968532,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10968532,13 | 8113,42 | 24191,60 | 12.2021 | Ч |
| 4 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 2 | 1962 |  | каменные | 5 | 2 | 1981,30 | 1603,00 | 1561,30 | 45 | 13207246,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13207246,23 | 6665,95 | 24191,60 | 12.2021 | Ч |
| 5 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 23 | 1959 |  | каменные | 3 | 4 | 2389,70 | 2182,80 | 2182,80 | 48 | 20607686,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20607686,90 | 8623,55 | 24191,60 | 12.2021 | Ч |
| 6 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 26 | 1963 |  | каменные | 5 | 4 | 4209,80 | 3266,50 | 3133,60 | 122 | 26694527,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26694527,53 | 6341,04 | 24191,60 | 12.2021 | Ч |
| МО "Амурзетское сельское поселение" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО "Амурзетское сельское поселение": | |  |  |  | Х | Х | 712,40 | 656,00 | 656,00 | 27 | 3578853,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3578853,76 | 5023,66 | 24191,60 |  |  |
| 7 | с. Екатерино-Никольское, ул. Пограничная, д. 66 | 1985 |  | кирпичные | 2 | 2 | 712,40 | 656,00 | 656,00 | 27 | 3578853,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3578853,76 | 5023,66 | 24191,60 | 12.2020 | Ч |
| МО "Волочаевское городское поселение": | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО "Волочаевское городское поселение": | | Х | Х | Х | Х | Х | 832,90 | 744,10 | 744,10 | 21 | 2067264,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2067264,25 | 2482,01 | 24191,60 | Х |  |
| 8 | п. Волочаевка-2, ул. Клубная, д. 12 | 1967 |  | кирпичные | 2 | 2 | 832,90 | 744,10 | 744,10 | 21 | 2067264,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2067264,25 | 2482,01 | 24191,60 | 12.2021 | Ч |
| МО "Николаевское городское поселение" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО "Николаевское городское поселение": | | Х | Х | Х | Х | Х | 562,60 | 517,20 | 479,14 | 22 | 5100643,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5100643,48 | 9066,20 | 24191,60 | Х |  |
| 9 | п. Николаевка, ул. Октябрьская, д. 43 | 1960 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 303,10 | 278,90 | 240,84 | 13 | 2308387,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2308387,98 | 7615,93 | 24191,60 | 12.2021 | Ч |
| 10 | п. Николаевка, ул. Дорошенко, д. 6 | 1962 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 259,50 | 238,30 | 238,30 | 9 | 2792255,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2792255,50 | 10760,14 | 24191,60 | 12.2021 | Ч |
| МО "Смидовичское городское поселение" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО "Смидовичское городское поселение": | | Х | Х | Х | Х | Х | 483,50 | 300,00 | 270,00 | 40 | 4107723,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4107723,90 | 8495,81 | 24191,60 | Х |  |
| 11 | пгт. Смидович, ул. Октябрьская, д. 26 | 1963 |  | бревно (брус) | 2 | 2 | 483,50 | 300,00 | 270,00 | 40 | 4107723,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4107723,90 | 8495,81 | 24191,60 | 12.2021 | Ч |
| МО "Приамурское городское поселение" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО "Приамурское городское поселение": | | Х | Х | Х | Х | Х | 3644,50 | 3372,70 | 2254,90 | 133 | 9523230,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9523230,03 | 2613,04 | 24191,60 | Х |  |
| 12 | п. Приамурский, ул. Вокзальная, д. 19 | 1974 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3644,50 | 3372,70 | 2254,90 | 133 | 9523230,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9523230,03 | 2613,04 | 24191,60 | 12.2021 | Ч |
| МО "Облученское городское поселение": | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО "Облученское городское поселение": | | Х | Х | Х | Х | Х | 1923,43 | 1587,60 | 1248,10 | 59 | 7794316,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7794316,60 | 4052,30 | 24191,60 | Х |  |
| 13 | г. Облучье, пер. Кооперативный, д. 4 | 1965 |  | кирпичные | 2 | 2 | 1037,90 | 955,40 | 748,30 | 34 | 4802298,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4802298,99 | 4626,94 | 24191,60 | 12.2021 | Ч |
| 14 | г. Облучье, ул. Кабельный участок 5, д. 1 | 1965 |  | кирпичные | 2 | 2 | 885,53 | 632,20 | 499,80 | 25 | 2992017,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2992017,61 | 3378,79 | 24191,60 | 12.2021 | Ч |
| МО "Теплоозерское городское поселение" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО "Теплоозерское городское поселение": | | Х | Х | Х | Х | Х | 751,60 | 724,80 | 596,80 | 15 | 3917007,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3917007,64 | 5404,26 | 24191,60 | Х |  |
| 15 | п. Теплоозерск, ул. Калинина, д. 21 | 1958 |  | шлакоблочные | 2 | 2 | 751,60 | 724,80 | 596,80 | 15 | 3917007,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3917007,64 | 5404,26 | 24191,60 | 12.2021 | Ч |
| Итого по субъекту за 2022 год: | | Х | Х | Х | Х | Х | 27303,93 | 21494,00 | 19702,15 | 1023,00 | 136527726,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136527726,33 | 5000,30 | 24191,60 | Х |  |
| МО "Город Биробиджан" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО "Город Биробиджан": | | Х | Х | Х | Х | Х | 20792,90 | 17067,80 | 15605,10 | 734 | 106307356,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106307356,55 | 5112,68 | 24191,60 | Х |  |
| 1 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 28 | 1964 |  | каменные | 5 | 4 | 3423,80 | 3179,40 | 3018,80 | 133 | 25589275,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25589275,58 | 7473,94 | 24191,60 | 12.2022 | Ч |
| 2 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 39 | 1962 |  | кирпичные | 4 | 2 | 1445,50 | 1338,10 | 1338,10 | 55 | 12884901,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12884901,76 | 8913,80 | 24191,60 | 12.2022 | Ч |
| 3 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 89 | 1964 |  | кирпичные | 5 | 3 | 3342,70 | 2429,30 | 2319,40 | 142 | 6306998,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6306998,98 | 1886,80 | 24191,60 | 12.2022 | Ч |
| 4 | г. Биробиджан, пер. Театральный, д. 6 | 1965 |  | каменные | 4 | 2 | 1232,40 | 1136,30 | 1136,30 | 38 | 10150409,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10150409,45 | 8236,29 | 24191,60 | 12.2022 | Ч |
| 5 | г. Биробиджан, ул. Дзержинского, д. 9 | 1971 |  | каменные, кирпичные | 5 | 2 | 4336,20 | 3138,20 | 3066,60 | 152 | 26391649,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26391649,05 | 6086,35 | 24191,60 | 12.2022 | Ч |
| 6 | г. Биробиджан, ул. Димитрова, д. 3 | 1967 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3469,30 | 3274,10 | 2514,50 | 124 | 8624674,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8624674,64 | 2486,00 | 24191,60 | 12.2022 | Ч |
| 7 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 48 | 1963 |  | каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3543,00 | 2572,40 | 2211,40 | 90 | 16359447,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16359447,09 | 4617,40 | 24191,60 | 12.2022 | Ч |
| МО "Бабстовское сельское поселение": | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО "Бабстовское сельское поселение": | | Х | Х | Х | Х | Х | 797,40 | 738,00 | 700,60 | 42 | 4251090,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4251090,80 | 5331,19 | 24191,60 | Х |  |
| 8 | с. Бабстово, ул. Ленина, д. 33 | 1968 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 797,40 | 738,00 | 700,60 | 42 | 4251090,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4251090,80 | 5331,19 | 24191,60 | 12.2022 | Ч |
| МО "Бирское городское поселение" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО "Бирское городское поселение": | | Х | Х | Х | Х | Х | 942,80 | 787,30 | 382,70 | 32 | 3576732,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3576732,11 | 3793,73 | 24191,60 | Х |  |
| 9 | с. Будукан, ул. Заречная, д. 9 | 1983 |  | кирпичные | 2 | 2 | 942,80 | 787,30 | 382,70 | 32 | 3576732,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3576732,11 | 3793,73 | 24191,60 | 12.2022 | Ч |
| МО "Облученское городское поселение": | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО "Облученское городское поселение": | | Х | Х | Х | Х | Х | 885,53 | 632,20 | 499,80 | 25 | 3178243,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3178243,31 | 3589,09 | 24191,60 | Х |  |
| 10 | г. Облучье, ул. Кабельный участок 5, д. 1 | 1965 |  | кирпичные | 2 | 2 | 885,53 | 632,20 | 499,80 | 25 | 3178243,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3178243,31 | 3589,09 | 24191,60 | 12.2022 | Ч |
| МО "Смидовичское городское поселение" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО "Смидовичское городское поселение": | | Х | Х | Х | Х | Х | 485,60 | 309,00 | 250,00 | 35 | 4151018,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4151018,13 | 8548,23 | 24191,60 | Х |  |
| 11 | пгт. Смидович, ул. Октябрьская, д. 28 | 1963 |  | бревно (брус) | 2 | 2 | 485,60 | 309,00 | 250,00 | 35 | 4151018,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4151018,13 | 8548,23 | 24191,60 | 12.2022 | Ч |
| МО "Теплоозерское городское поселение" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО "Теплоозерское городское поселение": | | Х | Х | Х | Х | Х | 665,70 | 640,30 | 479,90 | 28 | 3460347,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3460347,68 | 5198,06 | 24191,60 | Х |  |
| 12 | п. Теплоозерск, ул. Калинина, д. 19 | 1958 |  | шлакоблочные | 2 | 2 | 665,70 | 640,30 | 479,90 | 28 | 3460347,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3460347,68 | 5198,06 | 24191,60 | 12.2022 | Ч |
| МО "Птичнинское сельское поселение" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО "Птичнинское сельское поселение": | | Х | Х | Х | Х | Х | 647,00 | 621,80 | 621,80 | 34 | 3597687,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3597687,18 | 5560,57 | 24191,60 | Х |  |
| 13 | с. Птичник, пер. Гаражный, д. 4 | 1964 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 647,00 | 621,80 | 621,80 | 34 | 3597687,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3597687,18 | 5560,57 | 24191,60 | 12.2022 | Ч |
| МО "Николаевское городское поселение" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО "Николаевское городское поселение": | | Х | Х | Х | Х | Х | 1395,30 | 1295,20 | 947,35 | 71 | 5001426,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5001426,12 | 3584,48 | 24191,60 | Х |  |
| 14 | п. Николаевка, ул. Октябрьская, д. 20 | 1959 |  | деревянные | 2 | 2 | 370,70 | 293,90 | 46,65 | 29 | 2606609,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2606609,62 | 7031,59 | 24191,60 | 12.2022 | Ч |
| 15 | п. Николаевка, ул. Октябрьская, д. 31 | 1962 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 360,20 | 360,20 | 360,20 | 11 | 267988,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267988,80 | 744,00 | 24191,60 | 12.2022 | Ч |
| 16 | п. Николаевка, ул. Октябрьская, д. 33 | 1962 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 360,20 | 360,20 | 329,10 | 15 | 267988,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267988,80 | 744,00 | 24191,60 | 12.2022 | Ч |
| 17 | п. Николаевка, ул. Октябрьская, д. 35 | 1960 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 304,20 | 280,90 | 211,40 | 16 | 1858838,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1858838,90 | 6110,58 | 24191,60 | 12.2022 | Ч |
| МО "Приамурское городское поселение" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО "Приамурское городское поселение": | | Х | Х | Х | Х | Х | 691,70 | 597,60 | 597,60 | 22 | 3003824,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3003824,45 | 4342,67 | 24191,60 | Х |  |
| 18 | п. Приамурский, ул. Дзержинского, д. 1 | 1961 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 691,70 | 597,60 | 597,60 | 22 | 3003824,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3003824,45 | 4342,67 | 24191,60 | 12.2022 | Ч |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Вид ремонта:

Ч – частичный;

К – комплексный.».

Начальник управления

жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики А.В. Пивенко

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

И. о. заместителя председателя

правительства области В.А. Самков

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

Вице-губернатор области

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

Начальник

юридического управления В.В. Коншин «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

Начальник

организационного управления А.С. Боргуль

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

Начальник отдела делопроизводства

организационного управления Н.К. Сербина

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

Специалист-лингвист

организационного управления А.С. Самунь

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |