ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Биробиджан

⌐ ¬

О внесении изменений и дополнения в государственную программу Еврейской автономной области «Обращение с отходами производства и потребления в Еврейской автономной области» на 2018 – 2025 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 30.01.2018 № 17-пп

 Правительство Еврейской автономной области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Еврейской автономной области «Обращение с отходами производства и потребления в Еврейской автономной области» на 2018 – 2025 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 30.01.2018 № 17-пп
«Об утверждении государственной программы Еврейской автономной области «Обращение с отходами производства и потребления в Еврейской автономной области» на 2018 – 2025 годы» следующие изменения и дополнения:

* 1. «Раздел 1 Паспорт государственной программы Еврейской автономной области «Обращение с отходами производства и потребления в Еврейской автономной области» на 2018 – 2025 годы» изложить в следующей редакции:

«1. Паспорт государственной программы Еврейской автономной области «Обращение с отходами производства и потребления в Еврейской автономной области» на 2018 – 2025 годы

|  |  |
| --- | --- |
| «Наименование государственной программы | «Обращение с отходами производства и потребления в Еврейской автономной области» |
| Ответственный исполнитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства Еврейской автономной области  |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства Еврейской автономной области |
| Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства Еврейской автономной области (далее – область) |
| Участники государственной программы | Органы местного самоуправления муниципальных образований области  |
| Структура государственной программы | Подпрограммы не предусмотрены |
| Цель государственной программы | Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления в муниципальных образованиях области, направленное на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду |
| Задачи государственной программы | 1. Совершенствование нормативно-правовой базы области в сфере обращения с отходами производства и потребления и создание условий для осуществления деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. 2. Реализация Территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.3. Создание объектов инфраструктуры и предприятий по комплексной переработке отходов производства и потребления и вторичного сырья.4. Строительство и реконструкция объектов размещения отходов производства и потребления.5. Привлечение частных инвестиций в сферу обращения с отходами производства и потребления.6. Обеспечение доступа к информации в сфере обращения с отходами.7. Формирование экологической культуры населения в вопросах безопасного обращения с отходами |
| Целевые индикаторы и показатели государственной программы | Основные целевые индикаторы представлены в таблице 1 |
| Этапы и сроки реализации государственной программы | 2018 – 2025 годы, в 2 этапа:I этап – 2018 – 2020 годы;II этап – 2021 – 2025 годы |
| Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы, в том числе по годам | Общий объем финансирования государственной программы за счет всех источников составит 40334,19 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета 29171,60 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 6670,21 рублей, за счет средств местных бюджетов – 4492,38тыс. рублей (на условиях софинансирования) |
| Год | Федеральный бюджет (тыс. рублей) | Областной бюджет (тыс. рублей) | Бюджеты муниципальных образований (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6 670,21 | 10 600,0 | 67,38 | 17 337,59 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 7257,20 | 1 475,00 | 8732,20 |
| 2024 | 0,00 | 5 657,20 | 1 475,00 | 7 132,20 |
| 2025 | 0,00 | 5 657,20 | 1 475,00 | 7 132,20 |
| Итого | 6 670,21 | 29 171,60 | 4 492,38 | 40 334,19 |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы | Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить следующие результаты и показатели социально-экономической эффективности:- создание эффективной системы управления в области обращения с отходами производства и потребления;- создание инфраструктуры по сбору (в том числе раздельному), утилизации (использованию), обезвреживанию и экологическому, санитарно-эпидемиологическому безопасному размещению отходов производства и потребления;- создание новых объектов инфраструктуры в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе объектов для утилизации, обезвреживания и размещения отходов на основе применения современных технологических и технических решений;- привлечение частных инвестиций для создания инфраструктуры и объектов в области обращения с отходами производства и потребления;- увеличение количества ежегодно ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов;- снижение накопленного вреда при негативном воздействии на окружающую среду от размещения бесхозяйных отходов;- формирование экологической культуры населения в вопросах безопасного обращения с отходами, повышение уровня осведомленности населения о способах безопасного обращения с отходами.». |

1.5. В таблице 2 «Мероприятия государственной программы»:

строку:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.3. | Разработка схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Еврейской автономной области  | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства Еврейской автономной области, органы местного самоуправления области | 2023 – 2025 | 2023 год - выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе проведение инженерных изысканий на таких объектах;2024 год - разработка проектно-сметной документации по ликвидации накопленного вреда окружающей среде;2025 год - ликвидация мест несанкционированного размещения отходов. | Неисполнение требований федерального законодательства | Увеличение доли ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов к 2025 году до 100 процентов |

заменить строками:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | Разработка схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Еврейской автономной области  | Мэрия города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области | 2023 – 2025 | 2023 год – Разработка проектно-сметной документации по ликвидации городской свалки, расположенной на земельном участке, имеющем КН 79:01:03:00038:464, площадью 2000 м2;2024 - 2025 годы – Проведение работ по ликвидации городской свалки, расположенной на земельном участке, имеющем КН 79:01:03:00038:464, площадью 2000 м2. | Неисполнение требований федерального законодательства | Увеличение доли ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов к 2025 году до 100 процентов |
| 3.3.2 | Разработка схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Еврейской автономной области | Администрация «Биробиджанского муниципального района» Еврейской автономной области | 2023  | Разработка проектно-сметной документации по рекультивации свалки ТКО на земельном участке в Биробиджанском муниципальном районе с. Найфельд. | Неисполнение требований федерального законодательства | Увеличение доли ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов к 2025 году до 100 процентов |

1.7. Раздел 10 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

«10. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

Общий объем финансирования государственной программы за счет всех источников составит 40334,19 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 29171,60 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 6670,21 рублей, за счет средств местных бюджетов – 4492,38 тыс. рублей (на условиях софинансирования).

В таблице 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета»

- строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Разработка схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Еврейской автономной области  | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства Еврейской автономной области, органы местного самоуправления области | 010 | 0502 | 39 0 03 23200 | 16971,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5657,2 | 5657,2 | 5657,2 |

- заменить строками:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.3.1 | Разработка схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Еврейской автономной области  | Мэрия города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области | 010 | 0502 | 39 0 03 23200 | 16971,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5657,2 | 5657,2 | 5657,2 |
| 3.3.2. | Разработка схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Еврейской автономной области | Администрация «Биробиджанского муниципального района» Еврейской автономной области | 010 | 0502 | 39 0 03 23200 | 1600,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1600,0 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 4

В таблице 4 «Информация о ресурсном обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка о привлекаемых на реализацию ее целей средствах федерального бюджета»

- строки:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие: «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Еврейской автономной области» | Всего | 30566,6 | 0,00  | 0,00 | 7570,00 | 0,00 | 0,00 | 8732,20 | 7132,20 | 7132,20 |
| Областной бюджет | 26141,60 | 0,00 | 0,00 | 7570,00 | 0,00 | 0,00 | 7257,20 | 5657,20 | 5657,20 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты муниципальных образований | 4425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1475,00 | 1475,00 | 1475,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.1. | Актуализация Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Еврейской автономной области с разработкой (корректировкой) автоматизированной информационной системы «Электронная модель Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Еврейской автономной области» | Всего | 6970,00 | 0,00 | 0,00 | 6970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 6970,00 | 0,00 | 0,00 | 6970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Создание информационных ресурсов для развертывания автоматизированной информационной системы - электронной модели Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Еврейской автономной области | Всего | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Разработка схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Еврейской автономной области  | Всего | 21396,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7132,2 | 7132,2 | 7132,2 |
| Областной бюджет | 16971,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5657,2 | 5657,2 | 5657,2 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты муниципальных образований | 4425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1475,00 | 1475,00 | 1475,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- заменить строками:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие: «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Еврейской автономной области» | Всего | 30566,6 | 0,00  | 0,00 | 7570,00 | 0,00 | 0,00 | 8732,20 | 7132,20 | 7132,20 |
| Областной бюджет | 26141,60 | 0,00 | 0,00 | 7570,00 | 0,00 | 0,00 | 7257,20 | 5657,20 | 5657,20 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты муниципальных образований | 4425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1475,00 | 1475,00 | 1475,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.1. | Актуализация Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Еврейской автономной области с разработкой (корректировкой) автоматизированной информационной системы «Электронная модель Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Еврейской автономной области» | Всего | 6970,00 | 0,00 | 0,00 | 6970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 6970,00 | 0,00 | 0,00 | 6970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Создание информационных ресурсов для развертывания автоматизированной информационной системы - электронной модели Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Еврейской автономной области | Всего | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1 | Разработка схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Еврейской автономной области  | Всего | 21396,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7132,20 | 7132,20 | 7132,20 |
| Областной бюджет | 16971,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5657,20 | 5657,20 | 5657,20 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты муниципальных образований | 4425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1475,00 | 1475,00 | 1475,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2 | Разработка схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Еврейской автономной области  | Всего | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблицу 5 «Структура финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции:

Таблица 5

Структура финансирования государственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| «Источники и направления расходов | Расходы (тыс. рублей), годы<\*> |
| Всего | В том числе по годам |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Всего | 40334,19 | 0 | 0 | 17337,59 | 0 | 0 | 8732,2 | 7132,2 | 7132,2 |
| Областной бюджет | 29171,6 | 0 | 0 | 10600 | 0 | 0 | 7257,2 | 5657,2 | 5657,2 |
| Федеральный бюджет | 6670,21 | 0 | 0 | 6670,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 4492,38 | 0 | 0 | 67,38 | 0 | 0 | 1475 | 1475 | 1475 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения |   |   |   |   |
| Всего | 6737,59 | 0 | 0 | 6737,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 6670,21 | 0 | 0 | 6670,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 67,38 | 0 | 0 | 67,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НИОКР |   |   |   |   |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы |   |   |   |   |
| Всего | 33596,6 | 0 | 0 | 10600 | 0 | 0 | 8732,2 | 7132,2 | 7132,2 |
| Областной бюджет | 29171,6 | 0 | 0 | 10600 | 0 | 0 | 7257,2 | 5657,2 | 5657,2 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475 | 1475 | 1475,00» |

\*Объемы финансирования из федерального, областного и местных бюджетов являются прогнозными и могут уточняться в течение действия государственной программы.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Заместитель председателя правительства области ­
начальник департамента финансов

правительства области А.В. Садаев