О внесении изменений в распоряжение правительства Еврейской автономной области от 29.12.2021 № 471-рп «О некоторых вопросах реализации   
Постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1190 «Об утверждении Правил предоставления, использования и возврата   
субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из   
федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации   
инфраструктурных проектов»

1. Внести в распоряжение правительства Еврейской автономной   
   области от 29.12.2021 № 471-рп «О некоторых вопросах реализации   
   Постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1190 «Об утверждении Правил предоставления, использования и возврата   
   субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из   
   федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации   
   инфраструктурных проектов» следующие изменения:

1.1. Детализированный перечень мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурного проекта «Строительство жилья в рамках реализации   
государственной программы «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января   
2017 года» на период 2019 – 2025 годов на территории муниципального   
образования «Смидовичское городское поселение» с учетом строительства коммерческого жилья и торгово-развлекательного центра», утвержденный вышеуказанным распоряжением, изложить в редакции согласно   
приложению 1 к настоящему распоряжению.

1.2. Детализированный перечень мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурного проекта «Застройка многоквартирными жилыми домами земельных участков в городском округе города Биробиджана Еврейской   
автономной области по адресам: ул. Шалаева, земельный участок 8 и   
ул. Охотская, дом 4а», утвержденный вышеуказанным распоряжением,   
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

1. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Вице-губернатор области –

первый заместитель председателя

правительства области Д.Ф. Братыненко

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| Приложение № 1 к распоряжению правительства Еврейской автономной области  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_г. № \_\_\_\_\_ |

Детализированный перечень мероприятий,  
реализуемых в рамках инфраструктурного проекта «Строительство жилья в рамках реализации государственной  
программы «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым   
до 01 января 2017 года» на период 2019 – 2025 годов на территории муниципального образования   
«Смидовичское городское поселение» с учетом строительства коммерческого жилья  
и торгово-развлекательного центра»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование инфраструктурного проекта | Наименование объекта инфраструктуры/ адрес объекта/ проектная мощность объекта | Вид инфра-струк-туры | Виды работ | Сроки реализации | | Источники финансирования | | | | | | | | | |
| Всего | в том числе: | | | | | | | | |
| Инфраструктурный бюджетный кредит | в том числе по годам: | | | | | | Консолидированный региональный бюджет | Внебюджетные источники |
| Дата начала | Дата завер-шения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024\* | 2025 | после 2025 года |
| тыс.  руб. | тыс.  руб. | тыс.  руб. | тыс.  руб. | тыс.  руб. | тыс.  руб. | тыс.  руб. | тыс.  руб. | тыс.  руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное образование «Смидовичское городское поселение» Еврейской автономной области | «Строительство жилья в рамках реализации государственной программы «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым  до 01 января 2017 года» на период 2019 –  2025 годов | Разработка проектно-сметной документации, строительство системы водоснабжения и водоотведения, строительство системы наружного теплоснабжения / 679150, Еврейская автономная область, Смидовичский район, пос. Смидович | теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение | проектирование, замена трубопроводов водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения | октябрь 2022 | декабрь 2023 | 25 502,87 | 25 502,87 | 0 | 16  845,20 | 8  657,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | на территории муниципального образования «Смидовичское городское поселение» с учетом строительства коммерческого жилья и торгово-развлекательного центра» | Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию блочно-модульной котельной  № 3, подготовка земельного участка под монтаж, осуществление технологического присоединения к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения/ 679150, Еврейская автономная область,  Смидовичский район,  пос. Смидович, 5 метров на север от д.2б по ул. Лермонтова / 6 МВт | теплоснабжение | монтажные работы | июль 2022 | май  2023 | 93 175,33 | 93 175,33 | 0 | 84 857,80 | 8 317,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Приобретение и установка модульной станции КНС / 679150, Еврейская автономная область, Смидовичский район, пос. Смидович, 20 м на восток от д. 19 по  ул. Кирова / производительность станции  50 м3/сутки | водоотведение | монтажные работы | февраль  2023 | декабрь 2023 | 2 427,80 | 2  427,80 | 0 | 0 | 2  427,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Приобретение и установка модульной станции КНС / 679150, Еврейская автономная область, Смидовичский район, пос. Смидович, в районе д. 34б по ул. Чкалова / производительность станции 50 м3/сутки | водоотведение | монтажные работы | февраль 2023 | декабрь 2023 | 2 915,00 | 2  915,00 | 0 | 0 | 2  915,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Приобретение и установка модульной станции КНС / 679150, Еврейская автономная область, Смидовичский район, пос. Смидович, 21 м на юго-запад от д. 8 по  ул. 30 лет Победы / производительность станции 60 м3/сутки | водоотведение | монтажные работы | апрель 2023 | декабрь 2023 | 2 279,00 | 2  279,00 | 0 | 0 | 2 279,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  |  | Приобретение и установка модульной станции КНС / 679150, Еврейская автономная область, Смидовичский район, пос. Смидович, 30 м от д. 12 по ул. Кирова / производительность станции 20 м3/сутки | водоотведение | монтажные работы | апрель 2023 | декабрь 2023 | 2 175,80 | 2  175,80 | 0 | 0 | 2 175,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Приобретение и установка модульной станции КНС / 679150, Еврейская автономная область, Смидовичский район, пос. Смидович, в районе д. 3 по ул. Урминской / производительность станции 20 м3/сутки | водоотведение | монтажные работы | апрель 2023 | декабрь 2023 | 1 704,20 | 1  704,20 | 0 | 0 | 1 704,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию блочно-модульной котельной  № 1, подготовка земельного участка под монтаж, осуществление технологического присоединения к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения/ 679150, Еврейская автономная область,  Смидовичский район,  пос. Смидович, 20 метров на север от д. 20 по  ул. Дзержинского/ 4 МВт | водоотведение | монтажные работы | октябрь  2022 | сентябрь 2023 | 66 960,00 | 66 960,00 | 0 | 6 696,00 | 60 264,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию блочно-модульной котельной  № 4, подготовка земельного участка под монтаж, осуществление технологического присоединения к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения / 679150, Еврейская автономная область,  Смидовичский район,  пос. Смидович, 5 метров на юго-восток от д. 9 по ул. 30 лет Победы / 5 МВт | теплоснабжение | монтажные работы | октябрь 2022 | сентябрь 2023 | 78 860,00 | 78 860,00 | 0 | 7 886,00 | 70 974,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Строительство системы водоснабжения и водоотведения / 679150, Еврейская автономная область, Смидовичский район, пос. Смидович | водоснабжение, водоотведение | замена трубопроводов водоснабжения и водоотведения | апрель 2024 | декабрь 2024 | 4  726,49 | 4  726,49 | 0 | 0 | 0 | 4 726,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Строительство системы наружного теплоснабжения / 679150, Еврейская автономная область, Смидовичский район, пос. Смидович | теплоснабжение | замена трубопроводов теплоснабжения | апрель 2024 | декабрь 2024 | 11 452,99 | 11 452,99 | 0 | 0 | 0 | 11 452,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию блочно-модульной котельной  № 2, подготовка земельного участка под монтаж, осуществление технологического присоединения к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения/ 679150, Еврейская автономная область,  Смидовичский район,  пос. Смидович,  50 м на север от д. 34а  по ул. Чкалова /  6 МВт | теплоснабжение | монтажные работы | февраль 2024 | сентябрь 2024 | 95 121,52 | 95 121,52 | 0 | 0 | 0 | 95 121,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | | | | | | | | 387  301,00 | 387  301,00 | - | 116 285,00 | 159 715,00 | 111  301,00 |  |  |  |  |

\* Объемы финансирования являются прогнозными и могут уточняться в течение действия настоящего распоряжения.

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к распоряжению правительства Еврейской автономной области  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_г. № \_\_\_\_\_ |

Детализированный перечень мероприятий,  
реализуемых в рамках инфраструктурного проекта «Застройка многоквартирными жилыми домами земельных участков в городском округе города Биробиджана Еврейской автономной области по адресам: ул. Шалаева, земельный участок 8 и ул. Охотская, дом 4а»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование инфраструктурного проекта | Наименование объекта инфраструктуры/ адрес объекта/ проектная мощность объекта | Вид инфра-струк-туры | Виды работ | Сроки реализации | | Источники финансирования | | | | | | | | | |
| Всего | в том числе: | | | | | | | | |
| Инфраструктурный бюджетный кредит | в том числе по годам: | | | | | | Консолидированный региональный бюджет | Внебюджетные источники |
| Дата начала | Дата завер-шения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024\* | 2025 | после 2025 года |
| тыс.  руб. | тыс.  руб. | тыс.  руб. | тыс.  руб. | тыс.  руб. | тыс.  руб. | тыс.  руб. | тыс.  руб. | тыс.  руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное образование «Город  Биробиджан»  Еврейской автономной области | «Застройка многоквартирными жилыми домами земельных  участков в городском округе города Биробиджана Еврейской автономной области по адресам:  ул. Шалаева, земельный участок 8 и  ул. Охотская,  дом 4а» | КНС № 1 / 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, во дворе д. 93  по ул. Шолом-Алейхема / производительность станции 4896 м3/сутки | водоотведение | монтажные работы | февраль 2024 | декабрь 2024 | 5 339,54 | 5  339,54 | 0 | 0 | 0 | 5 339,54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | КНС № 2 / 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, во дворе д. 67 по  ул. Шолом-Алейхема / производительность станции 6670 м3/сутки | водоотведение | монтажные работы | февраль 2024 | декабрь 2024 | 5 339,54 | 5 339,54 | 0 | 0 | 0 | 5 339,54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  |  | КНС № 3 / 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, пер. Артельный / производительность станции 360 м3/сутки | водоотведение | монтажные работы | февраль 2024 | декабрь 2024 | 978,98 | 978,98 | 0 | 0 | 0 | 978,98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | КНС № 5 / 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан,  ул. Советская, д. 42н / производительность станции 2400 м3/сутки | водоотведение | монтажные работы | февраль 2024 | декабрь 2024 | 5 073,02 | 5 073,02 | 0 | 0 | 0 | 5 073,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | КНС № 6 / 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан,  ул. Советская, д. 72н / производительность станции 165 м3/сутки | водоотведение | монтажные работы | февраль 2024 | декабрь 2024 | 187,34 | 187,34 | 0 | 0 | 0 | 187,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | КНС № 7 / 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан,  ул. Стрельникова, д. 12н,  в/ч 2495 / производительность станции  52 м3/сутки | водоотведение | монтажные работы | февраль 2024 | декабрь 2024 | 916,67 | 916,67 | 0 | 0 | 0 | 916,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | КНС № 8 /679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, в районе ул. Медгородок, д. 28 / производительность станции 257,4 м3/сутки | водоотведение | монтажные работы | февраль 2024 | декабрь 2024 | 1 763,78 | 1 763,78 | 0 | 0 | 0 | 1 763,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | КНС № 9 / 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, в районе д. 1в по ул. Сунгарийской / производительность станции 576 м3/сутки | водоотведение | монтажные работы | февраль 2024 | декабрь 2024 | 1 369,60 | 1 369,60 | 0 | 0 | 0 | 1 369,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | КНС № 10 / 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан,  ул. Космонавтов, 19н / производительность станции 500 м3/сутки | водоотведение | монтажные работы | февраль 2024 | декабрь 2024 | 3 412,17 | 3 412,17 | 0 | 0 | 0 | 3 412,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |  |  | КНС № 11 / 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан,  ул. Советская, д. 70н / производительность станции 7000 м3/сутки | водоотведение | монтажные работы | февраль 2024 | декабрь 2024 | 1 168,07 | 1 168,07 | 0 | 0 | 0 | 1 168,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | КНС № 12 / 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан,  ул. Коллективная, д. 35 / производительность станции 60 м3/сутки | водоотведение | монтажные работы | февраль 2024 | декабрь 2024 | 1 249,77 | 1 249,77 | 0 | 0 | 0 | 1 249,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | КНС № 13 / 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан,  ул. 40 лет Победы, д. 7н / производительность станции 1202,4 м3/сутки | водоотведение | монтажные работы | февраль 2024 | декабрь 2024 | 1 890,66 | 1 890,66 | 0 | 0 | 0 | 1 890,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | КНС № 14 / 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан,  ул. Советская, д. 80 / производительность станции 210 м3/сутки | водоотведение | монтажные работы | февраль 2024 | декабрь 2024 | 264,46 | 264,46 | 0 | 0 | 0 | 264,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | КНС № 15 / 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан,  ул. Стяжкина, д. 27н / производительность станции 220 м3/сутки | водоотведение | монтажные работы | февраль 2024 | декабрь 2024 | 264,46 | 264,46 | 0 | 0 | 0 | 264,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | КНС № 16 / 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан,  ул. Московская, д. 6а / производительность станции 126 м3/сутки | водоотведение | монтажные работы | февраль 2024 | декабрь 2024 | 488,69 | 488,69 | 0 | 0 | 0 | 488,69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | КНС № 17 / 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан,  ул. Карла Маркса, д. 31г / производительность станции 700 м3/сутки. | водоотведение | монтажные работы | февраль 2024 | декабрь 2024 | 1 742,25 | 1 742,25 | 0 | 0 | 0 | 1 742,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | | | | | | | | 31 449,00 | 31  449,00 | - | - | - | 31  449,00 |  |  |  |  |

\* Объемы финансирования являются прогнозными и могут уточняться в течение действия настоящего распоряжения.