Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Биробиджан

⌐ ¬

Об утверждении государственной программы Еврейской автономной области «Региональная программа по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Еврейской автономной области» на 2025 – 2027 годы

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации   
от 24 августа 2022 г. № Пр-1483ГС правительство Еврейской автономной области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Еврейской автономной области «Региональная программа по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Еврейской автономной области» на   
   2025 – 2027 годы.
2. Признать утратившим силу постановление правительства Еврейской автономной области от 22.05.2023 № 229-пп «Об утверждении государственной программы Еврейской автономной области «Региональная программа по модернизации систем коммунальной инфраструктуры» на   
   2025 – 2027 годы».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющая обязанности

губернатора области М.Ф. Костюк

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением правительства Еврейской автономной области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Государственная программа Еврейской автономной области

«Региональная программа по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Еврейской автономной области» на 2025 – 2027 годы

**I. Стратегические приоритеты государственной программы**

**«Региональная программа по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Еврейской автономной области» на 2025 – 2027 годы**

**1. Оценка текущего состояния соответствующей сферы**

**социально-экономического развития Еврейской автономной**

**области**

В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса Еврейской автономной области характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

В целом по Еврейской автономной области износ оборудования муниципальных и областных котельных составляет более 60 процентов, сети водоснабжения изношены на 85 процентов, сети водоотведения - на   
85 процентов, износ тепловых сетей составляет 61 - 65 процентов.

Отмечается несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 30 процентов произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 10 - 15 процентов. Ветхое состояние тепловых сетей становится причиной временного отключения от теплоснабжения жилых домов и объектов социального значения в зимние периоды.

Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения в ряде населенных пунктов достигают 60 процентов поданной в сеть воды. Одним из следствий такого положения стал дефицит в обеспечении населения области питьевой водой нормативного качества.

Более 40 процентов водопроводов с забором воды из подземных источников не имеют необходимого комплекса очистных сооружений и не обеспечивают полное обеззараживание и очистку воды в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству питьевой воды.

Загрязнение окружающей среды связано с дефицитом мощностей по очистке канализационных стоков. Из эксплуатирующихся канализационных очистных сооружений 60 процентов перегружены, многие эксплуатируются 25 - 30 и более лет и требуют срочной реконструкции. Как следствие, неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в открытые водоемы, что обостряет экологическую обстановку и снижает рекреационную привлекательность водоемов.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает стратегическим интересам области и позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения Еврейской автономной области путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние на территории Еврейской автономной области.

Низкая энергетическая эффективность производства отдельных видов выпускаемой продукции и экономики региона в целом обуславливает необходимость проведения работы, направленной на снижение удельных затрат на потребление энергоресурсов в общих расходах каждого хозяйствующего субъекта.

Повышение энергоэффективности экономики объективно диктуется предъявляемыми требованиями в условиях рыночной экономики, дальнейшего роста цен и тарифов на энергоресурсы и необходимости обеспечения конкурентоспособности в мировой экономической системе.

Государственная программа Еврейской автономной области «Региональная программа модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области» на 2025 – 2027 годы (далее - государственная программа) предусматривает улучшение системы жилищно-коммунального хозяйства за счет модернизации жилищно-коммунального комплекса, в том числе реконструкции объектов инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, реконструкции объектов теплоснабжения.

**2. Характеристика приоритетов и целей государственной**

**политики в сфере реализации государственной программы**

Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы определены следующими стратегическими документами:

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012   
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

- Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020   
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации   
от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» одной из национальных целей развития Российской Федерации является «Комфортная и безопасная среда для жизни».

Приоритетом государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах является улучшение системы жилищно-коммунального обслуживания населения за счет модернизации жилищно-коммунального комплекса, в том числе реконструкции и строительства объектов инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, реконструкции объектов теплоснабжения.

**3. Обоснование целей, задач и способов их эффективного**

**решения в соответствующей отрасли экономики и сфере**

**государственного управления Еврейской автономной области,**

**включая задачи, определенные в соответствии с национальными**

**целями развития Российской Федерации, а также задачи,**

**направленные на достижение общественно значимых результатов**

Основной целью государственной программы является обеспечение предоставления качественных коммунальных услуг на территории муниципальных образований области посредством модернизации систем коммунальной инфраструктуры для повышения их надежности, качества и энергетической эффективности, снижения эксплуатационных издержек, повышения надежности и качества обслуживания потребителей.

Для достижения цели государственной программы необходимо обеспечить выполнение следующих задач:

1. Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры области в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения, а также комфортные условия для проживания населения.

**II. Паспорт**

**государственной программы**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор государственной программы | Самков Валерий Анатольевич - заместитель председателя правительства области | | | | | |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области | | | | | |
| Соисполнители государственной программы | Не предусмотрены | | | | | |
| Участники государственной программы | ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» | | | | | |
| Период реализации государственной программы | 2025 – 2027 годы | | | | | |
| Цель (цели) государственной программы | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры области в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения, а также комфортные условия проживания населения | | | | | |
| Подпрограммы государственной программы | Не предусмотрены | | | | | |
| Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы, в том числе по годам | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации государственной программы на 2025 – 2027 годы, составляет  929492,4 тыс. рублей\*, в том числе за счет средств областного бюджета – 446952,4 тыс. рублей, федерального бюджета  320153,7 тыс. рублей: | | | | | |
| Год | Област- ной бюджет | Средства публично-правой компании «Фонд развития террито-рий» | Внебюд- жетные источники | Бюджеты муници- пальных образований области | Всего |
| 2025 | 149309,9 | 138118,5 | 44462,6 | 0,0 | 331890,0 |
| 2026 | 98966,1 | 143438,0 | 106215,7 | 0,0 | 348619,8 |
| 2027 | 198676,4 | 38597,2 | 11708,0 | 0,0 | 218981,6 |
| Итого | 446952,4 | 320153,7 | 162386,3 | 320153,69 | 929492,34 |
| Влияние государственной программы на достижение национальных целей развития Российской Федерации | Комфортная и безопасная среда для жизни / показатели:  1. Улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. метров в год.  2. Улучшение качества городской среды в полтора раза | | | | | |

\* Объемы финансирования из средств областного и местных бюджетов, внебюджетных источников, средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее – Фонд) являются прогнозными и могут уточняться в течение действия государственной программы.

**2. Показатели государственной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135) | Базовое значение | Значение показателя | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028  год | 2029  год | 2030 г  од |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 |
| Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры области в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения, а также комфортные условия проживания населения | | | | | | | | | | | |
| 1 | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) | чело-век | 0 | 1300 | 3100 | 5600 | 9100 | 13800 | 20000 | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области | 1. Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг на 20000 человек.  2. Увеличение построенных  реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с  2019 года 8 шт.  3. Замена сетей 50,77 км. В 2030 году |
| 2 | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года | шт | 0 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области |
| 3. | Замена (капитальный ремонт, стоительство) инженерных сетей | км | 0 | 10,56 | 17,17 | 20,77 | 30,77 | 40,77 | 50,77 | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области |

**3. Структурные элементы государственной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями государственной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры области в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения, а также комфортные условия проживания населения» | | |
|  | Ответственный за реализацию -  департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области | | Срок реализации  2025 – 2030 годы |
| 1.1 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения  г. Биробиджана | Капитальный ремонт водоснабжения  г. Биробиджана общей протяженностью 8,24 км, в том числе: в 2025 году - 5,19 км, в 2026 году -  1,95 км, в 2027 году -  1,1 км. | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг, замена инженерных сетей, снижение аварийности коммунальной инфраструктуры |
| 1.2 | Капитальный ремонт сетей водоотведения  г. Биробиджана | Капитальный ремонт водоотведения  г. Биробиджана общей протяженностью 9,17 км, в том числе: в 2025 году - 4,63 км, в 2026 году -  2,0443 км, в 2027 году -  2,50 км. | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг, замена инженерных сетей, снижение аварийности коммунальной инфраструктуры |
| 1.3 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения  г. Биробиджана | Капитальный ремонт теплоснабжения г. Биробиджана общей протяженностью 3,36 км, в том числе: в 2025 году - 0,74 км, в 2026 году -  2,66 км, в 2027 году -  0 км. | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг, замена инженерных сетей, снижение аварийности коммунальной инфраструктуры |
| 1.4 | Строительство водозабора, включающего в себя: 2 артезианские скважны, станцию водоподготовки, резервуары чистой воды, станцию второго подъема, водопроводная сеть 3 км. | Строительство водозабора 1 шт., сетей 3 км. | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг, замена инженерных сетей, снижение аварийности коммунальной инфраструктуры |

**4. Финансовое обеспечение государственной программы**

**4.1. Финансовое обеспечение государственной программы**

**за счет средств областного бюджета**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации | | |
| Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей <\*> | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа | Всего | 010 | 0502 | 5500000000 | 446952,4 | 149309,9 | 98966,1 | 198676,4 |
| Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области | 010 | 0502 | 0600000000 | 446952,4 | 149309,9 | 98966,1 | 198676,4 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры области в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения, а также комфортные условия проживания населения» | Всего | 010 | 001 | 5500167395 | 446952,4 | 149309,9 | 98966,1 | 198676,4 |
| Мероприятие 1  «Капитальный ремонт сетей водоснабжения в г.Биробиджан» | Всего | 010 | 001 | 5500167395 | 159427,1 | 112452,4 | 10620,4 | 36354,3 |
| Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области | 010 | 001 | 5500167395 | 159427,1 | 112452,4 | 10620,4 | 36354,3 |
| ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» | 010 | 001 | 5500167395 | 159427,1 | 112452,4 | 10620,4 | 36354,3 |
| Мероприятие 1.1  «Капитальный ремонт участка водопроводной сети «П/у «Заречье» – ул. Юбилейная, Микрорайон «А» (ул. Невская), до ул. 9-й Пятилетки» от ВК28 до ВК70» | Всего | 010 | 001 | 5500167395 | 68437,1 | 68437,1 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области | 010 | 001 | 5500167395 | 68437,1 | 68437,1 | 0,0 | 0,0 |
| ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» | 010 | 001 | 5500167395 | 68437,1 | 68437,1 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2  «Капитальный ремонт участка водопроводной сети  ул. Горького-ул.Пушкина от ВК-36 до ВК4» | Всего | 010 | 001 | 5500167395 | 38882,5 | 38882,5 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области | 010 | 001 | 5500167395 | 38882,5 | 38882,5 | 0,0 | 0,0 |
| ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» | 010 | 001 | 5500167395 | 38882,5 | 38882,5 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3  «Капитальный ремонт участка водопроводных сетей от  ул. Комсомольская до  ул. Волочаевская» | Всего | 010 | 001 | 5500167395 | 1305,8 | 0,0 | 1305,8 | 0,0 |
| Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области | 010 | 001 | 5500167395 | 1305,8 | 0,0 | 1305,8 | 0,0 |
| ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» | 010 | 001 | 5500167395 | 1305,8 | 0,0 | 1305,8 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4  «Капитальный ремонт участка водопроводной сети «П/у «Заречье» –  ул. Юбилейная, Микрорайон «А» (ул. Невская), до ул. 9-й Пятилетки» от ВК 113 до ВК 123» | Всего | 010 | 001 | 5500167395 | 5132,8 | 5132,8 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области | 010 | 001 | 5500167395 | 5132,8 | 5132,8 | 0,0 | 0,0 |
| ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» | 010 | 001 | 5500167395 | 5132,8 | 5132,8 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5  «Капитальный ремонт водопроводных сетей от  ул. Волочаевской до  ул. Стяжкина» | Всего | 010 | 001 | 5500167395 | 9314,6 | 0,0 | 9314,6 | 0,0 |
| Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области | 010 | 001 | 5500167395 | 9314,6 | 0,0 | 9314,6 | 0,0 |
| ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» | 010 | 001 | 5500167395 | 9314,6 | 0,0 | 9314,6 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6  «Капитальный ремонт участка наружной сети водоснабжения  г. Биробиджана по  ул. Горького- ул Пушкина от ВК6 до ВКПГ 18» | Всего | 010 | 001 | 5500167395 | 36354,3 | 0,0 | 0,0 | 36354,3 |
| Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области | 010 | 001 | 5500167395 | 36354,3 | 0,0 | 0,0 | 36354,3 |
| ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» | 010 | 001 | 5500167395 | 36354,3 | 0,0 | 0,0 | 36354,3 |
| Мероприятие 2  «Капитальный ремонт сетей водоотведения в г.Биробиджан» | Всего | 010 | 001 | 5500167395 | 205134,9 | 32514,2 | 10298,6 | 162322,1 |
| Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области | 010 | 001 | 5500167395 | 205134,9 | 32514,2 | 10298,6 | 162322,1 |
| ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» | 010 | 001 | 5500167395 | 205134,9 | 32514,2 | 10298,6 | 162322,1 |
| Мероприятие 2.1  «Капитальный ремонт участка канализационной сети «г.Биробиджан п.Сопка» от КНС № 16 до КК 102» | Всего | 010 | 001 | 5500167395 | 6179,8 | 6179,8 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области | 010 | 001 | 5500167395 | 6179,8 | 6179,8 | 0,0 | 0,0 |
| ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» | 010 | 001 | 5500167395 | 6179,8 | 6179,8 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2  «Капитальный ремонт участка канализационной сети «В районе улиц Шолом-Алейхема д.121/4-д.93, Парковая, Индустриальная, Индустриальная-Медгородок» от КНС № 8 до УП-7» | Всего | 010 | 001 | 5500167395 | 2526,2 | 2526,2 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области | 010 | 001 | 5500167395 | 2526,2 | 2526,2 | 0,0 | 0,0 |
| ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» | 010 | 001 | 5500167395 | 2526,2 | 2526,2 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3  «Капитальный ремонт участка канализационной сети «Инфекционная больница  ул. Коллективная  № 35 – очистные сооружения» | Всего | 010 | 001 | 5500167395 | 2139,6 | 2139,6 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области | 010 | 001 | 5500167395 | 2139,6 | 2139,6 | 0,0 | 0,0 |
| ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» | 010 | 001 | 5500167395 | 2139,6 | 2139,6 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3  «Капитальный ремонт участка канализационной сети «КНС № 7 на территории  ул. Стрельникова, 12 до существующего канализационного колодца в районе ул. Калинина № 4» от КНС № 7 до КК3» | Всего | 010 | 001 | 5500167395 | 2440,3 | 0,0 | 2440,3 | 0,0 |
| Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области | 010 | 001 | 5500167395 | 2440,3 | 0,0 | 2440,3 | 0,0 |
| ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» | 010 | 001 | 5500167395 | 2440,3 | 0,0 | 2440,3 | 0,0 |
| Мероприятие 2.4  «Капитальный ремонт канализационной сети от микрорайона им. Стяжкина до КНС-15, до КНС-3 по  ул. Артельной до КГ-31 в районе ул. Советской № 68а» | Всего | 010 | 001 | 5500167395 | 1947,0 | 0,0 | 1947,0 | 0,0 |
| Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области | 010 | 001 | 5500167395 | 1947,0 | 0,0 | 1947,0 | 0,0 |
| ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» | 010 | 001 | 5500167395 | 1947,0 | 0,0 | 1947,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.5  «Капитальный ремонт сети централизованной канализации ул. Осенняя, Казакевича, Бумагина,  д. 6 - д.12, Шолом - Алейхема д.91 - д.61, д.104 - д. 84а, Пионерская д.89б - д.51,  д.60 - д.52, Постышева д.6, Набережная д.46, д.48» | Всего | 010 | 001 | 5500167395 | 88996,9 | 0,0 | 0,0 | 88996,9 |
| Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области | 010 | 001 | 5500167395 | 88996,9 | 0,0 | 0,0 | 88996,9 |
| ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» | 010 | 001 | 5500167395 | 88996,9 | 0,0 | 0,0 | 88996,9 |
| Мероприятие 2.6  «Капитальный ремонт канализационной сети  ул. Ленина д.3 - д.14, Пушкина д.2 - д.13, Миллера д.1 - д. 24, Дзержинского  д.1 - д.25, пр.60 лет СССР д.12, д.14» | Всего | 010 | 001 | 5500167395 | 73325,2 | 0,0 | 0,0 | 73352,2 |
| Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области | 010 | 001 | 5500167395 | 73325,2 | 0,0 | 0,0 | 73352,2 |
| ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» | 010 | 001 | 5500167395 | 73325,2 | 0,0 | 0,0 | 73352,2 |
| Мероприятие 2.7  «Капитальный ремонт участка канализационной сети «г.Биробиджан,  ул. Невская - ул. Широкая - ул. Советская № 60 - Советская № 70, от КК 152-до КК 213» | Всего | 010 | 001 | 5500167395 | 5911,3 | 0,0 | 5911,3 | 0,0 |
| Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области | 010 | 001 | 5500167395 | 5911,3 | 0,0 | 5911,3 | 0,0 |
| ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» | 010 | 001 | 5500167395 | 5911,3 | 0,0 | 5911,3 | 0,0 |
| Мероприятие 2.8  «Капитальный ремонт участка канализационной сети  «г. Биробиджан п. Сопка» | Всего | 010 | 001 | 5500167395 | 21668,6 | 21668,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области | 010 | 001 | 5500167395 | 21668,6 | 21668,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» | 010 | 001 | 5500167395 | 21668,6 | 21668,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3  Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Биробиджан | Всего | 010 | 001 | 5500167395 | 31079,6 | 4343,3 | 26736,3 | 0,0 |
| Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области | 010 | 001 | 5500167395 | 31079,6 | 4343,3 | 26736,3 | 0,0 |
| ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» | 010 | 001 | 5500167395 | 31079,6 | 4343,3 | 26736,3 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1  «Капитальный ремонт участка тепловой сети г. Биробиджан, ул.Пионерская - ул.Набережная ТК-3М, ТК4М, ТК5М» | Всего | 010 | 001 | 5500167395 | 12120,6 | 0,0 | 12120,6 | 0,0 |
| Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области | 010 | 001 | 5500167395 | 12120,6 | 0,0 | 12120,6 | 0,0 |
| ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» | 010 | 001 | 5500167395 | 12120,6 | 0,0 | 12120,6 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2  «Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке от ЦТП № 28 до СТК в районе ул. Казакевича в г.Биробиджан» | Всего | 010 | 001 | 5500167395 | 2338,6 | 2338,6 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области | 010 | 001 | 5500167395 | 2338,6 | 2338,6 | 0,0 | 0,0 |
| ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» | 010 | 001 | 5500167395 | 2338,6 | 2338,6 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.3  «Капитальный ремонт на участке тепловой сети наружной прокладки 35 квартал в г.Биробиджан» | Всего | 010 | 001 | 5500167395 | 1868,8 | 0,0 | 1868,8 | 0,0 |
| Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области | 010 | 001 | 5500167395 | 1868,8 | 0,0 | 1868,8 | 0,0 |
| ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» | 010 | 001 | 5500167395 | 1868,8 | 0,0 | 1868,8 | 0,0 |
| Мероприятие 3.4  «Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК-6д вправо в г.Биробиджан» | Всего | 010 | 001 | 5500167395 | 1447,5 | 1447,5 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области | 010 | 001 | 5500167395 | 1447,5 | 1447,5 | 0,0 | 0,0 |
| ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» | 010 | 001 | 5500167395 | 1447,5 | 1447,5 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.5  «Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК-10г влево в г.Биробиджан» | Всего | 010 | 001 | 5500167395 | 1228,4 | 0,0 | 1228,4 | 0,0 |
| Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области | 010 | 001 | 5500167395 | 1228,4 | 0,0 | 1228,4 | 0,0 |
| ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» | 010 | 001 | 5500167395 | 1228,4 | 0,0 | 1228,4 | 0,0 |
| Мероприятие 3.6  «Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ул. Калинина, 49,51 в г.Биробиджан» | Всего | 010 | 001 | 5500167395 | 1558,2 | 0,0 | 1558,2 | 0,0 |
| Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области | 010 | 001 | 5500167395 | 1558,2 | 0,0 | 1558,2 | 0,0 |
| ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» | 010 | 001 | 5500167395 | 1558,2 | 0,0 | 1558,2 | 0,0 |
| Мероприятие 3.7  «Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ул. Волочаевская, 3 в г.Биробиджан» | Всего | 010 | 001 | 5500167395 | 814,7 | 0,0 | 814,7 | 0,0 |
| Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области | 010 | 001 | 5500167395 | 814,7 | 0,0 | 814,7 | 0,0 |
| ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» | 010 | 001 | 5500167395 | 814,7 | 0,0 | 814,7 | 0,0 |
| Мероприятие 3.8  «Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК-14 вправо -  ул. Пушкина, 13 в г.Биробиджан» | Всего | 010 | 001 | 5500167395 | 1108,8 | 0,0 | 1108,8 | 0,0 |
| Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области | 010 | 001 | 5500167395 | 1108,8 | 0,0 | 1108,8 | 0,0 |
| ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» | 010 | 001 | 5500167395 | 1108,8 | 0,0 | 1108,8 | 0,0 |
| Мероприятие 3.9  «Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК-15 г влево -  ул. Пушкина, 8 в г.Биробиджан» | Всего | 010 | 001 | 5500167395 | 557,2 | 557,2 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области | 010 | 001 | 5500167395 | 557,2 | 557,2 | 0,0 | 0,0 |
| ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» | 010 | 001 | 5500167395 | 557,2 | 557,2 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.10  «Капитальный ремонт участка тепловой сети г. Биробиджан. микрорайон «Сопка» от котельной до детского сада по ул. Московская № 13» | Всего | 010 | 001 | 5500167395 | 2240,9 | 0,0 | 2240,9 | 0,0 |
| Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области | 010 | 001 | 5500167395 | 2240,9 | 0,0 | 2240,9 | 0,0 |
| ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» | 010 | 001 | 5500167395 | 2240,9 | 0,0 | 2240,9 | 0,0 |
| Мероприятие 3.11  «Капитальный ремонт участка тепловой сети от тепловой камеры ТК-8д-2 влево» | Всего | 010 | 001 | 5500167395 | 5795,9 | 0,0 | 5495,9 | 0,0 |
| Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области | 010 | 001 | 5500167395 | 5795,9 | 0,0 | 5495,9 | 0,0 |
| ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» | 010 | 001 | 5500167395 | 5795,9 | 0,0 | 5495,9 | 0,0 |
| Мероприятие 4  «Строительство водозабора, включающего в себя: 2 артезианские скаженны, станцию водоподготовки, резервуары чистой воды, станцию второго подъема, водопроводная сеть 3 км.» | Всего | 010 | 001 | 5500167395 | 51310,8 | 0,0 | 51310,8 | 0,0 |
| Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области | 010 | 001 | 5500167395 | 51310,8 | 0,0 | 51310,8 | 0,0 |
| ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) в Еврейской автономной области» | 010 | 001 | 5500167395 | 51310,8 | 0,0 | 51310,8 | 0,0 |

<\*> Объемы финансирования из областного бюджета является прогнозным и могжет уточняться в течение действия программы.

**4.2. Финансовое обеспечение государственной программы**

**за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка**

**привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального**

**бюджета, бюджетов муниципальных образований области,**

**внебюджетных источников**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (\*) (тыс. рублей) | | | |
| Всего | 2025 год | \*2026 год | \*2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа | Всего | 929492,4 | 331891,0 | 348619,8 | 248981,6 |
| Областной бюджет | 446952,4 | 149309,9 | 98966,1 | 198676,4 |
| Федеральный бюджет | 320153,7 | 138118,5 | 143438,0 | 38597,2 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 162386,3 | 44462,6 | 106215,7 | 11708,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры области в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения, а также комфортные условия проживания населения» | Всего | 929492,4 | 331891,0 | 348619,8 | 248981,6 |
| Областной бюджет | 446952,4 | 149309,9 | 98966,1 | 198676,4 |
| Федеральный бюджет | 320153,7 | 138118,5 | 143438,0 | 38597,2 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 162386,3 | 44462,6 | 106215,7 | 11708,0 |
| Мероприятие 1  «Капитальный ремонт сетей водоснабжения в г.Биробиджан» | Всего | 350912,5 | 253564,4 | 37411,6 | 59936,5 |
| Областной бюджет | 159427,1 | 112452,4 | 10620,4 | 36354,3 |
| Федеральный бюджет | 146919,0 | 108269,5 | 20555,8 | 18093,7 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 44566,4 | 32842,5 | 6235,4 | 5488,5 |
| Мероприятие 1.1  «Капитальный ремонт участка водопроводной сети «П/у «Заречье» – ул. Юбилейная, Микрорайон «А»  (ул. Невская), до ул. 9-й Пятилетки» от ВК28 до ВК70» | Всего | 187175,7 | 187175,7 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 68437,1 | 68437,1 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 91103,3 | 91103,3 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 27635,3 | 27635,3 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2  «Капитальный ремонт участка водопроводной сети «ул. Горького-ул.Пушкина» от ВК-36 до ВК4» | Всего | 48307,9 | 48307,9 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 38882,5 | 38882,5 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 7231,7 | 7231,7 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 2193,7 | 2193,7 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3  «Капитальный ремонт участка водопроводных сетей от ул. Комсомольская до  ул. Волочаевская» | Всего | 4599,9 | 0,0 | 4599,9 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1305,8 | 0,0 | 1305,8 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 2527,4 | 0,0 | 2527,4 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 766,7 | 0,0 | 766,7 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4  «Капитальный ремонт участка водопроводной сети «П/у «Заречье» – ул. Юбилейная, Микрорайон «А»  (ул. Невская), до ул. 9-й Пятилетки» от ВК 113 до ВК 123» | Всего | 18080,8 | 18080,8 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 5132,8 | 5132,8 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 9934,5 | 9934,5 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 3013,5 | 3013,5 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5  «Капитальный ремонт водопроводных сетей от ул. Волочаевской до  ул. Стяжкина» | Всего | 32811,7 | 0,0 | 32811,7 | 0,0 |
| Областной бюджет | 9314,6 | 0,0 | 9314,6 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 18028,4 | 0,0 | 18028,4 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 5468,7 | 0,0 | 5468,7 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6  «Капитальный ремонт участка наружной сети водоснабжения  г. Биробиджана по  ул. Горького-  ул Пушкина от ВК6 до ВКПГ 18» | Всего | 59936,5 | 0,0 | 0,0 | 59936,5 |
| Областной бюджет | 36354,3 | 0,0 | 0,0 | 36354,3 |
| Федеральный бюджет | 18093,7 | 0,0 | 0,0 | 18093,7 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 5488,5 | 0,0 | 0,0 | 5488,5 |
| Мероприятие 2  «Капитальный ремонт сетей водоотведения  в г. Биробиджан» | Всего | 288350,3 | 63027,0 | 36278,2 | 189045,1 |
| Областной бюджет | 205134,9 | 32514,2 | 10298,6 | 162322,1 |
| Федеральный бюджет | 61879,3 | 21442,7 | 19933,1 | 20503,5 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 21336,1 | 9070,1 | 6046,5 | 6219,5 |
| Мероприятие 2.1  «Капитальный ремонт участка канализационной сети г.Биробиджан-п.Сопка от КНС № 16 до КК 102» | Всего | 12405,5 | 12405,5 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 6179,8 | 6179,8 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 4776,8 | 4776,8 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 1448,9 | 1448,9 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2  «Капитальный ремонт участка канализационной сети в районе улиц Шолом-Алейхема д.121/4-д.93, Парковая, Индустриальная, Индустриальная-Медгородок» от КНС  № 8 до УП-7» | Всего | 8898,9 | 8898,9 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 2526,2 | 2526,2 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 4889,5 | 4889,5 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 1483,2 | 1483,2 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3  «Капитальный ремонт участка канализационной сети «Инфекционная больница ул. Коллективная № 35 – очистные сооружения» | Всего | 7537,0 | 7537,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 2139,6 | 2139,6 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 4141,2 | 4141,2 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 1256,2 | 1256,2 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.4  «Капитальный ремонт участка канализационной сети «КНС № 7 на территории  ул. Стрельникова, 12 до существующего канализационного колодца в районе  ул. Калинина № 4» от КНС № 7 до КК3» | Всего | 8596,2 | 0,0 | 8596,2 | 0,0 |
| Областной бюджет | 2440,3 | 0,0 | 2440,3 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 4723,2 | 0,0 | 4723,2 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 1432,7 | 0,0 | 1432,7 | 0,0 |
| Мероприятие 2.5  «Капитальный ремонт канализационной сети от микрорайона  им. Стяжкина до  КНС-15, до КНС-3 по ул. Артельной до КГ-31 в районе ул. Советской № 68а» | Всего | 6858,5 | 0,0 | 6858,5 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1947,0 | 0,0 | 1947,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 3768,4 | 0,0 | 3768,4 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 1143,1 | 0,0 | 1143,1 | 0,0 |
| Мероприятие 2.6  «Капитальный ремонт сети централизованной канализации ул. Осенняя, Казакевича, Бумагина, д. 6 - д.12, Шолом - Алейхема д.91 - д.61, д.104 - д. 84а, Пионерская д.89б - д.51, д.60 - д.52, Постышева д.6, Набережная д.46, д.48» | Всего | 104793,1 | 0,0 | 0,0 | 104793,1 |
| Областной бюджет | 88996,9 | 0,0 | 0,0 | 88996,9 |
| Федеральный бюджет | 12119,8 | 0,0 | 0,0 | 12119,8 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 3676,4 | 0,0 | 0,0 | 3676,4 |
| Мероприятие 2.7  «Капитальный ремонт канализационной сети ул. Ленина д.3 - д.14, Пушкина д.2 - д.13, Миллера д.1 - д. 24, Дзержинского д.1 - д.25, пр.60 лет СССР д.12, д.14» | Всего | 84252,0 | 0,0 | 0,0 | 84252,0 |
| Областной бюджет | 73325,2 | 0,0 | 0,0 | 73325,2 |
| Федеральный бюджет | 8383,7 | 0,0 | 0,0 | 8383,7 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 2543,1 | 0 | 0 | 2543,1 |
| Мероприятие 2.8  «Капитальный ремонт участка канализационной сети «г.Биробиджан,  ул. Невская -  ул. Широкая -  ул. Советская № 60 - Советская № 70, от КК 152-до КК 213» | Всего | 20823,5 | 0,0 | 20823,5 | 0,0 |
| Областной бюджет | 5911,3 | 0,0 | 5911,3 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 11441,5 | 0,0 | 11441,5 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 3470,7 | 0 | 3470,7 | 0 |
| Мероприятие 2.9  «Капитальный ремонт участка канализационной сети «г. Биробиджан п. Сопка» | Всего | 34185,6 | 34185,6 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 21668,6 | 21668,6 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 7635,2 | 7635,2 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 4881,8 | 4881,8 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3  «Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Биробиджан» | Всего | 109481,5 | 15299,6 | 94181,9 | 0,0 |
| Областной бюджет | 31079,6 | 4343,3 | 26736,3 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 60154,6 | 8406,3 | 51748,3 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 18247,3 | 2550,0 | 15697,3 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1  «Капитальный ремонт участка тепловой сети  г. Биробиджан, ул.Пионерская - ул.Набережная ТК-3М, ТК4М, ТК5М» | Всего | 42696,2 | 0,0 | 42696,2 | 0,0 |
| Областной бюджет | 12120,6 | 0,0 | 12120,6 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 23459,4 | 0,0 | 23459,4 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 7116,2 | 0,0 | 7116,2 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2  «Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке от ЦТП № 28 до СТК в районе  ул. Казакевича  в г. Биробиджан» | Всего | 8237,9 | 8237,9 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 2338,6 | 2338,6 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 4526,3 | 4526,3 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 1373,0 | 1373,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.3  «Капитальный ремонт на участке тепловой сети наружной прокладки 35 квартал в г.Биробиджан» | Всего | 6583,1 | 0,0 | 6583,1 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1868,8 | 0,0 | 1868,8 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 3617,1 | 0,0 | 3617,1 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 1097,2 | 0,0 | 1097,2 | 0,0 |
| Мероприятие 3.4  «Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК-6д вправо в г.Биробиджан» | Всего | 5099,0 | 5099,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1447,5 | 1447,5 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 2801,6 | 2801,6 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 849,9 | 849,9 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.5  «Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК-10г влево в г. Биробиджан» | Всего | 4327,2 | 0,0 | 4327,2 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1228,4 | 0,0 | 1228,4 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 2377,6 | 0,0 | 2377,6 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 721,2 | 0,0 | 721,2 | 0,0 |
| Мероприятие 3.6  «Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке  ул. Калинина, 49,51 в  г. Биробиджан» | Всего | 5489,1 | 0,0 | 5489,1 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1558,2 | 0,0 | 1558,2 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 3016,0 | 0,0 | 3016,0 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 914,9 | 0,0 | 914,9 | 0,0 |
| Мероприятие 3.7  «Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке  ул. Волочаевская, 3 в  г. Биробиджан» | Всего | 2869,8 | 0,0 | 2869,8 | 0,0 |
| Областной бюджет | 814,7 | 0,0 | 814,7 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 1576,8 | 0,0 | 1576,8 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 478,3 | 0,0 | 478,3 | 0,0 |
| Мероприятие 3.8  «Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК-14 вправо ул. Пушкина, 13 в г.Биробиджан» | Всего | 3905,9 | 0,0 | 3905,9 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1108,8 | 0,0 | 1108,8 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 2146,1 | 0,0 | 2146,1 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 651,0 | 0,0 | 651,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.9  «Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК-15 г влево - ул. Пушкина, 8 в г. Биробиджан» | Всего | 1962,7 | 1962,7 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 557,2 | 557,2 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 1078,4 | 1078,4 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 327,1 | 327,1 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.10  «Капитальный ремонт участка тепловой сети  г. Биробиджан. микрорайон «Сопка» от котельной до детского сада по ул. Московская № 13» | Всего | 7893,9 | 0,0 | 7893,9 | 0,0 |
| Областной бюджет | 2240,9 | 0,0 | 2240,9 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 4337,3 | 0,0 | 4337,3 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 1315,7 | 0,0 | 1315,7 | 0,0 |
| Мероприятие 3.11  «Капитальный ремонт участка тепловой сети от тепловой камеры ТК-8д-2 влево» | Всего | 20416,8 | 0,0 | 20416,8 | 0,0 |
| Областной бюджет | 5795,9 | 0,0 | 5795,9 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 11218,0 | 0,0 | 11218,0 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 3402,9 | 0,0 | 3402,9 | 0,0 |
| Мероприятие 4  «Строительство водозабора, включающего в себя: 2 артезианские скаженны, станцию водоподготовки, резервуары чистой воды, станцию второго подъема, водопроводная сеть 3 км» | Всего | 180748,1 | 0,0 | 180748,1 | 0,0 |
| Областной бюджет | 51310,8 | 0,0 | 51310,8 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 51200,8 | 0,0 | 51200,8 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 78236,5 | 0,0 | 78236,5 | 0,0 |

<\*> Объемы финансирования из федерального, областного и местных бюджетов являются прогнозными и могут уточняться в течение действия программы.

**4.3. Финансовое обеспечение государственной программы**

**по направлениям расходов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Расходы (тыс. рублей), годы | | | |
| Всего | в том числе по годам | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | | | | |
| Федеральный бюджет | 320153,7 | 138118,5 | 143438,0 | 38597,2 |
| Областной бюджет | 446952,4 | 149309,9 | 98966,1 | 198676,4 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 162386,3 | 44462,6 | 106215,7 | 11708,0 |
| Капитальные вложения | | | | |
| Федеральный бюджет | 51200,8 | 0,0 | 51200,8 | 0,0 |
| Областной бюджет | 51310,8 | 0,0 | 51310,8 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 78236,5 | 0,0 | 78236,5 | 0,0 |
| НИОКР | | | | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | | | | |
| Федеральный бюджет | 268952,9 | 138118,5 | 268952,9 | 38597,2 |
| Областной бюджет | 395641,6 | 149309,9 | 395641,6 | 198676,4 |
| Бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 84149,8 | 44462,6 | 84149,8 | 11708,0 |

\* Объемы финансирования из федерального, областного и местных бюджетов являются прогнозными и могут уточняться в течение действия программы.».

**III. Сведения**

**о методике расчета показателей государственной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения показателя (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения | Ответственный за сбор данных по показателю | Источник данных | Срок представления годовой отчетной информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг | - | человек | Рассчитывается как сумма численности населения муниципального образования, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования (технологически связанных с объектами коммунальной инфраструктуры муниципального образования) в отношении которых реализуются мероприятия государственной программы | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области | Автоматизированная информационная система «Реформа жилищно-коммунального хозяйства» | До 25 января года, следующего за отчетным |
| 2. | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года | - | Шт. | Рассчитывается как сумма протяженности  (в однотрубном исчислении) участков сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в отношении которых в рамках государственной программы выполнены мероприятия | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области | Периодическая отчетность государственных предприятий области | До 25 января года, следующего за отчетным |
| 3. | Замена (капитальный ремонт, стоительство) инженерных сетей | - | Км. | Рассчитывается как сумма протяженности  (в однотрубном исчислении) участков сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в отношении которых в рамках государственной программы выполнены мероприятия | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области | Периодическая отчетность государственных предприятий области | До 25 января года, следующего за отчетным |

**IV. Планы реализации государственной программы**

**План**

**реализации государственной программы на 2025 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, мероприятия, контрольной точки | Дата достиже-ния контроль-ной точки | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры области в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения, а также комфортные условия проживания населения» | | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области |
| Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры области в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения, а также комфортные условия проживания населения | | | |
| 1 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения г. Биробиджана общей протяженностью 5,19 км. | | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области |
| 1.1 | Проведение капитального ремонта сетей водоснабжения г. Биробиджана общей протяженностью 5,19 км. | 31.12.2025 |
| 2 | Капитальный ремонт сетей водоотведения  г. Биробиджана общей протяженностью 4,63 км. | | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области |
| 2.1 | Проведение капитального ремонта сетей водоотведения г. Биробиджана общей протяженностью 4,63 км. | 31.12.2025 |
| 3 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения  г. Биробиджана общей протяженностью 0,74 км. | | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области |

**План**

**реализации государственной программы на 2026 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, мероприятия, контрольной точки | | Дата достиже-ния контроль-ной точки | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры области в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения, а также комфортные условия проживания населения» | | | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области |
| Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры области в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения, а также комфортные условия проживания населения | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения  г. Биробиджана общей протяженностью 1,95 км. | | | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области |
| 1.1 | Проведение капитального ремонта сетей водоснабжения г. Биробиджана общей протяженностью 1,95 км. | | 31.12.2026 |
| 2 | Капитальный ремонт сетей водоотведения  г. Биробиджана общей протяженностью 2,0443 км. | | | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области |
| 2.1 | Проведение капитального ремонта сетей водоотведения г. Биробиджана общей протяженностью 2,0443 км. | | 31.12.2026 |
| 3 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения  г. Биробиджана общей протяженностью 2,66 км. | | | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области |
| 3.1 | Проведение апитального ремонта сетей теплоснабжения г. Биробиджана общей протяженностью 2,66 км. | 31.12.2026 | |
| 4 | Строительство водозабора, включающего в себя: 2 артезианские скаженны, станцию водоподготовки, резервуары чистой воды, станцию второго подъема, водопроводная сеть 3 км» | | | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области |
| 4.1 | Установка водозабора, 2 артезианские скаженны, станции водоподготовки, резервуара чистой воды, станции второго подъема, модернизация водопроводной сети 3 км. | | 31.12.2026 |

**План**

**реализации государственной программы на 2027 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, мероприятия, контрольной точки | Дата достиже-ния контроль-ной точки | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры области в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения, а также комфортные условия проживания населения» | | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области |
| Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры области в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения, а также комфортные условия проживания населения | | | |
| 1 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения  г. Биробиджана общей протяженностью 1,1 км. | | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области |
| 1.1 | Проведение капитального ремонта сетей водоснабжения г. Биробиджана общей протяженностью 1,1 км. | 31.12.2027 |
| 2 | Капитальный ремонт сетей водоотведения  г. Биробиджана общей протяженностью 2,5 км. | | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства области |
| 2.1 | Проведение капитального ремонта сетей водоотведения г. Биробиджана общей протяженностью 2,5 км. | 31.12.2027 |

**V. Перечень объектов капитального строительства,**

**мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов**

**недвижимости**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимости | Мощность объекта | | Стоимость объекта (в ценах соответствую-щих лет), тыс. рублей | Срок ввода объекта в эксплуатацию / срок приобретения объекта | Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | |
| Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего, в том числе: |  |  | 180748,12 |  | 0,0 | 180748,12 | 0,0 | 180748,12 |
| - средства федерального бюджета |  |  | 51200,83 |  | 0,0 | 51200,83 | 0,0 | 51200,83 |
| - средства областного бюджета |  |  | 51310,78 |  | 0,0 | 51310,78 | 0,0 | 51310,78 |
| № 1. Строительство водозабора, включающего в себя: 2 артезианские скаженны, станцию водоподготовки, резервуары чистой воды, станцию второго подъема, водопроводная сеть 3 км» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: |  |  | 180748,12 |  | 0,0 | 180748,12 | 0,0 | 180748,12 |
| - средства федерального бюджета |  |  | 51200,83 |  | 0,0 | 51200,83 | 0,0 | 51200,83 |
| - средства областного бюджета |  |  | 51310,78 |  | 0,0 | 51310,78 | 0,0 | 51310,78 |